Утверждена

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 27 февраля 2010 года № 76

Государственная программа   развития   цифрового   телевизионного

вещания в Республике Таджикистан на 2010-2015 годы

1. Цель и задачи программы

1) Государственная  программа  развития  цифрового телевизионного

вещания в Республике  Таджикистан  на  2010  -  2015  годы,  (далее  -

Программа)  разработана  с  целью реализации Концепции Государственной

политики Республики Таджикистан в области телевидения  и  радиовещания

на   2010  -  2025  годы,  утвержденной  постановлением  Правительства

Республики Таджикистан от 1 октября 2009 года № 529.

2) Необходимо  признать  целесообразным  внедрение  в  Республике

Таджикистан европейской системы цифрового телевизионного  вещания  DVB

(Digital   Vidio   Broadcasting   -  цифровое  наземное  телевизионное

вещание).  Таким  образом,  с  2010   года   Таджикистан,   вслед   за

Соединенными  Штатами  Америки,  Европой,  Японией,  Россией и другими

соседними  государствами,  объявил  о  намерений  вступить   в   эпоху

цифрового    телевидения.    В    Таджикистане,   по   разрабатываемой

госпрограмме,  переход на систему цифрового телевещания предполагается

к  2015 году.  Отставание от Японии или Европы в этом процессе у нашей

страны весьма заметное.

3) Сегодня некоторые компании предлагают своим абонентам просмотр

телевизионных программ в цифровом формате,  но  их  услугами  способна

пользоваться  лишь небольшая часть населения,  в основном часть города

Душанбе и  города  Худжанда.  Предполагается,  что  с  2015  года  все

районные   центры   смогут  будут  охвачены  цифровым  телевидением  -

население сможет выбирать каналы и  программы  по  своему  усмотрению.

Ожидается,  что  повсеместный переход на цифровой телевизионный сигнал

станет импульсом для обеспечения массового пользователя широкополосным

Интернетом.

4) По сравнению с  аналоговым,  основные  преимущества  цифрового

вещания  очевидны  - это возможность обеспечить более высокое качество

изображения и звука,  а также  существенно  возросшее  число  каналов,

которое   можно  транслировать  в  эфире  по  кабельной  сети  или  со

спутников.  Переход на цифровую систему телевещания дает  значительную

экономию  по  электроэнергии и повышает коэффициент полезного действия

технологического   оборудования   до   80   процентов   и   более.   К

дополнительным   преимуществам   цифрового   вещания  следует  отнести

заложенный потенциал для реализации полезных сервисов, например, таких

как   трансляция  программы  телепередач,  субтитров,  многоканального

звука, нескольких звуковых дорожек на разных языках и так далее. Кроме

того,  цифровое  вещание позволяет легко решить задачу распространения

платного контента.

5) Просмотр   платных  цифровых  каналов  обычно  предусматривает

использование карт доступа,  которые требуют периодических покупок или

пополнения  счета  деньгами.  Данные  карты  вставляются  в специально

отведенные для них разъемы,  расположенные на телевизионных приемниках

или ресиверах.

6) Другой  позитивный  сдвиг  заключается  в  том,  что  качество

цифрового  телевидения  в любых условиях приема остается высоким,  как

для  стационарных  телевизионных  приемников,  так  и  для  мобильных,

работающих,  например,  в  движущемся  транспорте.  Помехоустойчивость

цифрового  телевидения,  по  отношению  к  аналоговому  телевизионному

вещанию,    обусловлена    применением   высокоэффективных   каскадных

корректирующих кодов.

7) Цифровое  телевидение  также  означает  приход интерактивности

(обратной  связи  со  зрителем),  которая  включает  маркетинговые   и

социологические   опросы,  голосование  в  конкурсах,  образовательные

программы,  новый,  качественно иной уровень.  Вместе  с  тем,  анализ

показывает,  что  полный  переход  на цифровое телевизионное вещание в

республике потребует не менее 10 -  15  лет  при  замене  всего  парка

телевизионных приемников у населения.

8) Телевизор,  которым мы  пользуемся  сегодня,  не  в  состоянии

принять цифровой сигнал. Но это вовсе не означает, что свои телевизоры

надо успеть заменить до 2015 года.

9) Можно использовать любой, даже самый старый телеприемник, лишь

бы у него был обычный антенный вход.  Посредником между телевизором  и

средой  распространения  сигнала послужит декодер,  так называемый set

-top-box ("коробка,  установленная сверху")  -  это  и  в  самом  деле

"коробочка",   которая   обычно   ставится  на  телевизор.  Устройство

принимает цифровой сигнал,  преобразует его в аналоговый и  подает  на

вход телевизионного приемника. Зрителю остается выбрать канал.

10) В настоящее время стоимость декодера составляет 349,6  сомони

и цены падают ускоренными темпами.

11) Предполагается,  что цифровое телевидение будет  частично  на

платной  основе  -  жители  платят абонентскую плату от 10-15 сомони в

месяц за  кодированные  телевизионные  каналы.  Однако  в  перспективе

цифровые  сети  будут  обеспечивать  в  одном пакете распространение и

телевидения, и радио, и Интернет, и телефонии.

12) Проведя  анализ  эксплуатируемых  и  прошедших  международную

стандартизацию систем цифрового телевидения, опыта цифрового наземного

и   спутникового   телевизионного  вещания,  рабочая  группа  признала

целесообразным принять в Таджикистане за  основу  европейскую  систему

цифрового телевидения DVB. Альтернативой DVB мог бы стать американский

АТSС  (Аdvancet  Nelevision  Sustems  Committee  -  Комитет  передовых

телевизионных  систем) или японский ISDB (Intergrated Services Digital

Broadcasting   -   стандарт   цифрового   телевидения).   Особенности,

отличающие  европейскую систему цифрового телевидения от американской,

следующие:

- более   эффективное   использование   мощности   телевизионного

передатчика;

- более высокая помехозащищенность;

- регулируемая  скорость  передатчика  цифрового   телевизионного

сигнала от 5 до 32 Мбит/с (по сравнению с 19 Мбит/с в системе АТSС);

- возможность приема телевизионных программ цифрового формата  на

движущихся объектах.

13) На сегодняшней  день  мы  отстаем  от  Японии,  где  цифровое

телевидение  начало  функционировать  в  2005 году,  в Англии - в 2007

году, Германия перейдет на цифровое вещание в 2010 году.

14) Таким  образом,  в  течении  по  меньшей мере,  10 - 15 лет в

республике   должен   осуществиться   полный   переход   на   цифровое

телевещание,   то   есть   полная   замена  студийного  и  передающего

оборудования,  а также всех бытовых телевизоров в стране  на  цифровые

модели.  Предполагается,  что  в  2010 - 2015 годы произойдёт особенно

бурный рост этого рынка,  его объем до 2025 года  может  достичь  43,7

миллионов сомони.

15) Емкость рынка телевидения характеризуется  охватом  населения

телевизионными    программами,   а   также   количеством   телевизоров

пользователей.  С точки зрения детального анализа ситуации, эти данные

не  вполне корректны,  но в качестве определенного ориентира ими можно

воспользоваться.

16) В  настоящее  время  программами  Первого  канала Таджикского

телевидения охвачено 99,7 процентов населения.  В Российской Федерации

этот  показатель  составляет  99,1  процента.  По  данным  независимых

средств  массовой  информации  и   Открытого   акционерного   общества

"Телерадиоком",  на начало 2010 года охват четырех программ составляет

в среднем 81,3 процента. В России этот показатель - 54,1 процента.

17) Сейчас  во  всех  областных  центрах  страны  модернизированы

передатчики Первого канала и  телеканалов  Государственных  учреждений

"Телевидение Сафина",  "Детского и юношеского телевидения Бахористон",

"Джахоннамо".  Одновременно  запущена  модернизация  всей  спутниковой

приемной части и ее перевод на цифровые технологии. По ориентировочным

данным в пределах  до  1  процента  малонаселенных  пунктов  не  имеют

возможности  доступа  к  приему телевизионного сигнала.  В России этот

показатель равен 7-8 процентам.  В 18 тысяч населенных пунктах  России

принимается всего одна телепрограмма.

18) Государственная программа развития  цифрового  телевизионного

вещания  в дальнейшем обеспечивает население многоканальным вещанием с

гарантированным     предоставлением     обязательных     общедоступных

телевизионных  каналов  заданного  качества.  Это позволит обеспечение

конституционных прав граждан на получение информации.

19) Определение  направления развития цифрового вещания,  включая

механизм финансирования,  распространения  обязательных  общедоступных

телевизионных каналов, позволит создать необходимую инфраструктуру для

цифрового телевещания.

20) В   Программе  социально-экономического  развития  Республики

Таджикистан  на  период  до  2015  года,  утверждённой  Правительством

Республики  Таджикистан  от  1 марта 2004 года №86,  определена задача

модернизации сети телевещания. Эта задача включает переход на цифровую

технологию   и  расширение  вещания  на  страны  ближнего  и  дальнего

зарубежья.

2. Нынешняя ситуация отрасли и основные направления развития

21) По существующей системе Комитетом по телевидению и радио  при

Правительстве   Республики   Таджикистан  обеспечение  информационного

пространства     государственными     программами     телерадиовещания

осуществляется  техническими  средствами  с  использованием разработок

технологии середины и конца XX века.

22) Главной   задачей   Комитета   по  телевидению  и  радио  при

Правительстве Республики Таджикистан являются:

- создание условий для обеспечения граждан Таджикистана социально

значимой и достоверной информацией;

- создание   условий   для  развития  новых  видов  телевизионных

программ,  включая трансляцию  мобильного  телевидения  и  Интернет  -

телевидения, телеканалов высокой четкости и спутниковую трансляцию;

- обеспечение   функционирования    инфраструктуры    аналогового

эфирного вещания до полного перехода на цифровые технологии.

3. Пути реализации данной программы

23) Создание:

- благоприятного климата государственной финансовой поддержки при

формировании прогнозных планов;

- условий для капиталовложении и других  видов  финансирования  и

льготного кредитования.

4. Этапы внедрения Программы

24) Внедрение    цифрового   наземного   телевизионного   вещания

предполагает переходный период  от  аналогового  вещания  к  цифровому

(ориентировочно  5 лет),  во время которого эти системы будут работать

совместно.

25) Полный  переход в крупных административных центрах республики

на цифровое наземное телевизионное вещание,  при  условии  организации

начала  внедрения  с 2010 года,  предполагается завершить к концу 2015

года.

26) В   соответствии   с   Концепцией   государственной  политики

Республики Таджикистан в области телевидения и радиовещания на 2010  -

2025   годы,   утвержденной  постановлением  Правительства  Республики

Таджикистан от 1 октября 2009 года  №529,  Комитет  по  телевидению  и

радио  при  Правительстве  Республики Таджикистан разработал программу

внедрения  и  поэтапного   перевода   существующей   аналоговой   сети

Республиканского   телерадиовещания   на   новый  формат  Европейского

стандарта цифрового  наземного  телевещания  БУВ-Т.  Такой  выбор  был

предложен  рабочей  группой  после  проведения анализа,  находящихся в

эксплуатации  и   прошедших   международную   стандартизацию,   систем

цифрового телевидения,  а также результатов испытаний и отечественного

опыта цифрового наземного и спутникового телевизионного вещания.

27) 1-й этап: 2010 год.

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------ї

|№  |Место    | Тип и       |Кол-во| Стоимость | Общая    | Источник |

|№  |установки| мощность    |прог- | (сомони)  | стоимость| финанси- |

|п/п|оборудо- | оборудо-    |рамм в|           | (сомони) | рования  |

|   |вания    | вания       |цифро-|           |          |          |

|   |         |             |вом   |           |          |          |

|   |         |             |пакете|           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Телевизионный|      |           |          |50 процен-|

|   |         |передатчик,  |      |           |          |тов собст-|

|   |         |цифровой,    |      |           |          |венные,   |

|   |         |2500 Вт      |      |           |          |50 процен-|

|1. |город    |46 ТВК,в     |до 8  |639 098,68 |639 098,68|тов привле|

|   |Душанбе  |комплекте с  |      |           |          |ченные    |

|   |         |антенно-     |      |           |          |средства  |

|   |         |фидерным     |      |           |          |          |

|   |         |устройством  |      |           |          |          |

|   |         |L=210 м.     |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Головная     |      |           |          |50 процен-|

|   |         |станция      |      |           |          |тов собст-|

|   |город    |мультиплекси-|      |           |          |венные,   |

|2  |Душанбе  |рования      |до 8  |524 568,00 |524 568,00|50 процен-|

|   |         |телевизионных|      |           |          |тов привле|

|   |         |программ в   |      |           |          |ченные    |

|   |         |формате      |      |           |          |средства  |

|   |         |MPEG-4       |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Приставки    |      |           |          |          |

|   |         |фиврового    |      |           |          |Собстве-  |

|   |         |формата для  |      |           |          |нные      |

|3  |город    |аналоговых   |100   | 349,71    |34 971,20 |средства  |

|   |Душанбе  |приемников   |шт.   |           |          |          |

|   |         |телепрограмм |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|Транспортные расходы                           10 процентов         |

+--------------------------------------------------------------------+

|Стоимость оборудования, итого                  1 318 501,66 сомони  |

+--------------------------------------------------------------------+

|Таможенные пошлины                             5,15 процентов       |

+--------------------------------------------------------------------+

|Всего                                          1 386 404,50 сомони  |

+--------------------------------------------------------------------+

|Монтаж и установка                             25 процентов         |

+--------------------------------------------------------------------+

|Сумма 1-го этапа                               1 733 005,64 сомони  |

+--------------------------------------------------------------------+

Примечание: Реализация  программы  по  первому  этапу   обеспечит

возможность  охвата  телевещанием  в цифровом формате города Душанбе и

частично прилегающие  районы,  примерйо  1500  000  человек  или  21,5

процентов населения Республики.

28) II-й этап: 2011 год.

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------ї

|№  |Место    | Тип и       |Кол-во| Стоимость | Общая    | Источник |

|№  |установки| мощность    |прог- | (сомони)  | стоимость| финанси- |

|п/п|оборудо- | оборудо-    |рамм в|           | (сомони) | рования  |

|   |вания    | вания       |цифро-|           |          |          |

|   |         |             |вом   |           |          |          |

|   |         |             |пакете|           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |         |передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|   |         |цифровой,    |      |           |          |процентов |

|   |         |2500 Вт      | до 6 | 627 558,18|627 558,18|и привле- |

|   |город    |комплекте с  |      |           |          |ченные    |

|1. |Ходжент  |антенно-     |      |           |          |средства  |

|   |         |фидерным     |      |           |          |40        |

|   |         |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |         |L=110 м.     |      |           |          |          |

|   |         |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Оконченное   |      |           |          |Господер- |

|   |         |оборудование |      |           |          |жка 60    |

|   |город    |радиорелейных|      |           |          |процентов |

|2  |Худжанд  | линий для   |до 6  |152 999,00 |152 999,00|и привле- |

|   |         |формирования |      |           |          |ченные    |

|   |         |и выделения  |      |           |          |средства  |

|   |         |телевизионно-|      |           |          |40        |

|   |         |го пакета    |      |           |          |процентов |

|   |         |MPEG-4       |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Приставки    |      |           |          |          |

|   |         |фиврового    |      |           |          |Собствен- |

|   |город    |формата для  |100   | 349,71    |34 971,20 |ные сред- |

|3  |Худжанд  |аналоговых   |шт.   |           |          |ства      |

|   |         |приемников   |      |           |          |          |

|   |         |телепрограмм |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |         |передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|   |         |цифровой,    |      |           |          |процентов |

|   |         |2500 Вт      |      |           |          |и привле- |

|   |поселок  |комплекте с  |до 6  |627 558,18 |627 558,18|ченные    |

|4  |Ташрабад |антенно-     |      |           |          |средства  |

|   |(Вахшский|фидерным     |      |           |          |40        |

|   |район)   |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |         |L=100 м.     |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Оконечное    |      |           |          |Господер- |

|   |         |оборудование |      |           |          |жка 60    |

|   |         |радиорелейных|      |           |          |процентов |

|5  |поселок  |линий для    |до 6  |152 999,00 |152 999,00|и привле- |

|   |Ташрабад |формирования |      |           |          |ченные    |

|   |(Вахшский|и выделения  |      |           |          |средства  |

|   |район)   |телевизионн- |      |           |          |40        |

|   |         |ого пакета   |      |           |          |процентов |

|   |         |MPEG-4       |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Приставки    |      |           |          |          |

|   |         |фиврового    |      |           |          |          |

|6  |поселок  |формата для  | 50 шт| 349,71    | 17 485,60|Собствен- |

|   |Ташрабад |аналоговых   |      |           |          |нные      |

|   |(Вахшский|приемников   |      |           |          |средства  |

|   |район)   |телепрограмм |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|Транспортные расходы                             10 процентов       |

+--------------------------------------------------------------------+

|Стоимость оборудования, итого                    1 774 928,28 сомони|

+--------------------------------------------------------------------+

|Таможенные пошлины                               5,15 процентов     |

+--------------------------------------------------------------------+

|Всего                                            1 866 337,10 сомони|

+--------------------------------------------------------------------+

|Монтаж и установка                               25 процентов       |

+--------------------------------------------------------------------+

|Сумма II-го этапа                                2 332 921,36 сомони|

+--------------------------------------------------------------------+

Примечание: Реализация  программы  по  второму  этапу   обеспечит

возможность  охвата  телевещанием  в цифровом формате городов Худжанд,

Курган-тюбе и частично прилегающие районы,  примерно 2 610 000 человек

или 37,3 процентов населения Республики.

29) III-й этап: 2012 год.

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------ї

|№  |Место    | Тип и       |Кол-во| Стоимость | Общая    | Источник |

|№  |установки| мощность    |прог- | (сомони)  | стоимость| финанси- |

|п/п|оборудо- | оборудо-    |рамм в|           | (сомони) | рования  |

|   |вания    | вания       |цифро-|           |          |          |

|   |         |             |вом   |           |          |          |

|   |         |             |пакете|           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |         |передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|   |         |цифровой,    |      |           |          |процентов |

|   |город    |550 Вт       |до 6  | 282 917,00|282 917,00|и привле- |

|1. |Куляб    |комплекте с  |      |           |          |ченные    |

|   |         |антенно-     |      |           |          |средства  |

|   |         |фидерным     |      |           |          |40        |

|   |         |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |         |L=80 м.      |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Оконечное    |      |           |          |Господер- |

|   |         |оборудование |      |           |          |жка 60    |

|   |         |радиорелейных|      |           |          |процентов |

|   |         |линий для    |      |           |          |и привле- |

|   |         |формирования | до 6 |21 857,00  |21 857,00 |ченные    |

|2  |город    |и выделения  |      |           |          |средства  |

|   |Куляб    |телевизионн- |      |           |          |40        |

|   |         |ого пакета   |      |           |          |процентов |

|   |         |MPEG-4       |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Приставки    |      |           |          |          |

|   |         |фиврового    |      |           |          |          |

|   |         |формата для  |      |           |          |Собстве-  |

|   |         |аналоговых   |      |           |          |нные      |

|3  | город   |приемников   |100   |  349,71   |34 971,20 |средства  |

|   | Куляб   |телепрограмм |шт    |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |         |передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|   |         |цифровой,    |      |           |          |процентов |

|4  |город    |150 Вт       |до 6  |109 897,00 |109 897,00|и привле- |

|   |Хорог    |комплекте с  |      |           |          |ченные    |

|   |         |антенно-     |      |           |          |средства  |

|   |         |фидерным     |      |           |          |40        |

|   |         |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |         |L=60 м.      |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Головная     |      |           |          |Господер- |

|   |         |станция      |      |           |          |жка 60    |

|   |город    |мультиплекси-|      |           |          |процентов |

|5  |Хорог    |рования      |до 6  |437 140,00 |437 140,00|и привле- |

|   |         |телевизионных|      |           |          |ченные    |

|   |         |программ в   |      |           |          |средства  |

|   |         |формате      |      |           |          |40        |

|   |         |MPEG-4       |      |           |          |процентов |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Приставки    |      |           |          |          |

|   |         |фиврового    |      |           |          |          |

|   |         |формата для  |      |           |          |Собстве-  |

|   | город   |аналоговых   |50 шт.| 349,71    |17 485,60 |нные      |

|6  | Хорог   |приемников   |      | сомони    |          |средства  |

|   |         |телепрограмм |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|Транспортные расходы                             10 процентов       |

+--------------------------------------------------------------------+

|Стоимость оборудования, итого                    994 694,58 сомони  |

+--------------------------------------------------------------------+

|Таможенные пошлины                               5,15 процентов     |

+--------------------------------------------------------------------+

|Всего                                            1 045 921,35 сомони|

+--------------------------------------------------------------------+

|Монтаж и установка                               25 процентов       |

+--------------------------------------------------------------------+

|Сумма III-го этапа                               1 307 401,72 сомони|

+--------------------------------------------------------------------+

Примечание: Реализация  программы  по  третьему  этапу  обеспечит

возможность  охвата  телевещанием  в  цифровом  формате городов Куляб,

Хорог и частично прилегающие районы, примерно 207 000 человек или 2,95

процентов населения республики.

30) IV-Й этап: 2013 год.

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------ї

|№  |Место    | Тип и       |Кол-во| Стоимость | Общая    | Источник |

|№  |установки| мощность    |прог- | (сомони)  | стоимость| финанси- |

|п/п|оборудо- | оборудо-    |рамм в|           | (сомони) | рования  |

|   |вания    | вания       |цифро-|           |          |          |

|   |         |             |вом   |           |          |          |

|   |         |             |пакете|           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |         |передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|   |         |цифровой,    |      |           |          |процентов |

|   |         |2500 Вт.,    |до 6  |627558,18  |627558,18 |и привле- |

|   |поселок  |комплекте с  |      |           |          |ченные    |

|1  |Айвадж   |антенно-     |      |           |          |средства  |

|   |Шартузс- |фидерным     |      |           |          |40        |

|   |кий      |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |район    |L=110 м.     |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Оконечное    |      |           |          |Господер- |

|   |         |оборудование |      |           |          |жка 60    |

|   |         |радиорелейных|      |           |          |процентов |

|   |поселок  |линий для    |до 6  |152999,00  |152999,00 |и привле- |

|2  |Айвадж   |формирования |      |           |          |ченные    |

|   |Шартузс- |и выделения  |      |           |          |средства  |

|   |кий      |телевизионн- |      |           |          |40        |

|   |район    |ого пакета   |      |           |          |процентов |

|   |         |MPEG-4       |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Приставки    |      |           |          |          |

|   |         |циврового    |      |           |          |Собствен- |

|   |         |формата для  |      |           |          |ные       |

|   |поселок  |аналоговых   |100 шт|  349,71   | 34971,20 |средства  |

|3  |Айвадж   |приемников   |      |           |          |          |

|   |Шартузс- |телепрограмм |      |           |          |          |

|   |кий      |             |      |           |          |          |

|   |район    |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |         |передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|   |поселок  |цифровой,    |      |           |          |процентов |

|4  |Оббурдон |2500 Вт.,    |до 6  |627 558,18 |627 558,18|и привле- |

|   |(Ганчин- |комплекте с  |      |           |          |ченные    |

|   |ский     |антенно-     |      |           |          |средства  |

|   |район)   |фидерным     |      |           |          |40        |

|   |         |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |         |L=100 м.     |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Оконечное    |      |           |          |Господер- |

|   |         |оборудование |      |           |          |жка 60    |

|   |поселок  |радиорелейных|      |           |          |процентов |

|   |Оббурдон |линий для    |до 6  |152 999,00 |152 999,00|и привле- |

|5  |(Ганчин- |формирования |      |           |          |ченные    |

|   |ский     |и выделения  |      |           |          |средства  |

|   |район)   |телевизионн- |      |           |          |40        |

|   |         |ого пакета   |      |           |          |процентов |

|   |         |MPEG-4       |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Приставки    |      |           |          |          |

|   |         |циврового    |      |           |          |Собстве-  |

|   |поселок  |формата для  |по 100|  349,71   |34 971,20 |нные      |

|6  |Оббурдон |аналоговых   |шт.   |           |          |средства  |

|   |(Ганчин- |приемников   |      |           |          |          |

|   |ский     |телепрограмм |      |           |          |          |

|   |район)   |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |город    |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |Пенджи-  |передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|7  |кент     |цифровой,    |      |           |          |процентов |

|   |Истарав- |550 Вт.,     |до 6  |280 818,73 |4х280818, |и привле- |

|   |шан      |комплекте с  |      |           |73=1 123  |ченные    |

|   |поселки  |антенно-     |      |           |274,94    |средства  |

|   |Нефтеабад|фидерным     |      |           |          |40        |

|   |(город   |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |Исфара), |L=60 м.      |      |           |          |          |

|   |Шайдан   |             |      |           |          |          |

|   |(Аштский |             |      |           |          |          |

|   |район    |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |город    |Оконечное    |      |           |          |Господер- |

|   |Пенджи-  |оборудование |      |           |          |жка 60    |

|   |кент     |радиорелейных|      |           |          |процентов |

|8  |Истарав- |линий для    |до 6  |152 999,00 |131142+   |и привле- |

|   |шан      |формирования |      |           |4х21 857= |ченные    |

|   |поселки  |и выделения  |      |           |218570,00 |средства  |

|   |Нефтеабад|телевизионн- |      |           |          |40        |

|   |(город   |ого пакета   |      |           |          |процентов |

|   |Исфара), |MPEG-4       |      |           |          |          |

|   |Шайдан   |             |      |           |          |          |

|   |(Аштский |             |      |           |          |          |

|   |район    |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |город    |Приставки    |      |           |          |          |

|   |Пенджи-  |циврового    |      |           |          |Собственые|

|   |кент     |формата для  | по   | 349,71    |50х4х349,7|средства  |

|   |Истарав- |аналоговых   | 50 шт|           |=69942.00 |          |

|   |шан      |приемников   |      |           |          |          |

|9  |поселки  |телепрограмм |      |           |          |          |

|   |Нефтеабад|             |      |           |          |          |

|   |(город   |             |      |           |          |          |

|   |Исфара), |             |      |           |          |          |

|   |Шайдан   |             |      |           |          |          |

|   |(Аштский |             |      |           |          |          |

|   |район    |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |пункти   |передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|   |Шар-шар  |цифровой,    |до 6  |280 818,73 |4х280818, |процентов |

|10 |(Дангари-|550 Вт.,     |      |           |73        |и привле- |

|   |нский    |комплекте с  |      |           |          |ченные    |

|   |район)   |антенно-     |      |           |          |средства  |

|   |Зардолу, |фидерным     |      |           |          |40        |

|   |(город   |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |Вахдат)  |L=60 м.      |      |           |          |          |

|   |районные |             |      |           |          |          |

|   |центры   |             |      |           |          |          |

|   |Шаартуз, |             |      |           |          |          |

|   |и Куба-  |             |      |           |          |          |

|   |диён     |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |пункти   |Оконечное    |      |           |          |Господер- |

|   |Шар-шар  |оборудование |      |           |          |жка 60    |

|   |(Дангари-|радиорелейных|      |           |          |процентов |

|   |нский    |линий для    |до 6  |152 999,00 |131 142+  |и привле- |

|   |район)   |формирования |      |           |4х21857=  |ченные    |

|11 |Зардолу, |и выделения  |      |           |218570,00 |средства  |

|   |(город   |телевизионн- |      |           |          |40        |

|   |Вахдат)  |ого пакета   |      |           |          |процентов |

|   |районные |MPEG-4       |      |           |          |          |

|   |центры   |             |      |           |          |          |

|   |Шаартуз, |             |      |           |          |          |

|   |и Куба-  |             |      |           |          |          |

|   |диён     |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |пункти   |Приставки    |      |           |          |          |

|   |Шар-шар  |циврового    |      |           |          |Собственые|

|   |(Дангари-|формата для  |по 50 | 349,71    |50х4х349,7|средства  |

|   |нский    |аналоговых   | шт.  |           |=69942,00 |          |

|   |район)   |приемников   |      |           |          |          |

|12 |Зардолу, |телепрограмм |      |           |          |          |

|   |(город   |             |      |           |          |          |

|   |Вахдат)  |             |      |           |          |          |

|   |районные |             |      |           |          |          |

|   |центры   |             |      |           |          |          |

|   |Шаартуз, |             |      |           |          |          |

|   |и Куба-  |             |      |           |          |          |

|   |диён     |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|Транспортные  расходы                           10 процентов        |

+--------------------------------------------------------------------+

|Стоимость оборудования, итого                   4 898 973,65 сомони |

+--------------------------------------------------------------------+

|Таможенные пошлины                              5,15 процентов      |

+--------------------------------------------------------------------+

|Всего                                           5 151 268,10 сомони |

+--------------------------------------------------------------------+

|Монтаж и установка                              25 процентов        |

+--------------------------------------------------------------------+

|Сумма IV -го этапа                              6 439 085,13 сомони |

+--------------------------------------------------------------------+

Примечание: Реализация программы по  четвертому  этапу  обеспечит

возможное  охвата телевещанием в цифровом формате указанные 8 (восемь)

районных цешров и 2 населенных пункта,  примерно 965 000  человек  или

13.8 процентов населения республики.

31)V-й этап: 2014 год.

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------ї

|№  |Место    | Тип и       |Кол-во| Стоимость | Общая    | Источник |

|№  |установки| мощность    |прог- | (сомони)  | стоимость| финанси- |

|п/п|оборудо- | оборудо-    |рамм в|           | (сомони) | рования  |

|   |вания    | вания       |цифро-|           |          |          |

|   |         |             |вом   |           |          |          |

|   |         |             |пакете|           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |         |Модернизация |      |           |          |Господер- |

|   |         |существующей |      |           |          |жка 60    |

|1  |город    |земной       |до 8  | 437140,0  |437140,00 |процентов |

|   |Душанбе  |станции и    |      |           |          |и привле- |

|   |         |дистрибуция  |      |           |          |ченные    |

|   |         |DVB-T пакета |      |           |          |средства  |

|   |         |             |      |           |          |40        |

|   |         |             |      |           |          |процентов |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |поселок  |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |Ашти-Поён|передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|2  |районные |цифровой,    |      |           |          |процентов |

|   |центры   |550 Вт.,     |до 6  | 280818,73 |4х280818, |и привле- |

|   |Яван,    |комплекте с  |      |           |73=1123   |ченные    |

|   |Джирги-  |антенно-     |      |           |274,92    |средства  |

|   |таль,    |фидерным     |      |           |          |40        |

|   |город    |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |Турсун-  |L=60 м.      |      |           |          |          |

|   |заде     |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |поселок  |Оконечное    |      |           |          |          |

|   |Ашти-Поён|оборудование |      |           |          |          |

|   |районные |радиорелейных|до 6  |152 999,00 |131 142+  |Собствен- |

|3  |центры   |линий для    |      |сомони     |4х21 857= |ные       |

|   |Яван,    |формирования |      |           |218570,00 |средства  |

|   |Джирги-  |и выделения  |      |           |сомони    |          |

|   |таль,    |телевизионн- |      |           |          |          |

|   |город    |ого пакета   |      |           |          |          |

|   |Турсун-  |MPEG-4       |      |           |          |          |

|   |заде     |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |поселок  |Приставки    |      |           |          |Господер- |

|   |Ашти-Поён|циврового    | по 50| 349,71    |50х4х349, |жка 60    |

|   |районные |формата для  | шт.  |           |71=69 942,|процентов |

|4  |центры   |аналоговых   |      |           |40        |и привле- |

|   |Яван,    |приемников   |      |           |          |ченные    |

|   |Джирги-  |телепрограмм |      |           |          |средства  |

|   |таль,    |             |      |           |          |40        |

|   |город    |             |      |           |          |процентов |

|   |Турсун-  |             |      |           |          |          |

|   |заде     |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |районные |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |центры   |передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|   |Айни,    |цифровой,    |до 6  |109897,0   |4х109897,0|процентов |

|5  |Рашт,    |150 Вт.,     |      |           |=439587,98|и привле- |

|   |поселок  |комплекте с  |      |           |          |ченные    |

|   |Шураб    |антенно-     |      |           |          |средства  |

|   |(город   |фидерным     |      |           |          |40        |

|   |Исфара), |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |город    |L=60 м.      |      |           |          |          |

|   |Нурек    |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |районные |Оконечное    |      |           |          |Господер- |

|   |центры   |оборудование |      |           |          |жка 60    |

|   |Айни,    |радиорелейных| до 6 |21857,00   |4х21857,0 |процентов |

|6  |Рашт,    |линий для    |      |           |=87428,00 |и привле- |

|   |поселок  |формирования |      |           |          |ченные    |

|   |Шураб    |и выделения  |      |           |          |средства  |

|   |(город   |телевизионн- |      |           |          |40        |

|   |Исфара), |ого пакета   |      |           |          |процентов |

|   |город    |MPEG-4       |      |           |          |          |

|   |Нурек    |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |районные |Приставки    |      |           |          |          |

|   |центры   |циврового    |      |           |          |Собствен- |

|   |Айни,    |формата для  | по 50| 349,71    |50х4х349, |ные       |

|   |Рашт,    |аналоговых   | шт.  |           |71=69 942,|средства  |

|7  |поселок  |приемников   |      |           |40        |          |

|   |Шураб    |телепрограмм |      |           |          |          |

|   |(город   |             |      |           |          |          |

|   |Исфара), |             |      |           |          |          |

|   |город    |             |      |           |          |          |

|   |Нурек    |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|Транспортные расходы                           10 процентов         |

+--------------------------------------------------------------------+

|Стоимость оборудования, итого                  2 690 474,30 сомони  |

+--------------------------------------------------------------------+

|Таможенные пошлины                             5,15 процентов       |

+--------------------------------------------------------------------+

|Всего                                          2 829 033,73 сомони  |

+--------------------------------------------------------------------+

|Монтаж и установка                             25 процентов         |

+--------------------------------------------------------------------+

|Сумма V -го этапа                              3 536 292,15 сомони  |

+--------------------------------------------------------------------+

Примечание: Реализация программы по пятому этапу  обеспечит  воз-

можность  охвата  телевещанием в цифровом формате указанные 8 (восемь)

районных центров и частично прилегающие  населенные  пункты,  примерно

376 250 человек или 5.4 процентов населения Республики.

32) VI-й этап: 2015 год.

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------ї

|№  |Место    | Тип и       |Кол-во| Стоимость | Общая    | Источник |

|№  |установки| мощность    |прог- | (сомони)  | стоимость| финанси- |

|п/п|оборудо- | оборудо-    |рамм в|           | (сомони) | рования  |

|   |вания    | вания       |цифро-|           |          |          |

|   |         |             |вом   |           |          |          |

|   |         |             |пакете|           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |районный |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |центр    |передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|   |Ховалинг |цифровой,    |      |           |          |процентов |

|1  |поселки  |150 Вт.,     |до 6  |  109 897  | 4х109897=|и привле- |

|   |Хундара  |комплекте с  |      |           | 439588,00|ченные    |

|   |(Файза-  |антенно-     |      |           |          |средства  |

|   |бадский  |фидерным     |      |           |          |40        |

|   |район),  |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |Диасаид, |L=60 м.      |      |           |          |          |

|   |(Раштский|             |      |           |          |          |

|   |район),  |             |      |           |          |          |

|   |Нушори-  |             |      |           |          |          |

|   |Поён     |             |      |           |          |          |

|   |(Таджика-|             |      |           |          |          |

|   |бадский  |             |      |           |          |          |

|   |район    |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |районный |Оконечное    |      |           |          |Господер- |

|   |центр    |оборудование |      |           |          |жка 60    |

|2  |Ховалинг |радиорелейных| до 6 | 21857,00  |4х21857,00|процентов |

|   |поселки  |линий для    |      |           |87428,00  |и привле- |

|   |Хундара  |формирования |      |           |          |ченные    |

|   |(Файза-  |и выделения  |      |           |          |средства  |

|   |бадский  |телевизионн- |      |           |          |40        |

|   |район),  |ого пакета   |      |           |          |процентов |

|   |Диасаид, |MPEG-4       |      |           |          |          |

|   |(Раштский|             |      |           |          |          |

|   |район),  |             |      |           |          |          |

|   |Нушори-  |             |      |           |          |          |

|   |Поён     |             |      |           |          |          |

|   |(Таджика-|             |      |           |          |          |

|   |бадский  |             |      |           |          |          |

|   |район    |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |районный |Приставки    |      |           |          |Господер- |

|   |центр    |циврового    |      |           |          |жка 60    |

|   |Ховалинг |формата для  | по 50| 349,71    |50х4х349, |процентов |

|   |поселки  |аналоговых   | шт.  |           |71=69 942,|и привле- |

|   |Хундара  |приемников   |      |           |40        |ченные    |

|3  |(Файза-  |телепрограмм |      |           |          |средства  |

|   |бадский  |             |      |           |          |40        |

|   |район),  |             |      |           |          |процентов |

|   |Диасаид, |             |      |           |          |          |

|   |(Раштский|             |      |           |          |          |

|   |район),  |             |      |           |          |          |

|   |Нушори-  |             |      |           |          |          |

|   |Поён     |             |      |           |          |          |

|   |(Таджика-|             |      |           |          |          |

|   |бадский  |             |      |           |          |          |

|   |район    |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |районные |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |центры   |передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|   |Пяндж,   |цифровой,    |      |           |          |процентов |

|   |Фархар,  |150 Вт.,     |до 6  | 109897,0  |4х109897= |и привле- |

|   |Ванч,    |комплекте с  |      |           |439 588,00|ченные    |

|   |поселок  |антенно-     |      |           |          |средства  |

|4  |Джарайли |фидерным     |      |           |          |40        |

|   |(район   |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |Темур-   |L=60 м.      |      |           |          |          |

|   |малик)   |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |районные |Телевизионный|      |           |          |Господер- |

|   |центры   |передатчик,  |      |           |          |жка 60    |

|   |Ишкашим, |цифровой,    |      |           |          |процентов |

|   |Рушан,   |40 Вт.,      |      |           |          |и привле- |

|5  |Дарваз,  |комплекте с  | до 6 |72 740,09  |7х72740,  |ченные    |

|   |Мургаб,  |антенно-     |      |           |09=509 180|средства  |

|   |Шурообод |фидерным     |      |           |63        |40        |

|   |Балжуван |устройством  |      |           |          |процентов |

|   |пункт    |L=60 м.      |      |           |          |          |

|   |Паршнев  |             |      |           |          |          |

|   |(Шугнанс-|             |      |           |          |          |

|   |кий      |             |      |           |          |          |

|   |район)   |             |      |           |          |          |

+---+---------+-------------+------+-----------+----------+----------+

|   |Районные  Профессиона- |      |           |          |          |

|   |центры    льный мульти-|      |           |          |Собствен- |

|   |Пяндж,    форматный    |      |           |          |ные       |

|   |Пархар,   спутниковый  | до 6 |21 857,00  |11х21857= |средства  |

|6  |Ванч,     приемник-    |      |           |240427,00 |          |

|   |Ишкашим   декодер с DVB|      |           |          |          |

|   |Рушан,    -S2 d входом |      |           |          |          |

|   |Дарваз,   и ASI выходом|      |           |          |          |

|   |Мургаб,                |      |           |          |          |

|   |Шурообод               |      |           |          |          |

|   |Балжуван               |      |           |          |          |

|   |поселок                |      |           |          |          |

|   |Джарайли               |      |           |          |          |

|   |(район                 |      |           |          |          |

|   |Темурма-               |      |           |          |          |

|   |лик),                  |      |           |          |          |

|   |Паршнев                |      |           |          |          |

|   |(Шугнан-               |      |           |          |          |

|   |ский                   |      |           |          |          |

|   |район)                 |      |           |          |          |

+---+-----------------------+------+-----------+----------+----------+

Транспортные расходы                      10 процентов

Стоимость оборудования, итого             1 964 769,44 сомони

Таможенные пошлины                        5,15 процентов

Всего                                     2 065 955,07 сомони

Монтаж и установка                        25 процентов

Сумма VI -го этапа                        2 582 443,84 сомони

Реализация программы   по  шестому  этапу  обеспечит  возможность

охвата телевещанием в цифровом формате указанные 8  (восемь)  районных

центров и 3 (три) крупных населенных пунктов, примерно 321 940 человек

или 4.6 процентов населения республики.

Примечание: Реализация  данной  программы  обеспечит  возможность

получения   подавляющим   большинством   населения    страны    пакета

обязательных общедоступных телевизионных вещательных каналов.

Предусматривается обеспечение   возможности   доступа   населения

Республики Таджикистан к комплексным телекоммуникационным услугам.

Общая стоимость  реализации  проекта  составляет  17  931  149,84

(семнадцать  миллионов девятьсот тридцать одна тысяча сто сорок девять

сомони 84 дирам),  в том числе,  9 375 294,48 (девять миллионов тристо

семьдесят  пять тысяч двести девяносто четыре сомони 48 дирам) за счёт

государственного бюджета.