Утверждена

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от "5" октября 2009 года №574

Программа

внедрения научно-технических    достижений     в     промышленное

производство Республики Таджикистан на период 2010-2015 годы

1. Введение

Настоящая Программа   разработана   в  соответствии  с  задачами,

поставленными Президентом Республики Таджикистан Эмомали  Рахмоном  па

заседании  Правительства Республики Таджикистан 15-16 января 2009 года

по укреплению связи  науки  с  производством  и  Стратегии  Республики

Таджикистан в области науки и технологии на 2007-2015 годы.  Исходя из

текущего состояния промышленности и учитывая, что основными проблемами

её  развития  в  среднесрочной  и  долгосрочной  перспективе  являются

внедрение более прогрессивных технологий,  модернизация и  техническое

перевооружение  предприятий  возрастает  необходимость  делать упор на

освоение научно-технических достижений,  как один из основных факторов

успешного   решения   упомянутых   выше  проблем.  Программа  призвана

обеспечить концентрацию научного  и  интеллектуального  потенциала  на

приоритетах  экономики  страны,  направлений  научных  исследований  с

последующим  их  внедрением  в  производство,  а  также  на   создание

эффективной системы государственного регулирования научно-технического

процесса в отраслях промышленности.

Международная практика   показывает,  что  прирост  промышленного

производства   в    большинстве    промышленных    развитых    странах

обеспечивается  за  счёт  использования  новых  технологий и внедрения

отечественных и зарубежных научно-технических достижений.  Поэтому,  в

настоящее  время  внедрение  научно-технических достижений в различные

отрасли экономики республики,  в том числе,  промышленность,  является

одним  из  начальных  условий развития и требует интеграционных связей

производственников с научными учреждениями.

В этом   отношении   в   республике   создана   необходимая  база

интеллектуальных и научно-технических ресурсов.  За последние  10  лет

учёным и изобретателям выданы 469 патентов изобретения и 241 первичных

патентов.

В настоящей   Программе   характеризируется   текущее   состояние

инновационного процесса в промышленности,  определяются цели и  задачи

заинтересованных  структур  республиканского  уровня  и  субъектов  на

местах по реализации мероприятий,  направленных на сближение  науки  с

производством,  намечены  мероприятия  по  обеспечению  нужд  отраслей

промышленности на  научно-исследовательские  и  опытно-конструкторские

работы,      предлагаются      отдельные      проекты      завершенных

научно-исследовательских работ для внедрения в производство на  период

2010-2015  годов  и  конкретизируются  механизмы выполнения намеченных

мероприятий, опираясь на государственную поддержку и регулирование.

2. Цели и задачи

Основной целью   Программы   является    организация,    согласно

приоритетных   направлений   экономики  республики,  на  отечественных

предприятиях промышленного  производства  готовой  конкурентоспособной

продукции  из местного сырья на основе научно-обоснованных предложений

учёных,   научно-исследовательских   учреждений,    изобретателей    и

рационализаторов, а также привлечение новых зарубежных технологий.

Для осуществления этой  цели  необходимо  решить  ниже  следующие

задачи:

- реализация комплекса мероприятий по активизации  инвестиционных

и  инновационных процессов на основе "Стратегии Республики Таджикистан

в  области  науки  и  технологии  на  2007-2015  годы",   утвержденной

постановлением Правительства Республики Таджикистан от 01.08.06, №362;

- определение  механизмов  сотрудничества о проведении совместных

научных    исследований     с     академическими     и     отраслевыми

научно-исследовательскими институтами и высших учебных заведений путём

подписаний  договоров,  согласно  заказов  министерств,   предприятий,

учреждений, а также физических и юридических лиц;

- активизировать  мероприятия,  направленные  на   стимулирование

промышленных   предприятий   по   расширению  процессов  внедрения  на

производство научно-технических разработок,  достигнутых в республике,

освоение   интеллектуальных   продуктов   новаторов,  изобретателей  и

рационализаторов,  а также,  ввозить  зарубежных  технологий,  которые

обеспечивают  конкурентоспособность продукции промышленных предприятий

страны на мировом рынке (приложение 1);

- с   учётом   потребности   промышленности   страны   определить

наименования   важнейших    научных    и    научно-технических    тем,

конкретизировать  планы  выполнения  этих  темп с учётом использования

внутренних  сырьевых  ресурсов,  технического   уровня,   качество   и

потребности   рынка   на   продукцию,   предложенную   для   внедрения

производства и его экономическую эффективность (приложение 2).

Реализация предложенных   научных   достижений   в   производство

осуществляется на следующих методах и приёмах:

- согласно  приоритетных  направлений  экономики страны на основе

научных   предложений   разработать   качественные   инновационные   и

инвестиционные   проекты   с   технико-экономическими   обоснованиями,

позволяющие довести разработки до стадии полного освоения;

- активизация    действий    по   выдвижению   инвестиционных   и

инновационных  проектов,  а   также   создание   базы   данных   новых

научно-технических  достижений  с  целью реализации их отечественным и

зарубежным инвесторам (на встречах,  семинарах,  выставках,  Интернет-

сайтах, на телевидении, средств массовый информации и других средств);

- создание    на     промышленных     предприятиях     обстановки

инициативности,     направленные     на     сотрудничество    ученных,

исследователей,  изобретателей и рационализаторов на  основе  взаимных

договоров,  финансирование  инвестиционных и инновационных проектов за

счёт банковских кредитов,  грантов,  бюджетных и собственных средств и

др.;

- принятие мер по государственной поддержке с  целью  обеспечения

материально-технических    и   финансовых   условий   для   выполнения

мероприятий начального этапа организации новых производств (при  ввозе

оборудования   и  технологии,  материального  обеспечения,  реализации

продукции, привлечение специалистов, обучение кадров и др.)

3. Текущее  состояние   и   нужды   промышленности   на   научные

исследования и опытно-конструкторские работы.

В 90  годах  прошлого столетия в процессе развития промышленности

страны возникли существенные трудности и большие проблемы.

Существование факторов    морального    и    физического   износа

технологического оборудования, неспособности действующих технологий на

производство новой продукции,  низкого уровня привлечения внутренних и

внешних  инвестиций,  недостаточность  научно-технических   кадров   в

отраслях  промышленности,  отсутствие  научно-технических разработок в

определенных направлениях,  а  также  их  внедрение  на  производство,

потери  кооперированных,  производственных и научно-технических связей

привели к снижению  в  1991-1997гг.  общих  экономических  показателей

отраслей   промышленности  страны  и  тяжёлому  финансово-техническому

состоянию.

В этот  период  общий  объём  производства промышленной продукции

снизился на 32,8 процента а с 1998 г.  оно получило нормальный рост  и

составило на 2008 г. 70,7 процентов.

Дальнейшему развитию   промышленности   способствовали   принятые

среднесрочные   и   долгосрочные   программы   такие,   как  Стратегия

национального развития Республики Таджикистан до  2015  г.,  Стратегия

снижения  бедности Республики Таджикистан на 2007-2009 гг.,  Стратегия

Республики  Таджикистан  в  области  науки  и  технологии  на   период

2007-2015 г.г., а также программы развития отраслей промышленности.

С целью  развития  промышленности  в  центре  внимания   политики

государства  находится вопрос обеспечения связи науки с производством.

В  этом  направлений  важнейшими   задачами   являются   внедрение   в

производство  научно-технических  достижений  учёных  нашей страны,  а

также прогрессивных зарубежных технологий.

Использование научно-технических    достижений    и   привлечение

внутренних и внешних  инвестиций  на  поднятие  приоритетных  отраслей

промышленности,  особенно,  по  переработки  хлопка,  дали возможность

сегодня на 70 процентов обновить технологическое оборудование.

Привлечение инвестиций  дало  возможность  крупными отечественным

предприятиям таким,  как СП "Анзоб",  СП "Апрелевка",  СП  "Зарафшон",

"Горно-обогатительный   комбинат  "Адрасман",  "Алтын-Топкан"  и  АООТ

"Ленинабадский   комбинат   редких   металлов"   увеличить   мощности,

соответственно, на 350 тыс.тн. концентрата сурьмы и ртути, 240 тыс.тн.

концентрата свинца и серебра,  1,5 млн.тн.  свинца и цинка, обеспечить

2850  новых  рабочих  мест.  СП  "ТаджикиАзот"  до  недавнего  времени

производил 15  процентов  продукции  от  проектной  мощности,  сегодня

мощность производства достигла проектной,  т.е.  180 тыс.  тн.  выпуск

карбамида.  Восстановительные работы в настоящее время  проводятся  на

АООТ "Таджикхимпром".

В 2008 г.  процесс  внедрения  в  производство  новой  техники  и

технологии с учётом приоритета отраслей получила новый темп,  освоив в

отраслях  промышленности   232,4   млн.   сомони   государственных   и

инвестиционных средств.

СП "Точирон"  освоил  сборку  тракторов   марки   LТМ-285-399   и

ИТМ-930-958  мощностью 30-110 лошадиных сил.  ООО "Фон Дарье" внедрило

новую технологию по производству биоэтанола.

В городе  Исфаре  и Яванском районе предприятия перепрофилировали

действующие технологии на производство цемента мощностью каждого в 100

тыс.  тн.  в год.  В районах республиканского подчинения образованы 16

малых  и  средних  предпринимательских  предприятий  по   производству

строительного кирпича, добыча и переработки гравия, щебня и песка.

Вышеназванные меры позволяют создать производства новых продукций

на  предприятиях,  активизировать использование мощностей,  а с другой

стороны  потребности  отраслей  народного  хозяйства  республики   для

обеспечения промышленной продукции.

Вместе с тем, в современных условиях преобразований экономических

и   хозяйственных   отношений  не  все  предприниматели,  руководители

государственных  предприятий  и  научно-исследовательских   учреждений

уделяют  должное  внимание  проблемам  усовершенствования  технологии,

техническому    перевооружению    производства     конкурентоспособной

продукции.   Не   проявляется   должной  активности  в  финансировании

научно-исследовательских  и  опытно  конструкторских  работ  с   целью

внедрения в производство новых технологий.

Обновление основных фондов в промышленности происходит  медленно,

так  как  в  2008  году  степень  износа  этих  фондов составила 65-70

процентов,  а срок их эксплуатации  превышает  40-50  лет.  Результаты

инновационной     и    инвестиционной    деятельности,    патенты    и

интеллектуальные  достижения  изобретателей  и  новаторов   недоступны

отраслям  промышленности.  По  этому  доля  инновационной  продукции в

структуре промышленного производства составляет 0,001-0,002  процентов

против 30-35 процента развитых стран мира.

В этом  отношении  необходимо  обеспечить  соответствие   научных

исследований и новых технологий к переходу промышленных предприятий от

производств сырьевого придатка к переработке  и  производству  готовой

продукции внутри республики с использованием сырьевых ресурсов страны,

производства высококачественной импортозамещающей продукции.

Возможность выполнения   этих  действий  обосновываются  наличием

богатых  местных  ресурсов  таких,  как  различных  марок   первичного

алюминия,  многочисленных  отходов чёрных металлов,  хлопка,  шерсти и

кожи, сельхозпродукции, рудных и нерудных материалов.

Освоение на   производствах   выше  названных  сырьевых  ресурсов

требует конкретных действий, направленных на совершенствование научных

исследований   и   обеспечения   активных  и  тесных  связей  науки  с

производством.

4. Пути  внедрения  и  обеспечение  материально-технической  базы

Программы

В Стратегии  Республики  Таджикистан в области науки и технологии

на   2007-2015   годы,   утвержденной   постановлением   Правительства

Республики Таджикистан от 01.08.  06,  №362,  одним из важнейших задач

реализации    государственной    промышленной    политики     является

государственная поддержка научного потенциала и усиление его влияния в

процесс  технического  и  технологического  обновления   промышленного

производства.  Реализация  вышеуказанной  задачи  возможна  только при

активной поддержке заинтересованных министерств,  ведомств  и  местных

исполнительных    органов    государственной    власти    с    помощью

усовершенствованных правовых норм, конкретизирующих механизм внедрения

на  производство  новых  научно-технических достижений (приложение 3).

Важнейшими мерами поддержки являются:

- координация    деятельности    министерств    и   ведомств   на

республиканском    уровне    и    местных    исполнительных    органов

государственной власти по сотрудничеству в целях внедрения современной

технологии в промышленное производство;

- создание  республиканского и областных межотраслевых советов по

оценке приоритетных научно-технических достижений  и  внедрение  новых

технологий в промышленное производство;

- финансовая поддержка важнейших инновационных проектов  согласно

Программы государственных инвестиций, грантов и технической помощи;

- принятие   нормативных   правовых   актов,   направленных    на

обеспечение  нормальных  налоговых,  финансово-кредитных  и таможенных

условий  для  промышленных  предприятий   и   научно-исследовательских

учреждений   с   целью  ускорения  внедрений  научно-исследовательских

достижений в промышленность;

- способствование    развитию    международных   и   региональных

сотрудничеств, направленных на внедрение научно-технических достижений

с   применением   иностранных   патентов  таких,  как  технологическое

оборудование, технические средства, машины и материалы необходимые для

производства   конкурентоспособных  и  импортозамещающих  продукций  и

повышение экспортного потенциала экономики Таджикистана;

- правовая,   материальная   и   финансовая  поддержка,  а  также

приведение      в      соответствие      положения       академических

научно-исследовательских  институтов структур научно-исследовательских

учреждений системы Министерства энергетики и  промышленности  с  целью

дальнейшей        активизации        научно-исследовательских        и

опытно-конструкторских работ;

- способствование  сотрудничеству соответствующих органов с целью

обеспечения соответствующей инфраструктуры организации технологических

центров       и       технопарков,      научно-производственных      и

опытно-конструкторских     производств     комплексами     современных

оборудований,   которые   являются  важным  звеном  внедрения  научных

разработок на промышленные  производства.  Передача  на  использование

научно-исследовательским   и   конструкторским  учреждениям  и  высшим

учебным заведениям объектов, оборудований и производственных помещений

нефункционирующих предприятий.

5. Финансовое обеспечение

Инновационные проекты,  которые  находятся  на стадии перевода от

научной продукции  к  опытно-промышленному  производству,  могут  быть

предметом специальной государственной поддержки с таким условием,  что

освоение новой технологии  и  производство  продукции  будут  признаны

значимыми.  Финансирование  проектов  и  важнейших  научно-технических

программ  должно  осуществляться  согласно  Программе  государственных

инвестиций,   грантов   и   технической   помощи,   а  также  средств,

предусмотренных в бюджетах соответствующих министерств и  ведомств,  и

средств промышленных предприятий.

В связи  с  этим,  в  Программе   среднесрочных   государственных

ассигнований для министерств и ведомств, областей и городов необходимо

предусмотреть   специальные   статьи   расходов    о    финансирование

научно-технических программ.  Соответственно, считается целесообразным

установить порядок финансирования внедряемых в производство  проектов.

Расход  средств  должен  осуществляться на конкурсной основе исходя из

эффективности  использования   научных   достижений   с   обязательным

опубликованием  их  в  республиканских  и областных средствах массовой

информации.

При освоении  новых  технологий  производства продукции,  которые

лй*еют   государственное   значение   и   положительно    влияют    на

социально-экономические    показатели    республики,    финансирование

производится за’ счёт соответствующих фондов,  созданных  в  областях,

городах,  а также вклад предпринимателей,  предприятий и инвесторов. В

этом  отношении  очень  важным   видится   повышение   ответственности

предпринимателей, больших промышленных предприятий, независимо от форм

собственности,  по  созданию  на  предприятиях   обязательных   фондов

внедрения  научно-технических  достижений  и  направление с этой целью

определённой  части  средств  за  счёт  общего  объёма   произведённой

продукции,  банковских  кредитов  и  средств,  привлечённых  из других

источников.

Соответственно, необходимо     определить    механизм    возврата

государственных средств,  использованных на создание новой  технологии

производства после их освоения и производства новой продукции с учётом

получения реального эффекта.

6. Координация выполнения Программы.

Выполнение Программы внедрения  научно-технических  достижений  в

промышленное  производство  Республики Таджикистан на период 2010-2015

гг.  обеспечивается   министерствами,   государственными   комитетами,

соответствующими  ведомствами  Республики Таджикистан,  Академией наук

Республики    Таджикистан,    местными    исполнительными     органами

государственной    власти,    отраслевыми    научно-исследовательскими

учреждениями,   высшими   учебными   заведениями    и    промышленными

предприятиями.

С этой целью из числа представителей соответствующих  министерств

и    ведомств    создаётся    Координационный   совет   по   внедрению

научно-технических достижений в промышленное производство.

Приложение 1

к Программе внедрения

научно-технических достижений

в промышленное производство

Республики Таджикистан

на период 2010-2015 гг.

ПЕРЕЧЕНЬ

технологий, которые представляются для разработки и внедрения  на

производстве в 2010-2015 г.г.

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------ї

|№ |Наименования |Организация  |Сроки |Ожидаемые |Министер-|Объем и  |

|  |технология   |ответственная|разра-|результаты|ство     |источник |

|  |             |за разработку|ботки |экономичес|ведомство|финанси- |

|  |             |технологии   |или   |кий эффект|организа-|рования  |

|  |             |             |внед- |          |ция и    |(сомони) |

|  |             |             |рение |          |предприя-|         |

|  |             |             |техно-|          |тие,где  |         |

|  |             |             |логии |          |может    |         |

|  |             |             |(годы)|          |быть     |         |

|  |             |             |      |          |внедрена |         |

|  |             |             |      |          |техноло- |         |

|  |             |             |      |          |гия      |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|1.|Технология   |Государстве- |2010- |Объем     |Министер-|0.81 млн.|

|  |обогащения   |нное научное |2013  |выпускае- |ства эне-|а)за счет|

|  |фосфоритовых |учреждение   |      |мой про-  |ргетики и|грантов, |

|  |руд месторо- |"Научно -    |      |дукции на |промышле-|выделе-  |

|  |ждения       |исследовате- |      |первоноча-|нности,  |нных для |

|  |Каратак      |льский инсти-|      |льном     |сельского|развития |

|  |             |тут промышле-|      |этапе     |хозяйства|сельского|

|  |             |нности",     |      |3000 тн.в |Государ- |хозяйства|

|  |             |Институт     |      |год,      |ственное |б)внутре-|

|  |             |химии        |      |рентабель-|научное  |нние     |

|  |             |Академии наук|      |ность -   |учрежде- |средства |

|  |             |Республики   |      |342000    |ние      |         |

|  |             |Таджикистан  |      |сомони,   |"Научно  |         |

|  |             |             |      |дополните-|исследо- |         |

|  |             |             |      |льные     |вательс- |         |

|  |             |             |      |рабочие   |кий      |         |

|  |             |             |      |места,    |институт |         |

|  |             |             |      |обеспече- |промышле-|         |

|  |             |             |      |ние сель- |нности   |         |

|  |             |             |      |скохозяй- |СП "Точик|         |

|  |             |             |      |ственной  |Азот"    |         |

|  |             |             |      |отрасли   |         |         |

|  |             |             |      |минераль- |         |         |

|  |             |             |      |ными фос- |         |         |

|  |             |             |      |форными   |         |         |

|  |             |             |      |удобрения-|         |         |

|  |             |             |      |ми        |         |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|2.|Технология   |Государстве- |2011- |Внедрение |Министер-|0.95 млн.|

|  |получения    |нное научное |2013  |в произво-|ства эне-|а)за счет|

|  |фосфорных    |учреждение   |      |дство     |ргетики и|грантов, |

|  |удобрений    |"Научно -    |      |фосфорных |промышле-|выделе-  |

|  |(аммофос,    |исследовате- |      |удобрений,|нности,  |нных для |

|  |суперфосфат  |льский инсти-|      |дополни-  |сельского|развития |

|  |из           |тут промышле-|      |тельные   |хозяйства|сельского|

|  |фосфоритовой |нности",     |      |новые     |Государ- |хозяйства|

|  |муки         |Институт     |      |рабочие   |ственное |б)внутре-|

|  |             |химии        |      |места,    |научное  |нние     |

|  |             |Академии наук|      |обеспече- |учрежде- |средства |

|  |             |Республики   |      |ние       |ние      |         |

|  |             |Таджикистан  |      |сельскохо-|"Научно  |         |

|  |             |             |      |зяйстве-  |исследо- |         |

|  |             |             |      |нной      |вательс- |         |

|  |             |             |      |отрасли   |кий      |         |

|  |             |             |      |минераль- |институт |         |

|  |             |             |      |ными      |промышле-|         |

|  |             |             |      |фосфорными|нности   |         |

|  |             |             |      |удобрения-|СП "Точик|         |

|  |             |             |      |ми        |Азот"    |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|3 |Технология   |Государстве- |2012- |Обём выпу-|Министер-|1.0 млн. |

|  |получения из |нное научное |2015  |скаемой   |ство     |За счет  |

|  |базальта     |учреждение   |      |продукции-|энергети |грантов, |

|  |волокна нити |"Научно -    |      |10000 тн.в|и промы- |привлече-|

|  |и арматуры   |исследовате- |      |год.рента-|шленности|нных     |

|  |             |льский инсти-|      |бельность |ГУП      |инвести- |

|  |             |тут промышле-|      |76000     |"Таджик- |ций и    |

|  |             |нности",     |      |сомони,   |текстиль-|внутрен- |

|  |             |Институт     |      |дополните-|маш",    |них      |

|  |             |химии        |      |льные     |предприя-|средств  |

|  |             |Академии наук|      |рабочие   |тия по   |         |

|  |             |Республики   |      |места и   |выпуску  |         |

|  |             |Таджикистан  |      |обеспече- |асбесто- |         |

|  |             |             |      |ние       |вых труб |         |

|  |             |             |      |продукцией|         |         |

|  |             |             |      |жилищно-  |         |         |

|  |             |             |      |коммуналь-|         |         |

|  |             |             |      |ной       |         |         |

|  |             |             |      |отрасли   |         |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|4.|Разработка   |Государстве- |2010- |Обём      |Министер-|1,59 млн.|

|  |технологии   |нное научное |2015  |выпускае- |ство     |Инвести- |

|  |получения    |учреждение   |      |мой       |энергети |ционные  |

|  |кокса из угля|"Научно -    |      |продукции |и промы- |средства |

|  |Фон-Ягнобско-|исследовате- |      |на первом |шленности|         |

|  |го месторож- |льский инсти-|      |этапе 1800|Государ- |         |

|  |дения        |тут промышле-|      |тн.кокса, |ственное |         |

|  |             |нности",     |      |3240 куб. |научное  |         |

|  |             |             |      |метров    |учрежде- |         |

|  |             |             |      |газа,     |ние      |         |

|  |             |             |      |рентабель-|"Научно- |         |

|  |             |             |      |ность-120 |исследо- |         |

|  |             |             |      |тыс.сомони|вательс- |         |

|  |             |             |      |в год,    |кий      |         |

|  |             |             |      |дополните-|институт |         |

|  |             |             |      |льные ра- |промышле-|         |

|  |             |             |      |бочие мес-|нности"  |         |

|  |             |             |      |та,улучше-|         |         |

|  |             |             |      |ние усло- |         |         |

|  |             |             |      |вий жизни |         |         |

|  |             |             |      |населения,|         |         |

|  |             |             |      |обеспече- |         |         |

|  |             |             |      |ния       |         |         |

|  |             |             |      |промышле- |         |         |

|  |             |             |      |нных пред-|         |         |

|  |             |             |      |приятий   |         |         |

|  |             |             |      |коксом и  |         |         |

|  |             |             |      |газом     |         |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|5.|Технология   |Государстве- |2010- |Эффектив- |Ленинаба-|Собстве- |

|  |получения    |нное научное |2013  |ное испо- |дский    |нные сре-|

|  |железных     |учреждение   |      |льзование |комбинат |дства    |

|  |сплавов      |"Научно -    |      |производ- |редких   |предпри- |

|  |(ферроспла-  |исследовате- |      |ственных  |металлов,|ятий     |

|  |вов)         |льский инсти-|      |мощностей |ГП       |         |

|  |             |тут промышле-|      |промышле- |"Восток- |         |

|  |             |нности",     |      |нных      |редмет", |         |

|  |             |Институт     |      |предприя- |АООТ     |         |

|  |             |химии        |      |тий       |Тамохуш- |         |

|  |             |Академии наук|      |          |ИГМЗ"    |         |

|  |             |Республики   |      |          |         |         |

|  |             |Таджикистан  |      |          |         |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|6.|Технология   |Государстве- |2010- |Обеспече- |Министер-|1.6 млн. |

|  |получения    |нное научное |2015  |ние алю-  |ство эне-|ГУП      |

|  |глинозёма из |учреждение   |      |миниевого |ргетики и|"ТАЛКО"  |

|  |минералов    |"Научно -    |      |производ- |промышле-|ивести-  |

|  |месторождения|исследовате- |      |ства      |нности,  |ционные  |

|  |Курговад     |льский инсти-|      |глинозем  |ГУП      |средства |

|  |(Западный    |тут промышле-|      |республики|"ТАЛКО", |         |

|  |Памир) для   |нности",     |      |          |Главное  |         |

|  |производства |             |      |          |управле- |         |

|  |алюминия     |             |      |          |ние гео- |         |

|  |             |             |      |          |логии при|         |

|  |             |             |      |          |Правите- |         |

|  |             |             |      |          |льстве   |         |

|  |             |             |      |          |Республи-|         |

|  |             |             |      |          |ки Таджи-|         |

|  |             |             |      |          |кистан,  |         |

|  |             |             |      |          |Государ- |         |

|  |             |             |      |          |ственное |         |

|  |             |             |      |          |научное  |         |

|  |             |             |      |          |учрежде- |         |

|  |             |             |      |          |ние      |         |

|  |             |             |      |          |"Научно- |         |

|  |             |             |      |          |исследо- |         |

|  |             |             |      |          |вательс- |         |

|  |             |             |      |          |кий      |         |

|  |             |             |      |          |институт |         |

|  |             |             |      |          |промышле-|         |

|  |             |             |      |          |нности"  |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|7.|Технология   |Отдел испыта-|2010- |Обеспече- |ГУП      |За счет  |

|  |получения    |ния и        |2011  |ние алю-  |"ТАЛКО"  |средства |

|  |криолита на  |исследования |      |миниевого |         |ГУП      |

|  |базе АООТ    |ГУП "ТАЛКО"  |      |производ- |         |"ТАЛКО"  |

|  |"Таджикхим-  |             |      |ства      |         |         |

|  |пром"        |             |      |местным   |         |         |

|  |             |             |      |сырьем    |         |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|8.|Технология   |Отдел испыта-|      |Обеспече- |ГУП      |За счет  |

|  |получения    |ния и        |      |ние алю-  |"Ширкати |средства |

|  |фтористого   |исследования |      |миниевого |Алюминий |ГУП      |

|  |алюминия на  |ГУП "ТАЛКО"  |      |производ- |Точик"   |"Ширкати"|

|  |базе АООТ    |             |      |ства      |         |Алюминий |

|  |"Таджикхим-  |             |      |фтористым |         |Точик"   |

|  |пром"        |             |      |алюминием |         |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|9.|Технология   |Государстве- |2010- |Организа- |СП"Анзоб"|Внутре-  |

|  |получения    |нное научное |2014  |ция прои- |АООТ     |нние     |

|  |металлической|учреждение   |      |зводства  |"Тамохуш |средства |

|  |сурьмы и     |"Научно -    |      |конечного |- ИГМЗ"  |предприя-|

|  |ртути        |исследовате- |      |продукта, |         |тий      |

|  |             |льский инсти-|      |дополни-  |         |привлече-|

|  |             |тут промышле-|      |тельные   |         |ние      |

|  |             |нности",     |      |рабочие   |         |иностра- |

|  |             |Институт     |      |места     |         |нных     |

|  |             |химии        |      |          |         |инвести- |

|  |             |Академии наук|      |          |         |ций      |

|  |             |Республики   |      |          |         |         |

|  |             |Таджикистан  |      |          |         |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|10|Технология   |Государстве- |2010- |Организа- |ОАО "ГОК |Внутрен- |

|  |получения    |нное научное |2014  |ция прои- |Адрасман"|ние сред-|

|  |конечной     |учреждение   |      |зводства  |         |ства     |

|  |продукции из |"Научно -    |      |конечного |         |предприя-|

|  |оловянно-    |исследовате- |      |продукта, |         |тия,     |

|  |серебряного  |льский инсти-|      |дополните-|         |привлече-|

|  |концентрата  |тут промышле-|      |льные     |         |ние      |

|  |             |нности",     |      |рабочие   |         |иностра- |

|  |             |Институт     |      |места     |         |нных     |

|  |             |химии        |      |          |         |инвести- |

|  |             |Академии наук|      |          |         |ций      |

|  |             |Республики   |      |          |         |         |

|  |             |Таджикистан  |      |          |         |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|11|Технология   |Государстве- |2010- |Организа- |Горнопро-|Внутре-  |

|  |получения    |нное научное |2014  |ция прои- |мышленным|ннее     |

|  |конечной     |учреждение   |      |зводства  |компаниям|средства |

|  |продукции из |"Научно -    |      |конечного |Таджикис-|предпри- |

|  |свинцово-    |исследовате- |      |продукта, |тана и   |ятий,    |

|  |цинкового    |льский инсти-|      |дополните-|Китая    |привле-  |

|  |концентрата  |тут промышле-|      |льные     |         |чение    |

|  |             |нности",     |      |рабочие   |         |иностра- |

|  |             |Институт     |      |места     |         |нных     |

|  |             |химии        |      |          |         |инвести- |

|  |             |Академии наук|      |          |         |ций      |

|  |             |Республики   |      |          |         |         |

|  |             |Таджикистан  |      |          |         |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|12|Технология   |Государстве- |2010- |Производ- |Министер-|1.1 млн. |

|  |получения    |нное научное |2012  |ство про- |ство     |за счет  |

|  |биологически |учреждение   |      |дукции из |энерге-  |грантов, |

|  |активных     |"Государстве-|      |местного  |тики и   |выделе-  |

|  |добавок Фе-  |нный инсти-  |      |сырья,    |промышле-|нных для |

|  |русино,      |тут "Гизо"   |      |дополните-|нности,  |улучшения|

|  |Ферусино-Р,  |             |      |льные     |Министер-|здоровья |

|  |Ферусино-G   |             |      |рабочие   |ство     |населения|

|  |             |             |      |места,    |здравоох-|         |

|  |             |             |      |решение   |ранения  |         |

|  |             |             |      |проблемы  |         |         |

|  |             |             |      |обеспече- |         |         |

|  |             |             |      |ния       |         |         |

|  |             |             |      |населения |         |         |

|  |             |             |      |биологиче-|         |         |

|  |             |             |      |ски акти- |         |         |

|  |             |             |      |вными до- |         |         |

|  |             |             |      |бавками из|         |         |

|  |             |             |      |лечебных  |         |         |

|  |             |             |      |растений  |         |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|13|Технология   |Государстве- |2010- |Объём     |Министер-|2.8 млн. |

|  |получения    |нное научное |2012  |выпускае- |ство     |а)за счет|

|  |коагулянтов  |учреждение   |      |мой про-  |энереге- |грантов  |

|  |для очистки  |"Научно -    |      |дукции    |тики и   |выделе-  |

|  |питьевой и   |исследовате- |      |1500-3000 |промышле-|нных для |

|  |технической  |льский инсти-|      |тн.В год, |нности,  |улучшения|

|  |воды из      |тут промышле-|      |рентабель-|Государ- |системы  |

|  |местного     |нности",     |      |ность     |ственное |водообес-|

|  |сырья и      |Государстве- |      |165000-   |научное  |печения  |

|  |промышленных |нное научно- |      |300000    |учрежде- |города и |

|  |отходов      |эксперемента-|      |сомони,   |ние      |крупных  |

|  |             |льное и      |      |дополните-|"Научно- |предприя-|

|  |             |производстве-|      |льные     |исследо- |тий      |

|  |             |нное учрежде-|      |рабочие   |вательс- |водополь-|

|  |             |ние Академии |      |места и   |кий      |зователей|

|  |             |наук Респуб- |      |улучшение |институт |б)внутре-|

|  |             |лики Таджики-|      |условий   |промышле-|нние     |

|  |             |стан         |      |жизни     |нности"  |средства |

|  |             |             |      |населения |ГУП "    |в)местные|

|  |             |             |      |          |Ширкати  |бюджеты  |

|  |             |             |      |          |Алюминий |         |

|  |             |             |      |          |Точик"   |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|14|Технология   |Институт хи- |2010- |Внедрения |Министер-|6.0 млн. |

|  |получения    |мии Академии |2013  |производ- |ство     |за счет  |

|  |пектина из   |наук Респуб- |      |ства      |энергети-|грантов, |

|  |продовольст- |лики Таджики-|      |пекитонов |ки и     |выделен- |

|  |венных,      |стан,Государ-|      |для нужд  |промышле-|ных для  |

|  |промышленных |ственное     |      |фармацев- |нности   |улучшения|

|  |отходов      |научно-      |      |тической  |Министер-|здоровья |

|  |             |эксперемента-|      |и пищевой |ство     |населе-  |

|  |             |льное и прои-|      |промышле- |здравоох-|ния      |

|  |             |зводственное |      |нности    |ранения  |привле-  |

|  |             |учреждение   |      |          |         |чение    |

|  |             |Академии наук|      |          |         |иностра- |

|  |             |Республики   |      |          |         |нных     |

|  |             |Таджикистан  |      |          |         |инвести- |

|  |             |             |      |          |         |ций      |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|15|Технология   |Физико-      |2010- |Производ- |Физико-  |0.9. млн.|

|  |изготовления |техниче      |2013  |ство      |техниче- |за счет  |

|  |криохирурги- |ский институт|      |продукии  |ский     |грантов, |

|  |ческого      |Академии наук|      |местного  |институт |выделен- |

|  |инструмента  |Республики   |      |сырья,    |Академии |ных для  |

|  |на основе    |Таджикистан  |      |дополните-|наук     |улучшения|

|  |азота        |             |      |льные     |Респуб-  |здоровья |

|  |             |             |      |рабочие   |лики     |населения|

|  |             |             |      |места,    |Таджики- |привлече-|

|  |             |             |      |улучшения |стан,    |ние инос-|

|  |             |             |      |жизни и   |Министер-|транных  |

|  |             |             |      |здоровья  |ство     |инвести- |

|  |             |             |      |населения |здравоох-|ций      |

|  |             |             |      |          |ранения  |         |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

|16|Технология   |ЗАО "Коммер- |2010- |Увелечение|Министер-|За счет  |

|  |изготовления |ческое прои- |2012  |объема    |ство     |внутре-  |

|  |"Панель-     |зводство     |      |производ- |энерге-  |нние     |

|  |Сенвич" пласт|Олими Карим- |      |ства про- |тики и   |средства |

|  |             |зод          |      |дукции в  |промышле-|и привле-|

|  |             |             |      |промышле- |нности   |чение    |

|  |             |             |      |нности    |         |местных  |

|  |             |             |      |          |         |инвести- |

|  |             |             |      |          |         |ции      |

+--+-------------+-------------+------+----------+---------+---------+

Примечание: На      представленные     технологии     разработаны

технико-экономические обоснования.

Приложение 2

к Программе внедрения

научно-технических достижений

в промышленное производство

Республики Таджикистан

на период 2010-2015 гг.

Потребности отраслей  промышленности в научно-исследовательских и

опытно-конструкторских  работах

+------------------------------+----------+----------------+---------ї

| Научно-исследовательские     | Заказчик |    Исполнитель |   Срок  |

| темы и опытно-конструк-      |          |                |   испол-|

| торские разработки           |          |                |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|В отрасли энергетики:         |  ОАХК    |ГУП "Нурофар",  |2010-2012|

|- усовершенствование и        |"Барки    |Таджикский тех- |         |

|упрощение конструкции модулей | Точик"   |нический универ-|         |

|малых агрегатов для производ- |          |ситет           |         |

|ства электроэнергии с целью   |          |                |         |

|повышения эффективности работы|          |                |         |

|агрегатов;                    |          |                |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|перевод паро-тепловых оборудо-|   ОАХК   |ГУП "Нурофар",  |2010-2011|

|ваний ТЭЦ, промышленных       | "Барки   |Таджикский тех- |         |

|предприятий на использование  |  Точик"  |нический универ-|         |

|твердых и жидких видов топлив;|          |ситет           |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- разработка технических норм |ОАХК      |ГУП "Нурофар",  |2010-2012|

|потери газа и электроэнергии  |"Барки    |Таджикский тех- |         |

|на газопроводах и линиях      |Точик"    |нический универ-|         |

|электропередач;               |"Таджикт- |ситет           |         |

|                              |трансгаз" |                |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- технология  производства    | ОАХК     |Таджикский тех- |2010-2012|

|электронных счётчиков, переда-| "Барки   |нический универ-|         |

|ющих информацию о расходе     | Точик"   |ситет           |         |

|электроэнергии;               |          |                |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- внедрение технологии пере-  |ЧП "УП    |Институт геоло- |2010-2011|

|работки и  использование      |"Назар    |гии Академии    |         |

|антрацита в отраслях промыш-  |айлок",   |наук Республики |         |

|ленности как сырьё, имеющее   |ГУП "Нафту|Таджикистан,    |         |

|стратегическое значение;      |газ ва    |Государственное |         |

|                              |ангишт"   |научное учрежде-|         |

|                              |          |ние "Научно-    |         |

|                              |          |исследовательс- |         |

|                              |          |кий институт    |         |

|                              |          |промышленности" |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|В отрясли машиностроения,     |Предприя- |Государственное |2010-2012|

|металлообработки и химии:     |тия по    |научно-экспере- |         |

|                              |производ- |ментальное и    |         |

|- разработка новых сплавов на |ству кабе-|призводственное |         |

|основе свинца с целью их      |лей,ОАХК  |учреждение      |         |

|использования в кабельной     |"Барки    |Академии наук   |         |

|промышленности;               |Точик"    |Республики      |         |

|                              |          |Таджикистан     |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- улучшение физико-механиче-  | ГУП      |Институт химии  |  2010   |

|ских свойств стале-марганцевых|"Таджик-  |Академии наук   |         |

|шаров для использования в     |текстиль- |Республики Тад- |         |

|горнорудной промышленности;   |маш"      |жикистан,Госуда-|         |

|                              |          |рственное нау-  |         |

|                              |          |чно эксперемен- |         |

|                              |          |тальное и прои- |         |

|                              |          |зводственное    |         |

|                              |          |учреждение      |         |

|                              |          |Академии наук   |         |

|                              |          |Республики      |         |

|                              |          |Таджикистан     |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- технология  производства    | АООТ     |Институт химии  |2010-2012|

|лигатур алюминий-барий и      |"Тамохуш- |Академии наук   |         |

|алюминий-стронций на АООТ     |  ИГМЗ"   |Республики Тад- |         |

|"Тамохуш-ИГМЗ" (г. Исфара);   |          |жикистан,Госуда-|         |

|                              |          |рственное нау-  |         |

|                              |          |чно эксперемен- |         |

|                              |          |тальное и прои- |         |

|                              |          |зводственное    |         |

|                              |          |учреждение      |         |

|                              |          |Академии наук   |         |

|                              |          |Республики      |         |

|                              |          |Таджикистан     |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- технология получения соляной|  АООТ    |Институт химии  |2010-2013|

|серной кислот и кальцинирова- |"Таджик-  |Академии наук   |         |

|нной соды;                    |химпром"  |Республики Тад- |         |

|                              |          |жикистан,Госуда-|         |

|                              |          |рственное нау-  |         |

|                              |          |чное учреждение |         |

|                              |          |"Научно-исследо-|         |

|                              |          |вательский инс- |         |

|                              |          |титут промышле- |         |

|                              |          |нности"         |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- исследования по обеспечению | ГУП      |Институт химии  |2010-2013|

|соответствия свойств силуминов|"Таджик-  |Академии наук   |         |

|методом модифицирования для   |текстиль- |Республики Тад- |         |

|использования в машинострое-  |маш",СКТБ |жикистан,Госуда-|         |

|нии;                          |"Машиност-|рственное нау-  |         |

|                              |роение" и |чное учреждение |         |

|                              |другие    |"Научно-исследо-|         |

|                              |предприя- |вательский инс- |         |

|                              |тия       |титут промышле- |         |

|                              |отрасли   |нности"         |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|В отрасли горнорудной промыш- |предприя- |Институт геоло- |2010-2015|

|ленности:                     |тия горно-|гии Академии    |         |

|исследование по определению   |рудной    |наук Республики |         |

|проявлений минералов,         |промышле- |Таджикистан     |         |

|содержащих  железо, алюминий, |нности    |                |         |

|цветных металлов, поделочных  |          |                |         |

|и драгоценных камней;         |          |                |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- разработка научных основ    |   ООО    |Государственное |2010-2011|

|использования каолиновых глин |"Сангалт",|научное учрежде-|         |

|месторождения Зидди для прои- |   ТОО    |ние "Научно-    |         |

|зводства фарфоровых изделий.  |"КиТаКа", |исследователь-  |         |

|                              |   АООТ   |ский институт   |         |

|                              |"Фарфор"  |промышленности",|         |

|                              |          |Государственное |         |

|                              |          |научно-экспере- |         |

|                              |          |ментальное и    |         |

|                              |          |производственное|         |

|                              |          |учреждение      |         |

|                              |          |Академии наук   |         |

|                              |          |Республики      |         |

|                              |          |Таджикистан     |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- технология выделения из     |предприя- |Институт химии  |2010-2015|

|горных пород сопутствующих    |тия горно-|Академии наук   |         |

|металлов (золото, медь,       |рудной    |Республики Тад- |         |

|серебро, селен, теллур и др.) |промышле- |жикистан, Госу- |         |

|на горнорудных предприятиях;  |нности    |дарственное     |         |

|                              |          |научное учрежде-|         |

|                              |          |ние "Научно-    |         |

|                              |          |исследователь-  |         |

|                              |          |ский институт   |         |

|                              |          |промышленности" |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- использование комбайнов для |СП "Анзоб"|Государственное |2010-2011|

|добычи руды в подземных       |ОАО "ГОК  |научное учрежде-|         |

|комплексах;                   |"Адрасман"|ние "Научно-    |         |

|                              |   СП     |исследователь-  |         |

|                              |"Зарафшон"|ский институт   |         |

|                              |          |промышленности" |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- исследование алюмосодержащих|ГУП "ТАЛКО|Институт химии  |2010-2014|

|руд с целью производства      |          |Академии наук   |         |

|глинозёма;                    |          |Республики Тад- |         |

|                              |          |жикистан, Госу- |         |

|                              |          |дарственное     |         |

|                              |          |научное учрежде-|         |

|                              |          |ние "Научно-    |         |

|                              |          |исследователь-  |         |

|                              |          |ский институт   |         |

|                              |          |промышленности" |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|В отрасли промышленности      |Министер- |Институт геологи|2010-2015|

|строительных материалов:      |ство энер-|Академии наук   |         |

|- расширение геологоразведо-  |гетики и  |Республики Тад- |         |

|чных работ по выявлению       |промышле- |жикистан, Госу- |         |

|месторождений сырья для       |нности,   |дарственное     |         |

|строительных материалов во    |отрасли   |научное учрежде-|         |

|всех регионах республики;     |промыш-   |ние "Научно-    |         |

|                              |ленности  |исследователь-  |         |

|                              |строитель-|ский институт   |         |

|                              |ных мате- |промышленности" |         |

|                              |риалов    |                |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- улучшение  качественного    |Министер- |Государственное |2010-2011|

|производства цемента методом  |ство энер-|научное учрежде-|         |

|усовершенствования свойств    |гетики и  |ние "Научно-    |         |

|веществ, входящих в состав    |промышле- |исследователь-  |         |

|цемента;                      |нности,   |ский институт   |         |

|                              |отрасли   |промышленности" |         |

|                              |промышле- |Государственное |         |

|                              |нности    |научно-экспере- |         |

|                              |строитель-|ментальное и    |         |

|                              |ных мате- |производственное|         |

|                              |риалов    |учреждение      |         |

|                              |          |Академии наук   |         |

|                              |          |Республики Тад- |         |

|                              |          |жикистан        |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|- производство дополняющих в  |Агентство |Государственное |2010-2011|

|бетон растворов химических    |по строи- |научное учрежде-|         |

|веществ с целью обеспечения   |тельству и|ние "Научно-    |         |

|упругости, водонепроницаемости|архитекту-|исследователь-  |         |

|и устойчивости от воздействие |ры,предп- |ский институт   |         |

|холода и солей                |риятия    |промышленности" |         |

|                              |отрасли   |Государственное |         |

|                              |          |научно-экспере- |         |

|                              |          |ментальное и    |         |

|                              |          |производственное|         |

|                              |          |учреждение      |         |

|                              |          |Академии наук   |         |

|                              |          |Республики Тад- |         |

|                              |          |жикистан        |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

|В отрасли пищевой промышленно-|предприя- |Технологический |2010-2013|

|сти:                          |тия       |университет     |         |

|- технология выпуска упаковок |отрасли   |Таджикистана    |         |

|для пищевых продуктов из      |          |                |         |

|пластмасс, металлов, целлюлозы|          |                |         |

|имеющие рекламный вид.        |          |                |         |

+------------------------------+----------+----------------+---------+

Примечание: Финансирование на выполнение научно-исследовательских

работ   производят   предприятия-заказчики   согласно    двухсторонних

договоров.

Приложение 3

к Программе внедрения

научно-технических достижений

в промышленное производство

Республики Таджикистан

на период 2010-2015 гг.

Меры по внедрению научно-технических  достижений  в  промышленное

производство и обеспечению материально-технической базы

+--+-----------------------------+-------------------------+---------ї

|№ |  Мероприятия                |        Исполнители      |   Срок  |

|  |                             |                         |   (год) |

+--+-----------------------------+-------------------------+---------+

|1.|Разработка  предложения о    |Академия наук Республики |2010-2011|

|  |Концепции инновационной      |Таджикистан,Министерство |         |

|  |политики в Республике        |экономического развития и|         |

|  |Таджикистан                  |торговли, Министерство   |         |

|  |                             |энерегетики и промышле-  |         |

|  |                             |нности и другие соответ- |         |

|  |                             |ствующие министерства и  |         |

|  |                             |ведомства                |         |

+--+-----------------------------+-------------------------+---------+

|2.|Разработка представления по  |Академия наук Республики |2011-2014|

|  |созданию технопарка в городе |Таджикистан,Орган государ|         |

|  |Душанбе                      |ственной власти г.Душанбе|         |

+--+-----------------------------+-------------------------+---------+

|3.|Разработка предложения о     |Министерство экономичес- |  2010   |

|  |льготном налогообложении     |кого развития и торговли,|         |

|  |промышленных предприятий и   |Министерство финансов,   |         |

|  |научно-исследовательских     |Министерство энергетики и|         |

|  |учреждений, ввозящих в       |промышленности, Академия |         |

|  |Республику Таджикистан       |наук Республики Таджики- |         |

|  |производственно-технологи-   |стан                     |         |

|  |ческое оборудование и        |                         |         |

|  |продукции с целью внедрения  |                         |         |

|  |научно-технических           |                         |         |

|  |достижений в производство.   |                         |         |

+--+-----------------------------+-------------------------+---------+

|4.|Предусмотреть в республикан- |Министерство экономиче-  |Начиная  |

|  |ском бюджете, бюджетах       |ского развития и торговли|с 2010   |

|  |министерств, ведомств,       |Министерство финансов    |         |

|  |областей и городов расходы с |                         |         |

|  |целью финансирования         |                         |         |

|  |преимущественных научно-     |                         |         |

|  |технических проектов для     |                         |         |

|  |внедрения их в промышленное  |                         |         |

|  |производство                 |                         |         |

+--+-----------------------------+-------------------------+---------+

|5.|Создание правовой базы,      |Министерство энергетики  |2010-2015|

|  |направленной на привлечение  |и промышленности, Госу-  |         |

|  |инвесторов, государственных и|дарственный комитет по   |         |

|  |частных предприятий, пред-   |инвестициям и управления |         |

|  |принимателей, малых и средних|государственный имущество|         |

|  |компаний, отечественных и    |Республики Таджикистан   |         |

|  |зарубежных банков для внебюд-|банков                   |         |

|  |жетного финансирования       |                         |         |

|  |научно-исследовательских и   |                         |         |

|  |опытно-конструкторские работ |                         |         |

|  |и для развития значимых      |                         |         |

|  |промышленных производств     |                         |         |

+--+-----------------------------+-------------------------+---------+

|6.|В производствах малого и     |Министерства экономиче-  |начиная с|

|  |среднего предпринимательства |ского развития и торговли|  2010   |

|  |и больших производственных   |финансов, энергетики и   |         |

|  |предприятий, независимо  от  |промышленности, предпри- |         |

|  |форм собственности, создать  |нимателей, руководителей |         |

|  |фонды для  внедрения научно- |предприятий и учреждений |         |

|  |технических достижений за    |                         |         |

|  |счет определенной части  выпу|                         |         |

|  |скаемой продукции из средств,|                         |         |

|  |привлечённых из других       |                         |         |

|  |источников                   |                         |         |

+--+-----------------------------+-------------------------+---------+

|7.|Разработать приложения о     |Министерство энергетики и|2010-2013|

|  |приведении в соответствие    |промышленности,Государст-|         |

|  |положений научно-исследовате-|венное научное учреждение|         |

|  |льских институтов структур   |"Научно-исследовательский|         |

|  |института промышленности,    |институт промышленности" |         |

|  |"Государственные научное     |Государственное научное  |         |

|  |учреждение "Научно исследо-  |учреждение "Государстве- |         |

|  |вательский институт "Гизо" и |нный институт "Гизо"     |         |

|  |создание на их базе опытно-  |                         |         |

|  |производственных участков,   |                         |         |

|  |оснащённый опытно-технологи- |                         |         |

|  |ческим оборудованием         |                         |         |

+--+-----------------------------+-------------------------+---------+

|8.|Восстановление на крупных    |Министерство энергетики  |2010-2015|

|  |предприятиях всех отраслей   |и промышленности ГУП     |         |

|  |промышленности научно-произ- |"Таджиктекстильмаш",     |         |

|  |водственных участков,        |АООТ "Текстиль",ГУП      |         |

|  |экспериментальных цехов и    |Таджикска Алюминиевая    |         |

|  |опытно-конструкторских бюро с|Компания" ГУП "Заря      |         |

|  |целью выполнения научных     |Востока", АООТ "Химзавод"|         |

|  |работ и перевод на           |(г.Исфара),АООТ          |         |

|  |промышленное производство    |"Таджикхимпром"          |         |

|  |совместно с научно-исследо-  |                         |         |

|  |вательскими учреждениями     |                         |         |

+--+-----------------------------+-------------------------+---------+

|9.|С целью расширения возможно- |Министерство энергетики  |2010-2015|

|  |стей привлечения внутренних  |и промышленности,        |         |

|  |и внешних инвестиций для     |Министерство экономичес- |         |

|  |совместного внедрения научно-|кого развития и торговли |         |

|  |исследовательских работ и    |Комитет по инвестициям и |         |

|  |новых технологий в производ- |государственному имуще-  |         |

|  |ство, необходимых   для      |ству, Академии наук      |         |

|  |промышленности республики,   |Республики Таджикистан   |         |

|  |организовать встречи с       |                         |         |

|  |представителями иностранных  |                         |         |

|  |компаний, а также средств    |                         |         |

|  |электронной и массовой       |                         |         |

|  |информации                   |                         |         |

+--+-----------------------------+-------------------------+---------+

|10|Учитывая потребности отраслей|Министерство энергетики  |2010-2015|

|  |промышленности стран, конкре-|и промышленности,Академия|         |

|  |тизировать темы научно-иссле-|наук Республики Таджики- |         |

|  |довательских работ, утвердить|стан, Академические отра-|         |

|  |в практику промышленных      |слевые научно-исследова- |         |

|  |предприятий и научно-иссле-  |тельские институты,руко- |         |

|  |довательских учреждений      |водители промышленных    |         |

|  |осуществление механизма      |предприятий              |         |

|  |совместных выполнений научных|                         |         |

|  |разработок и их внедрение в  |                         |         |

|  |производство согласно        |                         |         |

|  |двухсторонних заказа         |                         |         |

|  |договоров                    |                         |         |

+--+-----------------------------+-------------------------+---------+

|11|В одном из промышленных      |Министерство энергетики  |2010-2015|

|  |предприятий республики       |и промышленности,Академия|         |

|  |внедрить использование       |наук Республики Таджики- |         |

|  |робота                       |стан                     |         |

+--+-----------------------------+-------------------------+---------+