Утверждено

постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от "29" апреля 2009 года №235

Программа

восстановления напорных трубопроводов насосных станций

Министерства  мелиорации  и водных ресурсов Республики Таджикистан

на 2010-2015 годы

Предисловие

В Республике Таджикистан из 742 тыс.  гектаров  орошаемых  земель

360  тысяча  или  48,5 %  земель орошаются с помощью насосных станций.

Агрегаты, электродвигатели и напорные трубопроводы построены и сданы в

эксплуатацию  в  1958-1977  годах,  я  в  настоящее  время  в 2-4 раза

превзошли  установленные  сроки  эксплуатации,  изношены  и  пришли  в

негодность.  Основной  причиной  превышения эксплуатации установленных

норм основных средств и их негодности является  отсутствие  финансовых

средств  для  закупки  новых  оборудований,  ремонта  и  Эксплуатации.

Вопросы  приобретения  современных  напорных   труб   из-за   пределов

республики   с   привлечением   иностранных   и   внутренних   средств

осуществляется только при отсутствии  возможности  их  производства  в

Республике Таджикистан.

В связи  с  большими   финансовыми   расходами   подведомственные

организации   Министерства  мелиорации  и  водных  ресурсов  не  имеют

возможности полностью заменить напорные трубопроводы. В связи с этим в

Программу   восстановления  напорных  трубопроводов  насосных  станций

Министерства мелиорации и водных ресурсов  Республики  Таджикистан  на

2010-2015  годы  (далее  Программа) включены напорные трубопроводы тех

насосных  станций,  которые  находятся  в   аварийном   состоянии,   и

закрепленная за ним орошаемая площадь находится в худшем мелиоративном

состоянии, и требуется срочная их замена.

Государственные управления водного хозяйства областей,  городов и

районов с целью обеспечения хозяйств оросительной водой  функционируют

на  основе  взаимных  договоров.  К сожалению,  со стороны дехканских,

фермерских хозяйств  и  водопотребителей  ни  местах  своевременно  не

оплачиваются услуги по подаче воды.

Анализы показывают,  что основной проблемой обеспечения  хозяйств

оросительной водой являются:

- износ напорных  трубопроводов,  электрических,  механических  и

гидротехнических    оборудований,    в   результате   длительного   их

использования;

- не   своевременная   оплата  услуг  по  водоподаче  со  стороны

водопользователей;

- не  в  соответствии  с установленными нормами и несвоевременное

обеспечивание насосных станций электричеством;

- в  2-4  разовое  превышение  установленных  норм  использования

трубопроводов и частые случаи аварий.

Реализация Программы даёт возможность насосным станциям регулярно

обеспечивать  республики  оросительной  водой   360   тысяч   гектаров

сельскохозяйственных земель.

1.Необходимость принятия Программы

Целью восстановления   напорных  трубопроводов  насосных  станций

является обеспечение сельскохозяйственных земель  оросительной  водой,

для чего необходимо решить следующие задачи:

- завершение восстановительных  работ  и  реконструкция  насосных

станций  с  целью обеспечения сельскохозяйственных земель оросительной

водой на основе проектируемых проектов;

- уменьшение    потери    воды    на   оросительных   каналах   и

внутрихозяйственных линиях;

- установление   точных   замеров,   эффективное  и  рациональное

использование оросительной воды;

- завершение  реконструкции  сферы  обслуживания  для обеспечения

оросительной водой,  введение сезонных коэффициентов на  использование

электроэнергии на насосных станциях;

- подготовка  специалистов  (обучение  и  подготовка  технических

работников и поливальщиков), повышение уровня осведомления населения и

их    ответственности    по     использованию     воды,     соблюдения

санитарно-гигиенических норм;

- в   целях   совершенствования   управления,   их   технического

использования, проведение реконструкции в области обеспечения хозяйств

оросительной водой;

- ремонт     водораспределительных     объектов,     рациональное

использование оросительной и питьевой воды и электроэнергии;

- регулярное обеспечение насосных станций электроэнергией.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью   Программы   является   ремонт  и  восстановление

напорных  трубопроводов,  обеспечение  оросительной   водой   отраслей

сельского хозяйства и питьевой водой сельское население республики.

Напорные трубопроводы на  насосных  станциях,  срок  эксплуатации

которых   в  2-4  раза  превышает  установленные  нормы,  находятся  в

тревожном  состоянии  и  нуждаются  в  восстановлении.  Финансирование

отрасли  на  сегодняшний  день  является  недостаточным  и нуждается в

государственной поддержке.

Обеспечение отрасли   сельского   хозяйства  оросительной  водой,

является одним из первоочередных факторов сокращения  уровня  бедности

малообеспеченного населения.

Для реализации Программы необходимо проделать следующие работы:

- приобретение   напорных   труб   из-за  пределов  республики  с

привлечением средств иностранных и внутренних  инвесторов  только  при

отсутствии возможности их производства в Республике Таджикистан;

- восстановление существующих напорных трубопроводов  в  насосных

станциях;

- целевое  использование   средств   внутренних   и   иностранных

инвесторов, освоение эффективной технологии и оборудования.

Эффективная реализация   данной   Программы   не   возможно   без

привлечения    инвестиционных    средств,   международных   финансовых

организаций, республиканского и местного бюджетов и других источников.

3. Финансирование Программы

Финансирование Программы     предусматривает     из      средства

республиканского бюджета.

Финансовые затраты для  реализации  данной  Программы  составляют

28816,0 тысяча сомони,

+----------------------+-----------+----------------+----------------ї

|Наименование          |Длина      |   Площадь      |   Необходимые  |

|                      |трубопро-  |   орошаемых    |   средства, за |

|                      |водов в    |   земель,в     |   счет респуб- |

|                      |погонных   |   гектарах     |   ликанского   |

|                      |метрах     |                |   бюджета,     |

|                      |           |                |   в тыс. сомони|

+----------------------+-----------+----------------+----------------+

|Всего по республике   |  15978    |     44177      |     28816      |

+----------------------+-----------+----------------+----------------+

|По Согдийской области |  7138     |     36620      |     15013      |

+----------------------+-----------+----------------+----------------+

|По Хатлонской области |  5839     |     5298       |     10003      |

+----------------------+-----------+----------------+----------------+

|По районам республикан|           |                |                |

|-ского подчинения     |  3001     |     2259       |     3800       |

+----------------------+-----------+----------------+----------------+

4. План восстановления напорных  трубопроводов  насосных  станций

Министерства  мелиорации  и  водных  ресурсов Республики Таджикистан в

период 2010-2012 годы

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------ї

|№ |Наименования    | год ввода | орошаемая | длина    |неоходимая   |

|  |насосных        | в эксплу- | площадь в | трубопро-|сумма из     |

|  |станций         | атацию    | гектарах  | водов в  |рес.бюджета  |

|  |                |           |           | пагонных |в тыс.сомони |

|  |                |           |           | метрах   |             |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                            за 2010 год                             |

+--------------------------------------------------------------------+

|                 Районы республиканского подчинения                 |

+--------------------------------------------------------------------+

|                            район Рудаки                            |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Ляур            | 1961      |           |  345     |  500,0      |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                         Хатлонская область                         |

+--------------------------------------------------------------------+

|                        Джиликульский район                         |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Гарауты         | 1968      |   925     |  690     |  1000,0     |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                         Согдийская область                         |

+--------------------------------------------------------------------+

|                        Зафарабадский район                         |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |ГНС №2          | 1964      |  14142    |  550     |  1500,0     |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|3 |Всего по        |           |           |          |             |

|  |республике      |           |  15067,0  |  1585.0  |  3000,0     |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                            за 2011 год                             |

+--------------------------------------------------------------------+

|                 Районы республиканского подчинения                 |

+--------------------------------------------------------------------+

|                            город Вахдат                            |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Иски-гузар      | 1972      |   226     |   411    |   800,0     |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                       Хатлонская область                           |

+--------------------------------------------------------------------+

|                          Пянджский район                           |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Файзабалкала    |  1976     |    40     |   404,5  |   1000,0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                         Согдийская область                         |

+--------------------------------------------------------------------+

|                     Бободжон Гафуровский район                     |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Самгар          |  1958     |   2635    |   538,4  |   2200,0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|3 |Всего по        |           |           |          |             |

|  |республике      |           |   2901,0  |   1353,9 |   4000,0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                            за 2012 год                             |

+--------------------------------------------------------------------+

|                 Районы республиканского подчинения                 |

+--------------------------------------------------------------------+

|                         Файзабадский район                         |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Калай нав       |  1976     |   140     |  1054    |    500,0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Итого по РРП    |           |   140,0   |  1054,0  |    500,0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                         Хатлонская область                         |

+--------------------------------------------------------------------+

|                        Кумсангирский район                         |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Кумсангир       |  1962     |    2127   |   328    |    1000,0   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                           Яванский район                           |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|2 |Яван            |  1977     |           |   400    |     303,3   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                       Восейский район

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------ї

|3 |Кулоб даря      |   1975    |   100     |   320    |     1200,0  |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|3 |Итого по Хатло- |           |           |          |             |

|  |нский обл.      |           |   2227,0  |   1048,0 |     2503,3  |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                         Согдийская область                         |

+--------------------------------------------------------------------+

|                          Матчинский район                          |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |ДНС             |   1961    |    944    |    980   |     1400,0  |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Итого по        |           |           |          |             |

|  |Согдийский обл. |           |    944,0  |   980,0  |    1400,0   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|5 |Всего по респуб-|           |           |          |             |

|  |лике            |           |    3311,0 |   3082,0 |    4403,3   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

5. План восстановления напорных  трубопроводов  насосных  станций

Министерства  мелиорации  и  водных  ресурсов Республики Таджикистан в

период 2013-2015 годы.

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------ї

|№ |Наименования    | год ввода | орошаемая | длина    |неоходимая   |

|  |насосных        | в эксплу- | площадь в | трубопро-|сумма из     |

|  |станций         | атацию    | гектарах  | водов в  |рес.бюджета  |

|  |                |           |           | пагонных |в тыс.сомони |

|  |                |           |           | метрах   |             |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                            за 2013 год                             |

+--------------------------------------------------------------------+

|                Районы  республиканского подчинения                 |

+--------------------------------------------------------------------+

|                            район Рудаки                            |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Ляур            |  1961     |  1143     |  400     |   1000.0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Итого по РРП    |           |  1143,0   |  400.0   |   1000.0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                         Хатлонская область                         |

+--------------------------------------------------------------------+

|                           Вахшский район                           |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Ташробод        |  1978     |   814     |   1200   |    1500.0   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

Кабадиянский район                         |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|2 |Кабадиян        |   1972    |   254     |   515    |    1500,0   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|2 |Итого по Хатлон-|           |           |          |             |

|  |ской обл.       |           |   1068,0  |   1715,0 |    3000,0   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                         Согдийская область                         |

+--------------------------------------------------------------------+

|                          Аннинский район                           |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Сангисто        |  1977     |   230     |   500    |    544.0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                          Магчннский район                          |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|2 |ЯНС-1           |   1960    |   2982    |   675    |    900,0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|2 |Итого по Согди- |           |           |          |             |

|  |йской обл.      |           |   3212,0  |  1175,0  |    1444.0   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|5 |Всего по Респуб-|           |           |          |             |

|  |лике            |           |    5423,0 |   3290,0 |    5444,0   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                            за 2014 год                             |

+--------------------------------------------------------------------+

|                         Хатлонская область                         |

+--------------------------------------------------------------------+

|                          Кулябский район                           |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Жданова         |   1981    |   495     |   1319   |   1000,0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Итого по Хатлон-|           |           |          |             |

|  |ской обл.       |           |   495,0   |   1319,0 |   1000,0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                         Согдийская область                         |

+--------------------------------------------------------------------+

|                           Аштский район                            |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |ГКНС            |    1982   |   702     |   661,4  |  1500,0     |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                             Матчинский район                       |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|2 |ДНС             |    1972   |   3939    |   227,6  |   1000,0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                         Спитаменский район

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------ї

|3 |Мехнат          |   1981    |   1078    |   440,9  |   1000,0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                        Пенджикентский район                        |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|4 |Дупула          |   1968    |   1424    |   1350   |    1468,9   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|4 |Итого по Согдий-|           |           |          |             |

|  |ской обл.       |           |   7143,0  |  2679,9  |    4968.9   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|5 |Всего по Респуб-|           |           |          |             |

|  |лики            |           |   7638,0  |  3998,9  |    5968,9   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                            за 2015 год                             |

+--------------------------------------------------------------------+

|                 Районы республиканского подчинения                 |

+--------------------------------------------------------------------+

|                         Шахринавский район                         |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Каратаг-новая №1|   1980    |    750    |   791,4  |    1000.0   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Итого по РРП    |           |    750    |   791    |    1000     |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                         Хатлонский область                         |

+--------------------------------------------------------------------+

|                        Кумсангирский район                         |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Нижний Пяндж*   |    1984   |    543    |   661,5  |    1500,0   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Итого по Хатлон-|           |           |          |             |

|  |ской обл.       |           |    543,0  |   661,5  |   1500,0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                         Согдийская область                         |

+--------------------------------------------------------------------+

|                           Аштский район                            |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|1 |Чумчук жар      |    1980   |    5044   |   661.5  |   1500,0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|                        Канибадамский район                         |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|2 |Махрам          |    1975   |    3500   |   554    |    2000,0   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|2 |Итого по Согдий-|           |           |          |             |

|  |ской обл.       |           |   8544,0  |  1215,5  |   3.500,0   |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+

|4 |Всего по        |           |           |          |             |

|  |Республике      |           |   9837,0  |  2668,4  |   6000.0    |

+--+----------------+-----------+-----------+----------+-------------+