Приложение 1 к

[постановлению Правительства](vfp://rgn=131888)

Республики Таджикистан

от 31 мая 2018 года, №285

**Государственная программа берегоукрепительных работ в**

**Республике Таджикистан на 2018-2022 годы**

1. Государственная программа берегоукрепительных работ в Республике Таджикистан на 2018-2022 годы (далее - программа) разработана для проведения постоянного мониторинга и регулирования русел рек, проведения берегоукрепительных работ и очистка саев в целях предотвращения рисков селей и наводнений и размыва берегов рек.

2. Таджикистан, являясь горной страной, постоянно подвергается природным катаклизмам. На территории республики находятся 947 рек и 276 саев общей протяженностью около 30 тысяч километров многие из которых являются селеопасными. Огромные водные ресурсы приносят в стране как пользу, так и ежегодный материальный ущерб и человеческие жертвы. Ежегодно в весенне-летний период резкое таяние снега и ледников, обильные осадки являются причиной наводнений, схода оползней и селевых потоков, которые наносят огромный ущерб населенным пунктам и объектам народного хозяйства.

3. В целях снижения воздействия стихийных бедствий, особенно селей и паводков в Республике Таджикистан необходимо предусмотреть превентивные меры в составе общей программы действий. Это позволит обеспечить защиту населения и сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов и других важных объектов народного хозяйства от селей и паводков.

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

4. Селевые потоки и наводнения, являясь наиболее распространенными стихийными бедствиями и наблюдаются почти во всех регионах республики. Согласно имеющимся данным селевые потоки, движущиеся со скоростью до 60-80 километров в час, повторяются до 25 раз в каждое десятилетие.

5. Наиболее подвержены селевым явлениям местности, расположенные в бассейнах рек Пяндж, Вахш, Сурхоб, Яхсу, Кизилсу, Варзоб, Кафирниган, Хонако, Каратаг, Зеравшан, Исфара и больших саев в городах и районах Куляб, Бальджуванском, Темурмалик, Шамсиддин Шохин, Деваштич, Аштском, Спитамен, Пенджикент, Шахристанском и других районах. В бассейнах рек Пяндж, Вахш и Зеравшан ежегодно происходит до 70 селевых явлений.

6. Наводнения и селевые потокам в июле и землетрясение в декабре 2013 года нанесли большой материальный и жизненный ущерб в 8 городах и районах Горно-Бадахшанской автономной области, 10 городах и районах Хатлонской области, 3 городах и районах Согдийской области, 7 городах и районах республиканского подчинения, что еще раз подтверждает необходимость проведения берегоукрепительных работ, повышения надежности противопаводковых сооружений в республике для защиты населения и важных народно-хозяйственных объектов.

7. В результате стихийных бедствий в Горно - Бадахшанской автономной области было повреждено 105 километров оросительных сетей, 50 километров берегоукрепительных сооружений, 9 километров коллекторно-дренажных сетей, 3 насосных станций, сайи заполнены наносами и песком в объёме 510 тысяч кубических метров.

В городах и районах Хатлонской области были повреждены 43 километров берегоукрепительных сооружений, 68 километров оросительных сетей, 5 насосных станций, 11 километров коллекторно-дренажных сетей, сайи заполнены наносами и песком в объёме 902 тысяч кубических метров.

В городах и районах Согдийской области были повреждены 7 километров берегоукрепительных сооружений, 8 насосных станций, 10 километров селесбросов, 0,4 километров дюкера, 13 километров оросительных сетей и другие гидротехнические сооружения.

В районах республиканского подчинения повреждены 7 километров берегоукрепительных сооружений, 5 километров оросительных сетей, 1 насосная станция и 0,3 километра головных сооружений оросительных каналов.

8. Всего в республике оросительные сети, берегоукрепительные сооружения, коллекторно-дренажные сети, сайи и насосные станции  повреждены на сумму 490306 тысяч сомони, в том числе по селеруслам в объёме 1411890 кубических метров на сумму 24210 тысяч сомони, 105,4 километров берегоукрепительныех сооруженй на сумму 454142 тысяч сомони, 191 километров оросительных сетей на сумму 4191 тысяча сомони, 19,5 километров коллекторно-дренажных сетей на сумму 3312 тысяч сомони и 18 насосных станций на сумму 4451 тысяч сомони.

9. Стоит отметить что наряду с проведением берегоукрепительных работ, защитных дамб и других защитных сооружений, в результате несвоевременного проведения текущих ремонтов, в случае повторного появления стихийных бедствий, эти сооружения частично и в некоторых случаях полностью разрушаются.

По предварительным расчётам в 2016 году в результате стихийных бедствий гидротехническим сооружениям, берегоукрепительным сооружениям, насосным станциям, селеруслам, оросительным и коллекторно-дренажным сетям нанесен большой материальный ущерб.

В городах и районах Согдийской области сумма ущерба составила 13570 тысяч сомони.

В городах и районах республиканского подчинения в целом по подсчетам специалистов оросительным сетям и берегоукрепительным сооружениям нанесен ущерб в сумме 7400 тысяч сомони.

В городах и районах Хатлонской области в основном сайям, каналам, защитным дамбам и гидротехническим сооружениям нанесен ущерб в сумме 14700 тысяч сомони.

В Горно - Бахшанской автономной области в результате стихийных бедствий оросительным сетям нанесен ущерб в сумме 548 тысяча сомони.

В результате стихийных бедствий в масштабах республики оросительных сетям и берегоукрепительным сооружениям нанесен ущерб в общей сумме 36000 тысяч сомони.

10. Основными мерами по предотвращению воздействий наводнений и селевых потоков является строительство дамб, шпор, селесбросов, других сооружений и выполнение берегоукрепительных работ, на что ежегодно требуются большие средства. Для выполнения берегоукрепительных работ требуется мобилизация специалистов, техники, механизмов и средств за счет государственного и местного бюджетов, а также средств за услуги по водоснабжению и привлечение внебюджетных источников.

Наряду с этим для снижения натиска селей и наводнений необходимо регулировать русло рек путём целенаправленной разработки щебня, песка и наносов.

11. Другим фактором наводнения и затопления населенных пунктов и сельскохозяйственных угодий является повышение уровня русел дна рек по отношению к берегам и прилегающим к ним землям. Эти явления наблюдаются в горных реках, в частности в поймах рек Вахш, Яхсу, Сурхоб (Кизилсу), сая Тебалай и других территориях. Ежегодно селевые потоки во время весенне-летних паводков приносят с гор большое количество камней и наносов, которые оседают на равнинных участках рек. В результате несвоевременного проведения очистки русел рек на протяжении многих лет привело к отложению большого объема наносов, что приводит к выходу потока воды из берегов и приводит к наводнению.

12. Другой причиной является непредусмотрение в централизованном бюджете необходимых средств для содержания, ремонта и восстановления берегоукрепительных сооружений. С этой целью в зависимости от балансовой стоимости сооружений необходимо ежегодно предусматривать 3,35 процентов целевых средств.

13. В некоторых случаях причиной бедствий является человеческий фактор. В последнее время различные организации и предприятия в поймах рек и саев занимаются беспорядочной разработкой песка, камня и гравия, что приводит к изменению направлений потоков воды и разрушению берегоукрепительных сооружений и наносит ущерб населению и социально-экономическим объектам.

14. Наряду с укреплением берегов рек, выполнение берегоукрепительных работ на водохранилищах считается также важной задачей. В республике существуют 11 водохранилищ, полноценное обслуживание и эксплуатация которых требует особого внимания.

15. В республике существуют 1386 километров защитных дамб и 710 селесбросов, общей протяженностью 503 километра. По состоянию на 1 января 2018 года в республике 416 километров защитных дамб и 136,5 километров селесбросов разрушены из-за паводков и селевых потоков.

16. В соответствии с постановлениями и поручениями Правительства Республики Таджикистан в течение 2005-2010 годов для выполнения берегоукрепительных работ и восстановления гидротехнических сооружений, пострадавших в результате стихийных бедствий, затрачено 112000 тысяч сомони, в том числе 63000 тысяч сомони за счет средств Правительства Республики Таджикистан и 49000 тысяч сомони за счет средств Азиатского Банка Развития.

17. В целях постоянного контроля и регулирования русел рек, обеспечения безопасности населения и объектов народного хозяйства и предотвращения размыва берегов рек, постановлением Правительства Республики Таджикистан от 3 марта 2011 года, [№112](vfp://rgn=16323) принята Государственная Программа берегоукрепительных работ в Республике Таджикистан на 2011-2015 годы.

18. В целом согласно указанной программы, в течении 2011-2015 годов для проведения берегоукрепительных работ протяженностью 121 километр, из всех источников было предусмотрено 275700 тысяч сомони, в том числе из централизованного бюджета 82110 тысяч сомони, местного бюджета 20747 тысяч сомони, иностранных инвестиций 165751 тысяч сомони и услуг по водоснабжению 7092 тысяч сомони.

19. Берегоукрепительные работы в 2011-2015 годах выполнены на сумму 214620 тысяч сомони (79 процентов), в том числе из централизованного бюджета 38962 тысячи сомони (47,5 процента), местного бюджета 89861 тысяч сомони (433 процента), услуги водоподачи 2527 тысяч сомони (35,6 процента), иностранных инвестиций 64636 тысяч сомони и методом хашара 16364 тысячи сомони. За счет Агентства по государственным  материальным резервам выделены строительные материалы на сумму 2270 тысяч сомони. В результате реализации указанной Программы было построено и восстановлено 90,1 километров защитных дамб, что составляет 75 процентов от плана.

**2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ**

20. Основной целью настоящей программы является организация берегоукрепительных работ, строительство дамб и других противопаводковых сооружений, осуществление других дополнительных мер по защите населения и объектов народного хозяйства от селевых потоков и наводнений и повышению ответственности граждан в этом направлении.

21. Принятие государственной программы, в которой предусмотрены конкретные мероприятия, позволяет упорядочить выполнение берегоукрепительных работ, повысить заинтересованность уполномоченных структур в защите населения и народнохозяйственных объектов от селевых потоков и наводнений.

22. Задачами программы являются:

- проведение мониторинга дамб и других противопаводковых сооружений республики с целью их восстановления, содержания и защиты;

- упорядочение берегоукрепительных работ, контроль над использованием и регулирование русел рек и саев;

- организация постоянного контроля за ходом выполнения берегоукрепительных работ;

- создание информационной базы о берегозащитных сооружениях и их состоянии;

- разработка инвестиционных проектов для привлечения финансовой помощи международных организаций и доноров.

**3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ**

23. Реализация настоящей программы позволит упорядочить выполнение берегоукрепительных работ в республике, обеспечить постоянный контроль за использованием дамб, шпор и других защитных противопаводковых сооружений.

24. Поэтапная реализация программы улучшит состояние уязвимых участков рек и саев, снизит опасность селевых потоков и наводнений. В свою очередь это обеспечит безопасность населения и объектов народного хозяйства от стихийных бедствий.

**4. ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ**

25. Согласно плану финансирования программа расчитана на 5 лет (2018-2022 годы) и реализация ее предусматривается за счет средств государственного и местного бюджета, а также средств за услуги по водоснабжению и привлечения внебюджетных источников (приложения 1 и 2).

26. Общая стоимость реализации программы составляет 409905 тысяч сомони, в том числе из средств централизованного бюджета 65372 тысячи сомони, из источников внебюджетных средств 314003 тысячи сомони, местного бюджета 24480 тысяч сомони и за счет услуг по водоснабжению предусмотренно 6050 тысяч сомони.

**5. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ**

27. Контроль над реализацией Государственной программы берегоукрепительных работ в Республике Таджикистан на 2018-2022 годы, в целях упорядочивания хода берегоукрепительных работ, эксплуатации и разработки русел рек и саев обеспечивают Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан совместно с министерствами промышленности и новых технологий, энергетики и водных ресурсов, Государственным комитетом по инвестициям и управлению государственным имуществом, Комитетом по защите окружающей среды, Главным управлением геологии и местными исполнительными органами государственной власти.

Приложение 2

Утверждаю

Постановлением Правительства

Республики Таджикистан

от 31 мая 2018 года, №285,

**План**

**Берегоукрепительных работ Республики Таджикистан на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **р/т** | **Наименование областей , городов , районов и источник финансирования** | **Предусмотренное финансирование по годам (тысяча сомони)** | | | | | | | | | | | |
| **2018** | | **2019** | | **2020** | | **2021** | | **2022** | | **2018-2022** | |
| **Финанси-рование** | **Длина (метр)** | **Финанси-рование** | **Длина (метр)** | **Финанси-рование** | **Длина (метр** | **Финанси-**  **рование** | **Длина (метр)** | **Финан-**  **сирование** | **Длина (метр)** | **финансирование** | **Длина (метр** |
|  | **Республики Таджикистан, в том числе:** | 86386,2 | 24601,0 | 86634,7 | 28771,0 | 78250,0 | 27240,0 | 86314,0 | 31300,0 | 72319,8 | 25571,0 | 409904,7 | 137483,0 |
| Централизованный бюджет | 23277,0 | 3195,0 | 17884,7 | 5751,0 | 5580,0 | 3100,0 | 13050,0 | 7250,0 | 5580,0 | 3100,0 | 65371,7 | 22396,0 |
| Внебюджетные средства | 56179,2 | 17556,0 | 62432,0 | 19510,0 | 66784,0 | 20870,0 | 68512,0 | 21410,0 | 60096,0 | 18780,0 | 314003,2 | 98126,0 |
| Местный бюджет | 5688,0 | 3160,0 | 5184,0 | 2880,0 | 4734,0 | 2630,0 | 3654,0 | 2030,0 | 5220,0 | 2900,0 | 24480,0 | 13600,0 |
| За счет услуги водоподачи | 1242,0 | 690,0 | 1134,0 | 630,0 | 1152,0 | 640,0 | 1098,0 | 610,0 | 1423,8 | 791,0 | 6049,8 | 3361,0 |
| 1 | **Горно-Бадахшанская автономная область, в том числе** | 15617,2 | 5016,0 | 7034,0 | 2640,0 | 6054,0 | 2150,0 | 6220,0 | 2180,0 | 7520,0 | 2910,0 | 42445,2 | 14896,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1260,0 | 700,0 | 360,0 | 200,0 | 900,0 | 500,0 | 900,0 | 500,0 | 3420,0 | 1900,0 |
| Внебюджетные средства | 15059,2 | 4706,0 | 5216,0 | 1630,0 | 4992,0 | 1560,0 | 5248,0 | 1640,0 | 5216,0 | 1630,0 | 35731,2 | 11166,0 |
| Местный бюджет | 450,0 | 250,0 | 486,0 | 270,0 | 594,0 | 330,0 | 0,0 | 0,0 | 1296,0 | 720,0 | 2826,0 | 1570,0 |
| За счет услуги водоподачи | 108,0 | 60,0 | 72,0 | 40,0 | 108,0 | 60,0 | 72,0 | 40,0 | 108,0 | 60,0 | 468,0 | 260,0 |
| 1 | **Ванджский район** | 4538,0 | 1510,0 | 818,0 | 260,0 | 786,0 | 250,0 | 658,0 | 210,0 | 1178,0 | 460,0 | 7978,0 | 2690,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 4160,0 | 1300,0 | 800,0 | 250,0 | 768,0 | 240,0 | 640,0 | 200,0 | 800,0 | 250,0 | 7168,0 | 2240,0 |
| Местный бюджет | 360,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 200,0 | 720,0 | 400,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 90,0 | 50,0 |
| 2 | **Дарвозский район** | 517,0 | 166,0 | 954,0 | 390,0 | 562,0 | 180,0 | 626,0 | 200,0 | 954,0 | 390,0 | 3613,2 | 1326,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 499,2 | 156,0 | 576,0 | 180,0 | 544,0 | 170,0 | 808,0 | 190,0 | 576,0 | 180,0 | 2803,2 | 8706,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 200,0 | 720,0 | 400.0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 90,0 | 50,0 |
| 3 | **Ишкошимский район** | 6418,0 | 2010,0 | 658,0 | 210,0 | 1018,0 | 410,0 | 658,0 | 210,0 | 1018,0 | 410,0 | 9770,0 | 3250,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 6400,0 | 2000,0 | 640,0 | 200,0 | 640,0 | 200,0 | 200,0 | 640,0 | 640,0 | 200,0 | 8960,0 | 2800,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 200,0 | 720,0 | 400,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 90,0 | 50,0 |
| 4 | **Мурғобский район** | 960,0 | 300,0 | 1000,0 | 400,0 | 640,0 | 200,0 | 1320,0 | 500,0 | 960,0 | 300,0 | 4880,0 | 1700,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 360,0 | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 | 360,0 | 200,0 | 0,0 | 720,0 | 400.0 |
| Внебюджетные средства | 960,0 | 300,0 | 640,0 | 200,0 | 640,0 | 200,0 | 960,0 | 300,0 | 960,0 | 300,0 | 4160,0 | 1300.0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | **Роштқалинский район** | 650,0 | 210,0 | 694,0 | 230,0 | 1018,0 | 410,0 | 658,0 | 210,0 | 1054,0 | 430,0 | 4082,0 | 1490,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 360,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 200,0 | 720,0 | 400,0 |
| Внебюджетные средства | 640,0 | 200.0 | 640,0 | 200.0 | 640,0 | 200.0 | 640,0 | 200.0 | 640,0 | 200.0 | 3200,0 | 1000,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 20,0 | 72,0 | 40,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10.0 | 18,0 | 10.0 | 18,0 | 10.0 | 18,0 | 10.0 | 18,0 | 10.0 | 90,0 | 50,0 |
| 6 | **Рушонский район** | 1120,0 | 350,0 | 640,0 | 200,0 | 480,0 | 150,0 | 480,0 | 150.0 | 320,0 | 100,0 | 3040,0 | 950,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 1120,0 | 350,0 | 640,0 | 200,0 | 480,0 | 150,0 | 480,0 | 150.0 | 320,0 | 100,0 | 3040,0 | 950,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | **Шуғнонский район** | 766,0 | 270,0 | 1160.0 | 450,0 | 1176,0 | 420,0 | 1500.0 | 600,0 | 1086,0 | 370,0 | 5688.0 | 2010,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 360,0 | 200.0 | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 | 0,0 |  | 900,0 | 500,0 |
| Внебюджетные средства | 640,0 | 200,0 | 480,0 | 150.0 | 320.0 | 100,0 | 320,0 | 100,0 | 320,0 | 100,0 | 2080,0 | 650,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 180,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 50,0 |
| За счет услуги водоподачи | 36,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 20,0 | 36,0 | 20,0 | 36,0 | 20,0 | 108,0 | 60,0 |
| 8 | **Горог Ҳорог** | 640,0 | 200.0 | 1110,0 | 500.0 | 374.0 | 130,0 | 320,0 | 100.0 | 950,0 | 450.0 | 3394.0 | 1380,0 |
| Централизованный бюдже | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 | 0,0 |  | 0,.0 |  | 540,0 | 300,0 | 1080,0 | 600,0 |
| Внебюджетные средства | 640,0 | 200,0 | 480,0 | 150,0 | 320,0 | 100,0 | 320,0 | 100,0 | 320,0 | 100,0 | 2080,0 | 650,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 50,0 | 54,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 50,0 | 234,0 | 130.0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Согдийская область в том числе:** | 12810,0 | 4900,0 | 13180,0 | 5300,0 | 12142,0 | 4840,0 | 15228,0 | 6010,0 | 11844,0 | 4480,0 | 65204,0 | 25530,0 |
| Централизованный бюдже | 360 | 200 | 1980 | 1100 | 1440 | 800 | 2520 | 1400 | 540 | 300 | 6840 | 3800 |
| Внебюджетные средства | 9120 | 2850 | 8320 | 2600 | 7840 | 2450 | 10080 | 3150 | 8640 | 2700 | 44000 | 13750 |
| Местный бюджет | 2628 | 1460 | 2250 | 1250 | 2232 | 1240 | 2016 | 1120 | 1962 | 1090 | 1188 | 6160 |
| За счет услуги водоподачи | 702 | 390 | 630 | 350 | 630 | 350 | 612 | 340 | 702 | 390 | 3276 | 1820 |
| 1 | **Город Ҳуҷанд** | 360,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 1800,0 | 1000,0 |
| Централизованный бюдже | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 360,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 1800. | 1000,0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Аштский район** | 15000,0 | 600,0 | 15000,0 | 600,0 | 1180,0 | 500,0 | 1180,0 | 500,0 | 1180,0 | 500,0 | 6540,0 | 2700,0 |
| Централизованный бюдже | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 960,0 | 300 | 960,0 | 300 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 3840,0 | 1200,0 |
| Местный бюджет | 360,0 | 200 | 360,0 | 200 | 360,0 | 200 | 360,0 | 200 | 360,0 | 200 | 1800,0 | 1000,0 |
| За счет услуги водоподачи | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 900,0 | 500,0 |
| 3 | **Зафарободский район** | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 18,0 | 10,0 | 90,0 | 50,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 4 | **город Конибодом** | 1158,0 | 410,0 | 156,0 | 410,0 | 1478,0 | 510,0 | 1478,0 | 510,0 | 1798,0 | 610,0 | 7070,0 | 2450,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 960,0 | 300 | 960,0 | 300 | 1280,0 | 400,0 | 1280,0 | 400,0 | 1600,0 | 500 | 6080,0 | 1900,0 |
| Местный бюджет | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 900,0 | 500,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 5 | **город Панҷакент** | 2938,0 | 1010,0 | 1818,0 | 606,0 | 1978,0 | 710,0 | 2298,0 | 810,0 | 1978,0 | 710,0 | 11010,0 | 39000,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 2560 | 800 | 1440,0 | 450 | 1600,0 | 500 | 1920,0 | 600 | 1600,0 | 500 | 9120,0 | 2850,0 |
| Местный бюджет | 360,0 | 200 | 360,0 | 200 | 360,0 | 200 | 360,0 | 200 | 360,0 | 200 | 1800,0 | 1000,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 6 | **Ҷоббор Расуловский район** | 1198,0 | 510,0 | 678,0 | 260,0 | 678,0 | 260,0 | 1288,0 | 560,0 | 748,0 | 260,0 | 4590,0 | 1850,0 |
| Централизованный бюджет | 360,0 | 200 | 0,0 |  | 0,0 |  | 540,0 | 300 | 0,0 |  | 900,0 | 500,0 |
| Внебюджетные средства | 640,0 | 200 | 480,0 | 150 | 480,0 | 150 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 2880,0 | 900,0 |
| Местный бюджет | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 720,0 | 400,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 7 | **Спитаменский район** | 678,0 | 260,0 | 1288,0 | 560,0 | 926,0 | 320,0 | 1250,0 | 500,0 | 1068,0 | 360,0 | 5210,0 | 500,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 540,0 | 300 | 0,0 |  | 306,0 | 200 | 0,0 |  | 900,0 | 500,0 |
| Внебюджетные средства | 480,0 | 150 | 640,0 | 200 | 800,0 | 250 | 800,0 | 250 | 960,0 | 300 | 3680,0 | 1150,0 |
| Местный бюджет | 180,0 | 150 | 640,0 | 200 | 800,0 | 250 | 800,0 | 250 | 960,0 | 300 | 3680,0 | 1150,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 8 | **Бобоҷон Ғофуровский район** | 1410,0 | 550,0 | 1504,0 | 680,0 | 1124,0 | 430,0 | 1950,0 | 850,0 | 960,0 | 300,0 | 6948,0 | 2810,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 540,0 | 300 | 0,0 |  | 720,0 | 400 | 0,0 |  | 1260,0 | 700 |
| Внебюджетные средства | 960,0 | 300 | 640,0 | 200 | 800,0 | 250 | 960,0 | 300 | 960,0 | 300 | 3680,0 | 1150,0 |
| Местный бюджет | 360,0 | 200 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 0,0 | 0 | 900,0 | 500,0 |
| За счет услуги водоподачи | 90,0 | 50 | 144,0 | 80 | 144,0 | 80 | 90,0 | 50 | 0,0 | 0 | 460,0 | 260,0 |
| 9 | **Город Истаравшан** | 288,0 | 160,0 | 270,0 | 150,0 | 234,0 | 130,0 | 216,0 | 120,0 | 252,0 | 140,0 | 1260,0 | 700,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 108,0 | 60 | 90,0 | 50 | 54,0 | 30 | 36,0 | 20 | 72,0 | 40 | 360,0 | 200,0 |
| За счет услуги водоподачи | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 900,0 | 500,0 |
| 10 | **Айнинский район** | 766,0 | 270,0 | 1180,0 | 500,0 | 640,0 | 200,0 | 1126,0 | 470,0 | 766,0 | 270,0 | 4478,0 | 1710,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 540,0 | 300 | 0,0 |  | 360,0 | 200 | 0,0 |  | 900,0 | 500,0 |
| Внебюджетные средства | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 3200,0 | 1000,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50 | 270,0 | 150,0 |
| За счет услуги водоподачи | 36,0 | 20 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 20 | 36,0 | 20 | 108,0 | 60,0 |
| 12 | **Деваштический район** | 1104,0 | 380,0 | 1068,0 | 360,0 | 1428,0 | 560,0 | 1860,0 | 370,0 | 1698,0 | 710,0 | 6384,0 | 2380,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 360,0 | 200 | 0,0 |  | 540,0 | 300 | 900,0 | 500,0 |
| Внебюджетные средства | 960,0 | 300 | 960,0 | 300 | 960,0 | 300 | 960,0 | 300 | 960,0 | 300 | 4800,0 | 15000,0 |
| Местный бюджет | 126,0 | 70 | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 108,0 | 60 | 180,0 | 100 | 594,0 | 330,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 13 | **город Исфара** | 1140,0 | 400,0 | 1090,0 | 450,0 | 730,0 | 250,0 | 1180,0 | 500,0 | 820,0 | 300,0 | 4960,0 | 1900,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 360,0 | 200 | 0,0 |  | 540,0 | 500,0 | 820,0 | 300,0 | 4960,0 | 1900,0 |
| Внебюджетные средства | 960,0 | 300 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 3520,0 | 1100,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 270,0 | 150,0 |
| За счет услуги водоподачи | 90,0 | 50 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 180,0 | 100 | 270,0 | 150,0 |
| 14 | **Шаҳристонский район** | 54,0 | 30,0 | 1050,0 | 350,0 | 630,0 | 350,0 | 1600,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 3334,0 | 1230,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 540,0 | 300 | 0,0 |  | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 960,0 | 300 | 0,0 |  | 1600,0 | 500 | 0,0 |  | 2560,0 | 800,0 |
| Местный бюджет | 54,0 | 30 | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 234,0 | 130,0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Хатлонская область в том числе:** | 33390,0 | 11200,0 | 45046,0 | 15280,0 | 44170,0 | 44770,0 | 49022,0 | 17030,0 | 36101,8 | 12201,0 | 207729,8 | 70481,0 |
| Централизованный бюджет | 1440,0 | 800.0 | 3240,0 | 1800,0 | 2520,0 | 1400,0 | 5940,0 | 33000,0 | 2160,0 | 1200,0 | 15300,0 | 8500,0 |
| Внебюджетные средства | 3240,0 | 9450,0 | 40096,0 | 12530,0 | 40192,0 | 12560,0 | 41984,0 | 13120,0 | 32320,0 | 10100,0 | 184832,0 | 57760,0 |
| Местный бюджет | 1422,0 | 790,0 | 1422,0 | 790,0 | 1188,0 | 660,0 | 828,0 | 460,0 | 1188,0 | 660,0 | 6048,0 | 3360,0 |
| За счет услуги водоподачи | 288,0 | 160,0 | 288,0 | 160,0 | 270,0 | 150,0 | 270,0 | 150,0 | 433,8 | 241,0 | 1549,8 | 40791,0 |
| 1 | **Кулобский регион** | 25842,0 | 8640,0 | 25762,0 | 8650,0 | 23582,0 | 7750,0 | 25420,0 | 8740,0 | 20809,8 | 7011,0 | 121415,8 | 40791,0 |
| Централизованный бюджет | 1440,0 | 800,0 | 1800,0 | 1000,0 | 1080,0 | 600,0 | 2880,0 | 1600,0 | 1260,0 | 700,0 | 8460,0 | 4700,0 |
| Внебюджетные средства | 23520,0 | 7350,0 | 23296,0 | 7280,0 | 22016,0 | 6880,0 | 22144,0 | 6920,0 | 18720,0 | 5850,0 | 109696,0 | 34280,0 |
| Местный бюджет | 756,0 | 420,0 | 540,0 | 300,0 | 360,0 | 200,0 | 270,0 | 150,0 | 540,0 | 300,0 | 2466.0 | 1370,0 |
| За счет услуги водоподачи | 126,0 | 70,0 | 126,0 | 70,0 | 126,0 | 70,0 | 126,0 | 70,0 | 289,8 | 161,0 | 793,8 | 441,0 |
| 1 | **Город Куляб** | 9158,0 | 2910,0 | 3948,0 | 1260,0 | 3848,0 | 1360,0 | 3308,0 | 1060,0 | 3308,0 | 1060,0 | 23570,0 | 7650,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 |
| Внебюджетные средства | 8960,0 | 2800,0 | 3840,0 | 1200,0 | 3200,0 | 1200,0 | 3200,0 | 1200,0 | 3200,0 | 1200,0 | 22400,0 | 7000,0 |
| Местный бюджет | 180,0 | 100 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 540,0 | 300,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 2 | **Балджуванский район** | 996,0 | 320,0 | 1500,0 | 600,0 | 676,0 | 220,0 | 1540,0 | 700,0 | 996,0 | 320,0 | 5708,0 | 2160,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 | 0,0 |  | 900,0 | 500,0 | 0,0 |  | 1440,0 | 800,0 |
| Внебюджетные средства | 960,0 | 300,0 | 960,0 | 300,0 | 640,0 | 200,0 | 640,0 | 200,0 | 960,0 | 300,0 | 4160,0 | 1300,0 |
| Местный бюджет | 36,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 22,0 | 0,0 | 0,0 | 36,0 | 22,0 | 108,0 | 60,0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | **Восейский район** | 6598,0 | 2110,0 | 6508,0 | 2600,0 | 6418,0 | 2010,0 | 4818,0 | 1510,0 | 3471,8 | 1151,0 | 57813,8 | 8841,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 6400,0 | 2000,0 | 6400,0 | 2000,0 | 6400,0 | 2000,0 | 4800,0 | 1500,0 | 3200,0 | 1000,0 | 27200,0 | 8500,0 |
| Местный бюджет | 180,0 | 100 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 50,0 | 360,0 | 200,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 253,8 | 141,0 |
| 4 | **Данғаринский район** | 738,0 | 410,0 | 978,0 | 310,0 | 18,0 | 10,0 | 1618,0 | 510,0 | 18,0 | 10,0 | 3370,0 | 1250,0 |
| Централизованный бюджет | 720,0 | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 720,0 | 400,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 960,0 | 300,0 | 0,0 |  | 1600,0 | 500,0 | 0,0 |  | 2560,0 | 800,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 5 | **Район Мир Саид Алии Ҳамадони** | 4028,0 | 1406,0 | 6508,0 | 2060,0 | 6508,0 | 2060,0 | 6508,0 | 2060,0 | 6508,0 | 2060,0 | 3060,0 | 9700,0 |
| Централизованный бюджет | 720,0 | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 720,0 | 400,0 |
| Внебюджетные средства | 3200,0 | 1000,0 | 6400,0 | 2000,0 | 6400,0 | 2000,0 | 6400,0 | 2000,0 | 6400,0 | 2000,0 | 28800,0 | 9000,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 450,0 | 250,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 6 | **Муминобадский район** | 908,0 | 310,0 | 1544,0 | 640,0 | 978,0 | 310,0 | 1762,0 | 730,0 | 1228,0 | 410,0 | 6420,0 | 2400,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 | 0,0 |  | 720,0 | 400,0 | 0,0 |  | 1260,0 | 700,0 |
| Внебюджетные средства | 800,0 | 250,0 | 896,0 | 280,0 | 960,0 | 300,0 | 1024,0 | 320,0 | 1120,0 | 350,0 | 4800,0 | 1500,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 50,0 | 270,0 | 150,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 7 | **Темурмаликский район** | 1608,0 | 360,0 | 1228,0 | 410,0 | 1892,0 | 740,0 | 738,0 | 410,0 | 1752,0 | 740,0 | 7238,0 | 2660,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 | 0,0 |  | 720,0 | 400,0 | 0,0 |  | 1260,0 | 700,0 |
| Внебюджетные средства | 960,0 | 300,0 | 1120,0 | 350,0 | 1280,0 | 400,0 | 1280,0 | 400,0 | 960,0 | 300,0 | 5600,0 | 1750,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 54,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 54,0 | 30,0 | 288,0 | 160,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 8 | **Фархарский район** | 748,0 | 260,0 | 1068,0 | 360,0 | 1228,0 | 410,0 | 1948,0 | 810,0 | 1068,0 | 360,0 | 6060,0 | 22000,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 720,0 | 400,0 | 0,0 |  | 720,0 | 400,0 |
| Внебюджетные средства | 640,0 | 220,0 | 960,0 | 300,0 | 1120,0 | 350,0 | 1120,0 | 350,0 | 960,0 | 300,0 | 4800,0 | 1500,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 450,0 | 250,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 9 | **Ховалингский район** | 640,0 | 200,0 | 1160,0 | 450,0 | 896,0 | 280,0 | 960,0 | 300,0 | 1500,0 | 600,0 | 5156,0 | 1830,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 360,0 | 200,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 | 900,0 | 500,0 |
| Внебюджетные средства | 640,0 | 200,0 | 800,0 | 250,0 | 896,0 | 280,0 | 960,0 | 300,0 | 960,0 | 300,0 | 4256,0 | 1330,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | **Шамсиддин Шохинский район** | 960,0 | 300,0 | 1320,0 | 500,0 | 1120,0 | 350,0 | 1660,0 | 650,0 | 960,0 | 300,0 | 6020,0 | 21000,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 360,0 | 200,0 | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 | 0,0 |  | 900,0 | 500,0 |
| Внебюджетные средства | 960,0 | 300,0 | 960,0 | 300,0 | 1120,0 | 350,0 | 1120,0 | 350,0 | 960,0 | 300,0 | 5120,0 | 1600,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **Бохтарский регион** | 7548,0 | 2560,0 | 19284,0 | 6630,0 | 20588,0 | 7020,0 | 23602,0 | 8290,0 | 15292,0 | 5190,0 | 86113,0 | 29690,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 | 0,0 | 1440,0 | 800,0 | 1440,0 | 800,0 | 3600,0 | 17000,0 | 900,0 | 500,0 | 6840,0 | 38000,0 |
| Внебюджетные средства | 6720,0 | 2100,0 | 16800,0 | 5250,0 | 18176,0 | 5680,0 | 19840,0 | 6200,0 | 13600,0 | 4250,0 | 75136,0 | 23480,0 |
| Местный бюджет | 666,0 | 370,0 | 882,0 | 490,0 | 828,0 | 460,0 | 558,0 | 310,0 | 648,0 | 360,0 | 3582,0 | 1990,0 |
| За счет услуги водоподачи | 162,0 | 90,0 | 162,0 | 90,0 | 144,0 | 80,0 | 144,0 | 80,0 | 144,0 | 80,0 | 756,0 | 420,0 |
| 1 | **Абдурахмони Джаминский район** | 1068,0 | 360,0 | 1768,0 | 710,0 | 168,0 | 360,0 | 1628,0 | 710,0 | 1268,0 | 510,0 | 68000,0 | 2650,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 | 0,0 |  | 720,0 | 400,0 | 360,0 | 200,0 | 1620,0 | 900,0 |
| Внебюджетные средства | 960,0 | 300,0 | 1120,0 | 350,0 | 960,0 | 300,0 | 800,0 | 250,0 | 800,0 | 250,0 | 4640,0 | 1450,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 450,0 | 250,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 2 | **Район Кушониён** | 1158,0 | 30,0 | 1318,0 | 20,0 | 2198,0 | 910,0 | 1388,0 | 460,0 | 1838,0 | 710,0 | 7900,0 | 2950,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 720,0 | 400,0 | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 | 1620,0 | 900,0 |
| Внебюджетные средства | 960,0 | 300,0 | 1120,0 | 350,0 | 960,0 | 300,0 | 800,0 | 250,0 | 800,0 | 250,0 | 4640,0 | 1450,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 450,0 | 250,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 3 | **Яванский район** | 962,0 | 340,0 | 1588,0 | 610,0 | 1324,0 | 440,0 | 1838,0 | 710,0 | 1298,0 | 410,0 | 7010,0 | 2510,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 360,0 | 200,0 | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 | 0,0 |  | 900,0 | 500,0 |
| Внебюджетные средства | 800,0 | 250,0 | 1120,0 | 350,0 | 1216,0 | 380,0 | 1280,0 | 400,0 | 1280,0 | 400,0 | 5696,0 | 1780,0 |
| Местный бюджет | 144,0 | 80,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 324,0 | 180,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 4 | **Қубодиёнский район** | 3218,0 | 1010,0 | 11578,0 | 3710,0 | 13178,0 | 4210,0 | 14778,0 | 4710,0 | 8378,0 | 2710,0 | 51130,0 | 16350,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 3200,0 | 1000,0 | 11200,0 | 3500,0 | 12800,0 | 4000,0 | 14400,0 | 4500,0 | 8000,0 | 2500,0 | 49600,0 | 15500,0 |
| Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 360,0 | 200,0 | 1440,0 | 800,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 5 | **Панджский район** | 854,0 | 280,0 | 1554,0 | 630,0 | 1024,0 | 320,0 | 1896,0 | 820,0 | 996,0 | 320,0 | 6296,0 | 2370,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 540,0 | 300,0 | 0,0 |  | 900,0 | 500,0 | 0,0 |  | 1440,0 | 800,0 |
| Внебюджетные средства | 800,0 | 250,0 | 960,0 | 300,0 | 960,0 | 300,0 | 960,0 | 300,0 | 960,0 | 300,0 | 4640,0 | 1450,0 |
| Местный бюджет | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| За счет услуги водоподачи | 36,0 | 20,0 | 36,0 | 20,0 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 126,0 | 70,0 |
| 6 | **Хуросонский район** | 72,0 | 40,0 | 72,0 | 40,0 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 108,0 | 60,0 | 288,0 | 160,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 54,0 | 30,0 | 54,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 50,0 | 198,0 | 110,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 7 | **Район Дусти** | 108,0 | 60,0 | 18,0 | 10,0 | 978,0 | 310,0 | 2038,0 | 860,0 | 1388,0 | 460,0 | 4530,0 | 17000,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 900,0 | 500,0 | 0,0 |  | 900,0 | 500,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 960,0 | 300,0 | 1120,0 | 350,0 | 1280,0 | 400,0 | 3360,0 | 1050,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 50,0 | 180,0 | 100,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 9 | **Шахритусский район** | 108,0 | 600,0 | 1388,0 | 460,0 | 828,0 | 460,0 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 2360,0 | 1000,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 720,0 | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 720,0 | 400,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 1280,0 | 400,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 1280,0 | 400,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 90,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,0 | 150,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 4 | **город Душанбе в том числе:** | 2037,0 | 1395,0 | 8434,7 | 501,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28471,7 | 1896,0 |
| Централизованный бюджет | 20037,0 | 1395 | 8434,7 | 501 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 28471,7 | 1896,0 |
| Внебюджетные средства |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 5 | **Районы республиканского подчинения в том числе:** | 4532,0 | 2090,0 | 12940,0 | 550,0 | 15884,0 | 5480,0 | 15844,0 | 8080,0 | 16854,0 | 5980,0 | 66054,0 | 24680,0 |
| Централизованный бюджет | 1440 | 800 | 2970 | 1650 | 1260 | 700 | 3690 | 2050 | 1980 | 1100 | 11340 | 6300 |
| Внебюджетные средства | 1760 | 5050 | 8800 | 2750 | 13760 | 4300 | 11200 | 3500 | 13920 | 4350 | 49440 | 15450 |
| Местный бюджет | 1188 | 660 | 1026 | 507 | 720 | 400 | 810 | 450 | 774 | 430 | 4518 | 2510 |
| За счет услуги водоподачи | 144 | 80 | 144 | 80 | 144 | 80 | 144 | 80 | 180 | 100 | 756 | 420 |
| 1 | **Варзобский район** | 270,0 | 150,0 | 414,0 | 230,0 | 960.0 | 300,0 | 1120,0 | 350,0 | 1910,0 | 750,0 | 4674,0 | 1780,0 |
| Централизованный бюджет | 180,0 | 100 | 360,0 | 200 | 0,0 |  | 0,0 |  | 540,0 | 300 | 1080,0 | 600,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 960,0 | 300 | 1120,0 | 350 | 1280,0 | 400 | 3360,0 | 1050,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50 | 54,0 | 30 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 90,0 | 50 | 234,0 | 130,0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 2 | **город Ваҳдат** | 2108,0 | 860,0 | 1928,0 | 760,0 | 168,0 | 360,0 | 2108,0 | 860,0 | 2108,0 | 860,0 | 9320,0 | 3700,0 |
| Централизованный бюджет | 720,0 | 400 | 540,0 | 300 | 0,0 |  | 720,0 | 400 | 720,0 | 400 | 2700,0 | 1500,0 |
| Внебюджетные средства | 1280,0 | 400 | 1280,0 | 400 | 960,0 | 300 | 1280,0 | 400 | 1280,0 | 400 | 6080,0 | 1900,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 450,0 | 250,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 3 | **Нурободский район** | 552,0 | 190,0 | 1018,0 | 410,0 | 712,0 | 240,0 | 1198,0 | 510,0 | 712,0 | 240,0 | 4192,0 | 1590,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 360,0 | 200 | 0,0 |  | 540,0 | 300 | 0,0 |  | 900,0 | 500,0 |
| Внебюджетные средства | 480,0 | 150 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 3040,0 | 950,0 |
| Местный бюджет | 54,0 | 30 | 0,0 | 0 | 54,0 | 30 | 0,0 | 0 | 54,0 | 30 | 162,0 | 90,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 4 | **Раштский район** | 108,0 | 60,0 | 1448,0 | 610,0 | 978,0 | 310,0 | 1450,0 | 650,0 | 1032,0 | 340,0 | 5016,0 | 1970,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 540,0 | 300 | 0,0 |  | 720,0 | 400 | 0,0 |  | 1260,0 | 700,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 800,0 | 250,0 | 960,0 | 300 | 640,0 | 200 | 960,0 | 300 | 3360,0 | 1050,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 0,0 | 0 | 72,0 | 40 | 54,0 | 30 | 360,0 | 170,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 5 | **район Рудаки** | 738,0 | 410,0 | 3398,0 | 1110,0 | 5718,0 | 2010,0 | 3398,0 | 1110,0 | 4998,0 | 1610,0 | 18250,0 | 6250,0 |
| Централизованный бюджет | 540,0 | 300 | 0,0 |  | 720,0 | 400 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1260,0 | 700,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 3200,0 | 1000 | 4800,0 | 1500,0 | 3200,0 | 1000 | 4800,0 | 1500,0 | 16000,0 | 5000,0 |
| Местный бюджет | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 900,0 | 500,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 6 | **Сангворский район** | 90,0 | 50,0 | 1374,0 | 530,0 | 676,0 | 220,0 | 1360,0 | 600,0 | 640,0 | 200,0 | 4140,0 | 1600,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 360,0 | 200 | 0,0 |  | 720,0 | 400 | 0,0 |  | 1080,0 | 600,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 960,0 | 300 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 2880,0 | 900,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50,0 | 54,0 | 30 | 36,0 | 20 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 180,0 | 100,0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | **Тоҷикобадский район** | 36,0 | 20,0 | 1216,0 | 520,0 | 640,0 | 200,0 | 1180,0 | 500,0 | 960,0 | 300,0 | 4032,0 | 1540,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 540,0 | 300 | 0,0 |  | 540,0 | 300 | 0,0 |  | 1080,0 | 600,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 960,0 | 300,0 | 2880,0 | 900,0 |
| Местный бюджет | 36,0 | 20,0 | 36,0 | 20,0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 72,0 | 40,0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | **город Турсунзода** | 198,0 | 110,0 | 198,0 | 110,0 | 1158,0 | 410,0 | 998,0 | 360,0 | 998,0 | 360,0 | 3550,0 | 1350,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 960,0 | 300,0 | 800,0 | 250 | 800,0 | 250 | 2560,0 | 800,0 |
| Местный бюджет | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 900,0 | 500,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 9 | **Город Гиссар** | 198,0 | 110,0 | 198,0 | 110,0 | 1478,0 | 510,0 | 1158,0 | 410,0 | 18,0 | 10 | 3050,0 | 1150,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 1280,0 | 400 | 960,0 | 300 | 0,0 |  | 2240,0 | 700,0 |
| Местный бюджет | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 180,0 | 100 | 0,0 | 0 | 720,0 | 400,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 10 | **Файзабадский район** | 72,0 | 40,0 | 964,0 | 380,0 | 658,0 | 210,0 | 1162,0 | 490,0 | 658,0 | 210,0 | 3514,0 | 1330,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 270,0 | 150 | 0,0 |  | 450,0 | 250 | 0,0 |  | 720,0 | 400,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 2560,0 | 800,0 |
| Местный бюджет | 54,0 | 30 | 36,0 | 20 | 0,0 | 0 | 54,0 | 30 | 0,0 | 0 | 144,0 | 80,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |
| 11 | **Лахшский район** | 54,0 | 30,0 | 676,0 | 220,0 | 1180,0 | 500,0 | 640,0 | 200,0 | 1486,0 | 670,0 | 4036,0 | 1620,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 540,0 | 300 | 0,0 |  | 720,0 | 400 | 1260,0 | 700,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 640,0 | 200 | 2560,0 | 800,0 |
| Местный бюджет | 54,0 | 30 | 36,0 | 20 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 90,0 | 50,0 | 180,0 | 100,0 |
| За счет услуги водоподачи | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 36,0 | 20 | 36,0 | 20 |
| 12 | **Шаҳринавский район** | 108,0 | 60,0 | 108,0 | 60,0 | 658,0 | 210,0 | 72,0 | 40,0 | 1334,0 | 430,0 | 2280,0 | 800,0 |
| Централизованный бюджет | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные средства | 0,0 |  | 0,0 |  | 640,0 | 200 | 0,0 |  | 1280,0 | 400 | 1920,0 | 600,0 |
| Местный бюджет | 90,0 | 50 | 90,0 | 50 | 0,0 | 0 | 54,0 | 30 | 36,0 | 20 | 270,0 | 150,0 |
| За счет услуги водоподачи | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 18,0 | 10 | 90,0 | 50,0 |