Комитет по охране окружающей среды при Правительстве  Республики Таджикистан

Программа  ПРООН по энергетики и окружающей среде

План Управления

государственного природного заповедника «Зоркул»

# Подготовлен в рамках реализации суб- проекта  « Увеличение эффективности при планировании управление особо охраняемыми  природными территориями в Республике Таджикистан»

( Проект «Упрапвления климатическими рисками» ПРООН)

"Утверждаю"

Начальник Государственного Учреждения особо охраняемых природных территорий

______________   Саидов Н.Ш.

Д У Ш А Н Б Е -2012

Структура плана управления

Стр.

Введение												4

РАЗДЕЛ А. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПОВЕДНИКЕ			5

- Местоположение территории, географические координаты, год образования, площадь, описание границ, высота над уровнем моря, буферная зона			5-8

- Цели и задачи заповедник «Зоркул»			9

- Правовой статус территории и история создания			10

- Транспортная доступность			10

- Краткое экологическое описание заповедника			10-15

  - Культурные и другие особенности заповедника			15

  - Социально-экономические условия и природопользование			16-18

- Структура управления и материально-техническая база заповедника			19-21

- Основные заинтересованные стороны			21

РАЗДЕЛ В.  АНАЛИЗ УГРОЗ И ОТВЕТНЫЕ МЕРЫ			22

- Главные угрозы ООПТ			22

- Режим заповедника			23

- Цели  и Задачи  управления заповедника ( в ответ на угрозы)			23

- Конкретные ограничения для эффективного управления			24

РАЗДЕЛ С. ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ			26

БЛОК 1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАПОВЕДНИКУ 			26

- План управления на 2013-2017 гг. - Основные задачи управления и действия, направленные на предотвращение угроз			26

8.1.	Укрепление инфраструктуры заповедника и усиление материально-технической базы,  путем поддержания и развития административного, технического потенциала и ресурсов .			26

8.2. 	Поддержание и улучшение экологического состояния заповедника посредством осуществления природоохранных мер и мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия и восстановление окружающей среды			27

8.3. Проведение  организационных мероприятий по улучшению состояния природных  экосистем и  выполнение противопожарных мероприятий			29

8.4. Организация и проведение научных исследований в заповеднике «Зоркул»  	                 30

8.5. Осуществление экологического мониторинга состояния природных экосистем заповедника и прилегающих территорий (буферная зона).			32

8.6.	Повышение квалификации  научных кадров и специалистов в области охраны окружающей природной среды			34

8.7.	Проведение экопросветительской работы с  населением,  экопропаганда и развитие познавательного экскурсионного доступа на заповедную территорию			35

БЛОК II. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗАПОВЕДНИКУ «ТИГРОВАЯ БАЛКА» (по региону в целом)			38

- Улучшение территориального управления на территории буферной зоны заповедника «Зоркул» по _____________________ районах                                                                                            	38

9.1. Сельское хозяйство			38

9.2. Развитие альтернативных источников энергии			42

9.3. Улучшение лесных ресурсов и биоразнообразия на территориях районов, прилегающих к заповеднику			43

9.4. Обеспечение доступа к чистой питьевой воде			43

10. Предлагаемые мероприятия по совершенствованию и улучшению  использования водных ресурсов  на проектной территории приграничных к заповеднику «Зоркул» на период 2013- 2017 годы          	44

11. Социально-экономический компонент			48

ПРИЛОЖЕНИЯ 			54

ВВЕДЕНИЕ

Поддержание жизнеобеспечивающих функций природных систем, необходимых для устойчивого развития общества и обеспечения экологической безопасности страны, является одной из стратегических целей государственной политики Таджикистана в области охраны окружающей среды.

Особо охраняемые природные  территории (ООПТ) являются государственной собственностью – общим достоянием всего народа Республики Таджикистан и они образуют  единую функциональную систему ,предназначенную для  сохранения и изучения природного  разнообразия ,подержания экологического равновесия и  осуществления  экологического мониторинга.

Для сохранения и воспроизводства  биологического разнообразия при поддержке Правительства Республики Таджикистан  разработана и утверждена постановлением Правительством Республики Таджикистан от  4 марта 2005 года № 79 «Государственная программа  развития ООПТ на 2005-2015 годы» и национальная стратегия  и Плана действий по сохранению и рациональному  использованию биоразнообразия Республики Таджикистан» от  1 сентября 2003 года  № 392.

План управления – это среднесрочная программа развития, состоящая из мероприятий, направленных на сохранение природной особо охраняемых природных территории путем научных исследований, мониторинга, эколого-просветительской  и природоохранной деятельности.

План содержит ряд мероприятий по изучению биологического разнообразия, решению проблем, связанных с состоянием окружающей среды, рациональным природопользованием на территории   заповедника «Зоркуль».

Разработка плана управления государственным заповедником «Зоркул» и территорией окружающих районов выполнена при поддержке  ПРООН проект «Управлекния климатическитми рисками»

Планы управления призваны обеспечить руководство особо охраняемых природных территорий среднесрочной программой по сохранению и преумножению природной и историко-культурной ценности данной территории в современных условиях. Основными результатами разработки планов управления являются:

- постановка конкретных задач и четкое определение стратегий их достижения, а также потребностей в ресурсах;

- структурная координация задач управления и научных исследований;

- выявление необходимых потребностей в развитии инфраструктуры и обучении;

- выявление основ для долгосрочной материальной поддержки и финансовых поступлений.

Базовой основой для составления Планам Управления  послужила  существующая информация о ресурсах заповедника «Зоркуль» , анализ его практической деятельности, а также  проблем в процессе  функционирования.  Исходными  данными  для проведения работ явились  специально  проведенные исследования, фондовые материалы и  разработки, которые имеются  в наличии у исполнителей по данной теме.

Важной составляющей работы было  взаимодействие с местными населением, региональными  органами государственной власти  и органами  местного самоуправления, землевладельцами и землепользователями, научными учреждениями, неправительственными  природоохранными организациями. Для этого  проводились  рабочие  совещания с приглашением представителей сторонних заинтересованных  организации и местного населения, на  которых определились пути  и возможности  дальнейшего развития  заповедника и достижение консенсуса  по рассматриваемым вопросам.

ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ – природный заповедник «ЗОРКУЛ» на 2013-2017 годы

| Name of Protected Area ( название ООПТ) | Государственный природный заповедник «Зоркул» |
| --- | --- |
| Management Agency Орган Управления | Государственное учреждение Особо охраняемых природных территорий Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан |
| National Category (Zapovednik, NP, Zakaznik) Национальная Категория ООПТ | Природный заповедник |
| IUCN Category Категория МСОП | I- категория |
| Дата подготовки ПУ: октябрь 2012 | Период ПУ (5 лет): янв. 2013- декабрь 2017 |
| РАЗДЕЛ A: ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЗАПОВЕДНИКЕ |
| Базовая информация |
| Местоположение | Мургабского и Ишкашимского районов Горно-Бадахшанской Автономной Области. Координаты территории Государственного природного заповедника «Зоркул»: крайняя северная точка: 73о 41' 30'' в.д.; 37o 28' 50'' с.ш.; крайняя южная точка: 73о 45' 00'' в.д.; 37o 19' 50'' с.ш.; крайняя западная точка: 73о 34' 30'' в.д.; 37o 27' 15'' с.ш.; крайняя восточная точка: 73о 45' 40'' в.д.; 37o 21' 00'' с.ш. |
| Year Established Год образования | 14 марта 2000 г., согласно постановлению Правительство Республики Таджикистан №120 в в целях сохранения популяция горного индийского гуся, памирского горного барана (архара), центрально-азиатского горного козла, а также высокогорный Восточно-Памирский природный комплекс. Цели управления. Основной целью создания Зоркульского заповедника является поддержание экологического равновесия, сохранение биологического разнообразия Восточного Памира, получение научной информации и данных о ходе естественных процессов в природе и использование этой информации в целях экологического образования и пропаганды. Заповедник «Зоркул» был создан с 2000г. на базе существующего заказника «Зоркуль» общая площадь 87,7 тыс. га расположен на территории Мургабского и Ишкашимского районов Горно-Бадахшанской Автономной Области. Организован с целью сохранения уникального Восточно-Памирского природного комплекса и практически последней достаточно большой, гнездовой колонии горных гусей, которые внесены в Красную книгу Республики Таджикистан. Заповедник охватывает окрестности и акваторию Памирского озера Зоркуль, на юге граничит с Республикой Афганистан. В 2004 г. в результате объединения Министерства охраны природы РТ и ЛПХО «Таджиклес» в единый Госкомитет по охране природы и лесного хозяйства РТ заповедник был передан вновь организованному Госучреждению ООПТ «Таджикский национальный парк», которое в 2008 г. было преобразовано в Государственное учреждение особо охраняемых природных территорий Комитета по охране окружающей среды при Правительстве РТ. |
| Size (ha) Площадь ,га | В настоящее время площадь земель, закрепленных за заповедником «Зоркул», составляет 87700 га. |
| Brief Description of overall boundaries Краткое описание границ | Территория заповедника «Зоркул» расположена в высокогорная территория заповедника (средние высоты - 4100-4200 м. над уровнем моря) относится к Центральноазиатской области, охватывает окрестности и акваторию Памирского озера Зоркуль. Озеро – пограничное, за ним к югу располагается территория Республики Афганистан, так называемый Афганский Бадахшан. В границах заповедника находятся ещё три сравнительно небольших озера под общим названием Чаканкули, которые протянулись по одному из ущелий Ваханского хребта. Верховья этого ущелья также относятся к территории заповедника вплоть до пика Согласия, высота которого составляет 6000 м. Типичное Памирское нагорье, представляет собой систему широких озерных котловин и речных долин, поднятых на высоту 3600-4200 м над уровнем моря и разделенных хребтами небольшой, до 1-2 км относительной высоты, сильно разрушены денудационными процессами. Большинство хребтов, вытянуты с востока на запад и имеют наибольшую высоту в западных частях. |
| Special natural features (if any) Специальные природные особенности (если таковые имеются) | Климат: Заповедник Зоркуль относится к высокогорной зоне. По своим природно-климатическим и растительным условиям относится к Восточному Памиру, занимающий около 84,7 % территории Горно-Бадахшанской Автономной Области, охватывает лишь Мургабский район. Территория Восточного Памира представляет собой каменистые и песчаные осыпи. Климат Памира, как высокогорной пустыни, является резко континентальным и характеризуется ничтожным количеством осадков, очень низкими среднегодовыми температурами и интенсивной солнечной радиацией. Средняя годовая температура воздуха по данным метеостанции на оз. Зоркуль составляет 3,80С. Наиболее высокая среднемесячная температура воздуха 8,70С в июле, максимальная среднемесячная - 180С в январе. Максимальная температура воздуха в Мургабе достигает 330С, на Зоркуле 280С. Средняя продолжительность безморозного периода в Мургабе 64 дня, на Каракуле – 0, т.е. практически утренние морозы бывают во все месяцы. Вегетационный период длится около 180 дней. Осадков в среднем по нагорью очень мало. Высокая сухость нагорья обусловлена тем, что окружающие горные хребты перехватывают почти все осадки. Летом на Памире осадков почти в три раза больше, чем зимой. Причем нередко они выпадают в виде снега. Так, на Памире осадков выпадает лишь около 100 мм в год и меньше, Мургабе –73, Булункуле – 86, Каракуле – 78 мм. Только на высотах более 4000-4500 м над уровнем моря количество осадков возрастает до 200 мм больше, поэтому по вершинам хребтов имеются оледенения (хребты Музкол и Северо-Аличурский), но снеговая линия обычно не опускается ниже 5000 м н.у.м. В условиях высокогорий Памира происходит неравномерное накопление снежного покрова. Его мощность увеличивается по мере возрастания абсолютной высоты. От 4-16 см на высоте 3860 м над уровнем моря до 1-2 м на высоте 4760 м. Устойчивая многоснежная зима наблюдается от высоты 4200-4300 м. Большое влияние на снежный покров в горах оказывают ветер и экспозиции склонов (Губский, 1967). Зима здесь суровая и малоснежная. Абсолютный минимум температуры воздуха достигает –500 С, даже летом, температура воздуха падает до –20 С.. По многолетним данным, годовое количество осадков находится в пределах 73-103 мм. Выпадают они преимущественно в весенне-летний период. Вследствие этого влажность воздуха низкая (в среднем 41,6 %). |
| Brief Description of Zones (purpose, size, boundaries) Краткое описание зон (цель, размер, границы) NB - Maps and Detailed Boundary and Zonation plan to be included in Annex if they exist Карты и план –схема расположение ООПТ (включить в приложение) | Рельеф окрестности оз. Зоркуль также как и всего Памира характеризуется сравнительно невысокими сглаженными хребтами и массивами, поднимающимися от дна долин в среднем на 1-1,5 км и внешне напоминает среднегорье. При этом огромные плоские долины и котловины подняты на большую высоту (3500-4500 м над Ур. м.). Котловина и долина оз. Зоркуль заполнены продуктами разрушения гор – мелкоземом, щебнем, галечником, песком, нагромождением древних ледниковых морен. В грунтах встречается вечная мерзлота. Наивысшие гребни имеют резкие горно-ледниковые формы, выделяясь молодой скульптурой на общем фоне древнего рельефа. Экосистемы высокогорной зоны. В пределах республики экосистемы высокогорий сосредоточены в отрогах Гиссаро-Дарваза, Памиро-Алая и Бадахшана, на высотах 2500-4200 м. Экосистемы высокогорий отличаются от всех предыдущих суровыми климатическими и экологическими условиями жизни, позволяющими выживать и развиваться лишь наиболее приспособленным организмам. Для высокогорий характерны короткое прохладное лето, суровая многоснежная зима, большая амплитуда сезонных и суточных температур. Здесь в основном преобладает субальпийская и альпийская растительность. Пресмыкающиеся здесь представлены гималайской агамой, щитомордником, алайским и среднеазиатским гологлазом и др. Наиболее типичные птицы высокогорной зоны - большая розовая чечевица, краснокрылый чечевичник, арчевый и альпийский вьюрок, красношапочный вьюрок, коноплянка, альпийская галка, ворон, рогатый жаворонок, бородач, беркут, кумай, гималайский и тибетский улар, тибетская саджа, горный гусь, гималайский крохаль и др. Из млекопитающих здесь встречаются серебристая, арчевая и памирская полевка, красная и большеухая пищуха, длиннохвостый сурок, заяц-толай, лисица, волк, горностай, солонгой, снежный барс, сибирский козерог, архар, усатая ночница, большой подковонос, и др. Экосистемы нивальной зоны. По своему характеру и экологическим особенностям нивальную высотную зону можно считать верхним пределом распространения и обитания представителей биоразнообразия в Таджикистане. Высоты, характерные для нивальной зоны превышают 4000 м над у.м. Средняя годовая температура здесь принимает в основном отрицательные значения. Чрезвычайно суровый климат, скудный растительный покров, резкие колебания температур ограничивают разнообразие и развитие местной фауны. Большинство животных пребывают сюда в летний период вертикальной миграции или большую часть жизни проводят в убежищах или в спячке. Земноводные и пресмыкающиеся в экосистемах нивальной зоны отсутствуют, либо встречаются очень спорадически. Из птиц здесь можно отметить гималайского и тибетского улара, кумая, бородача, альпийскую галку, горного гуся и др. Из млекопитающих - красную и большеухую пищухи, памирскую полевку, длиннохвостого сурка, сибирского козерога, архара, снежного барса. По результатам экологического зонирования территорию заповедника «Зоркуль» целесообразно разделить на тры экологических зоны, резко отличающиеся по сумме экологических характеристик и антропогенных нагрузок. В качестве основы взят план лесоустройства заповедника, составленный Гослесхозом Таджикской ССР и результаты комплексных экологических исследований. |
| Buffer / corridors to other areas (if any) | В настоящее время государственый природный заповедник «Зоркуль» непосредственно примыкает с территории Мургабского и Ишкашимского районов Горно-Бадахшанской Автономной Области., территория которых является буферной зоной заповедника. |
| Цель и задачи заповедника «Зоркул» Основной целью создания Зоркульского заповедника является поддержание экологического равновесия, сохранение биологического разнообразия Восточного Памира, получение научной информации и данных о ходе естественных процессов в природе и использование этой информации в целях экологического образования и пропаганды. Управление и развитие заповедника осуществляется в соответствии с объединенными и специальными плановыми документами и отдельными постановлениями Правительства республики. Контроль за деятельностью и соблюдением законодательства на территории заповедника осуществляет Государственное учреждение ООПТ. Меры обеспечения охраны особо охраняемых природных территорий и, в частности территории заповедника, определены Законом Республики Таджикистан «Об особо охраняемых природных территориях» № 788 от 26 декабря 2011г. Возглавляет заповедник - директор. Деятельность заповедника проводится в следующих направлениях: Законодательное направление: выбор охранной политики и ее основных направлений (установление охранного, защитного и др. режимов, установление правил природопользования). Территориальное планирование (общее, специальное и детальное): выбор функциональных зон, приоритетов охраны, рекреации либо других видов деятельности, локальных охранных мер. Любого рода деятельность должна проводиться в соответствии с положениями территориального планирования. Экономическое: регулирование численности посетителей. Научное: подбор материалов для территориального планирования, проведение мониторинга, другие конкретные меры. Текущая деятельность: - осуществление мер по ведению лесного хозяйства - охрана, обновление, реставрация старых зданий - восстановление ценных природных объектов - устройство системы указательных знаков - устройство пешеходных троп, смотровых площадок и т.д. для экотуристов. К охране территории заповедника предполагается также привлекать общественные инспекции, а также специализированные добровольные дружины. В вопросах обеспечения охраны администрация заповедника и ее службы взаимодействуют с государственными органами охраны водных ресурсов, рыбоохраны, охотнадзора и органами внутренних дел. |
| Legal status and history of the PA establishment Правовой статус и история создания ООПТ |
| Государственный природный заповедник «Зоркуль» является природной охраняемой территорией государственного значения. Его правовой статус определяется следующими государственными законодательными актами: • Закон Республики Таджикистан «Об особо охраняемых природных территориях» за № 788 от 26.12.2011г. • Решение Правительства Таджикистана № 267 от 20.07.92 "О создании Таджикского Национального парка". • Приказ Государственного Учреждения особо охраняемых природных территорий № 147 от 09.11.05 "О размещении заповедной зоны". Контроль за деятельностью и соблюдением закона, касающегося территории заповедника, возлагается на Государственное Учреждение особо охраняемых природных территорий (ГУ ООПТ). Полномочия по охране ТНП отражены в описании, в найденном «природном заповедном фонде Республики Таджикистан» (Приложения 58 и 59, Статья 9 Закона об охране природы от 01.02.96 №. 223; 10.05.02 № 30; 02.12.02 № 75; и 15.07.04 № 58) . Данный закон гласит о том, что государственные природные комплексы, имеют целью охрану природных комплексов, сохранение и содействие росту дикой растительности и фауны, изучение законов природы (№ 223 от 01.02.96). В дополнение, в рамках данного закона эта территория не может быть использована для экономического развития, и не будет использоваться для каких-либо других целей. Государственный природный заповедник «Зоркуль» был создан 14 марта 2000г. и, несмотря на многочисленные территориальные изменения (передача части земель сельскохозяйственным органам и последующее их возвращение заповеднику), на передачу заповедника для управления различным ведомствам, статус его всегда оставался неизменным – он всегда был государственным природным заповедником). |
|  | Транспортная доступность |
|  | От г.Душанбе до центральной усадьбы заповедника пролегает хорошая автодорога – расстояние около 460 км и территория заповедника «Зоркуль» находится в 180 км от г. Хорога. Имеются проселочные дороги, которые открыты в течение 7 месяцев в году, в зимнее время года на территорию заповедника можно добраться пешим путем или конным транспортом, а также вертолетом. |
| Краткое экологическое описание Brief Ecological Description of PA |
| General overview Общий обзор | Заповедник «Зоркуль» представляет собой единый природный комплекс, основные компоненты которого неразрывно связаны между собой общностью происхождения и динамикой естественного развития. Заповедник – целостная природоохранная территория, по своим размерам составляет в настоящее время около 62 тыс. га, что должно обеспечить устойчивое функционирование тугайных экосистем. Территория заповедника является не только местом распространения находящихся под угрозой исчезновения редких, эндемичных и реликтовых видов растений и животных, но и представляет собой естественную и немодифицированную среду обитания уязвимых представителей фауны, таких как памирский архар, центральноазиатский горный козел, заяц-толай, длиннохвостый (красный) сурок, волк, лисица, горностай, солонгой, серебристая полевка, серый хомячок, большеухая пищуха, снежный барс. Изредка сюда заходит и красный волк. Он, а также архар, барс, горностай, бурый медведь и др.. |
| Main Ecotypes / Habitats and approx. size (ha) Основные экотипы /места обитания/произрастания и прибл.площади (га) | На высотах от 4400 до 4500 м господствует пустынная и полупустынная растительность (полынники и терескенники), выше от 4800 до 4900 м альпийская ступень с подушковидной растительностью, 4800-4900 м – нивальная ступень с единичными гиперкриофитными растениями. Территория Зоркульского заповедника находится в холодном высокогорном поясе (от 3700 до 4800 м над ур.м). Здесь встречаются небольшие участки низкотравных степей, лугов, подушечников. Выше расположен лишь нивальный пояс, практически лишенный растительности. Основная территория здесь занята осыпями и скалами. Растительность ксерофитная и холодоустойчивая, древесно-кустарниковая растительность полностью отсутствует. В результате большой высоты, резкой континентальности и крайней сухости климата растительность восточного Памира носит криофитный характер, обеднена и разрежена. Здесь господствуют терескеновые, полынные, аяниевые пустыни, подушечники, разреженные низкотрвные степи. Луга представлены лишь отдельными пятнами. Для Восточного Памира характерно два пояса (Станюкович, 1949), из них наиболее важен пояс гемиокриофитных пустынь (3550-4200 м над ур. моря) из терескенов, полыни розовоцветковой, местами остепненных. Большая часть этого пояса занята терескеновыми пустынями, в которых основным содоминантом выступает полынь розовоцветковая. В более увлажненных, в районе Аличура, Зоркуля и Кзыл-Рабата, там где имеется снеговой покров зимой, размещаются полынные пустыни с господством полыни Лемана. На несколько опесчаненных щебнистых почвах, особенно по конусам выноса, распространены пустыни с доминированием ксилантемума памирского. На крутых скальных осыпях обычны примитивные несформировавшиеся сообщества с полынью рутолистной. Растения пустынь участка Зоркуль низкие, приземистые, не выше 10-20 см, общее покрытие обычно не превышает 8-10%. Видовой состав беден. В качестве содоминантов обычны низкие дерновинные злаки (ковыли галечный, восточный) и растения подушки из родов остролодочник и акантолимон. В местах с повышенным увлажнением довольно обычны сазы, где господствуют гигантские кочки из осоки черноцветковой. В небольших ущельях, где достаточно увлажнения произрастает родиола. Там же встречаются: Kobresia cupilliformis, Carex pseudo-foetida, Primula nivalis. Местами можно встретить подушечники (акантолимоны, аянии), есть и мезофильная растительность (бобовые, злаки, осоки, кобрезии). При почвенно-гидрологической оценке пастбищных земель ГБАО было проведено геоботаническое обследование и выборочное геоботаническое картирование долинных массивов Памира, пригодных для фитомелиорации. Зоркульско-Кзылрабатский геоботанический район - наиболее высокоприподнятый и наиболее увлажненный район Восточного Памира, снеговой покров на северных склонах имеется всегда, на южных – залеживается также достаточно долго. Дно долин расположено здесь на высотах от 4100 м, т.е. здесь представлена растительность одного эукриофитного пояса. Растительность достаточно своеобразна в виду контакта с западным Памиром и повышенного количества осадков. Окрестности озера Зоркуль представляют собой относительно пологие межгорные пространства, расположенные в высотном диапазоне 4100-4300 м. вблизи речек и у озера в понижениях часты выходы родников. Нижняя пологая часть территории используется в качестве летних пастбищ и летом сильно стравлена. Господствующим типом растительности являются подушечники, образованные сообществами акантолимона диапенсиевидного, полыни зеленой, змееголовника Паульсена и терескена, имеющего здесь форму подушки. На участках с более мелкоземистой почвой наблюдается некоторое остепнение (мятлик Литвинова, колосняк пушистоколосый, осочка узколистновидная). Проективное покрытие этих фитоценозов составляет 30-40% в терескеновых и акантолимоновых формациях и 50-60% в полынной. Остальная незначительная часть территории – 180 га представляет собой небольшие участки лугов по берегам рек и у выходов родников (кобрезия волосовидная, осока округлая, осока черноколосая)- проективное покрытие 90-100%. В хозяйственном отношении пастбища района озера Зоркуль низкоурожайные и малоценные, т.к. основную массу травостоя составляют непоедаемые подушки акантолимона и малопоедаемые змееголовника Паульсена, остролодочника углубленного. Кроме того, территории мало пригодны для обводнения, т.к. рельеф представляет собой чередование моренных холмов с понижениями. Некоторого улучшения ксерофитных пастбищ можно достичь подсевом ценных дикорастущих видов (мятликов Литвинова и дрожащего, бескильницы приземистой, полыней зеленой и беловолосистой, копеечника головчатого, остролодочника тяньшанского и др.). Большинство пастбищ Памира носит ксерофитный характер. И первым шагом по пути улучшения продуктивности этих пастбищ является орошение, тем более, что во многих районах в разгар вегетации растительности имеется достаточное количество воды, т.к. именно в это время происходит интенсивное таяние снегов. Из работы Н.А. Райковой и Х. Юсуфбекова (1963, 1965) показано, что через 4-5 лет полива ксерофитные пастбища принимают луговой облик. Выпадают ксерофитные виды, а ведущими становятся лугово-степные, затем луговые. Все ксерофитные пастбища подразделяются на три группы в зависимости от запаса орошаемой воды. Из приведенного видно, что растительные ресурсы довольно ограничены, но по своим питательным качествам они немного превосходят растения более низинных сообществ. Особая питательность привлекает сюда многочисленные стада архаров и сибирских козерогов, которые кормятся здесь в зимнее время. Фауна Сообразно флоре фауна заповедника немногочисленна в видовом отношении. Насекомые и другие важные беспозвоночные Специальных исследований по изучению фауны беспозвоночных в заповеднике не проводилось. Однако некоторые ученые работали в долине р. Памир или озера Зоркуль. Так известно о нахождении некоторых видов клещей родов Oribotritia, Trhypochthonicus, Tectocepheus. Академиком М.Н. Нарзикуловым найдено несколько видов тлей обитающих на терескене (Eichinaphis spp.) и осоке (Chaetosiphella spp.). Здесь обнаружены несколько видов слепней (Tabanidae) и оводов (pоды Oestrus, Crivellia, Oestromya), которые паразитируют на горных козлах, архарах, сурках. В районе заповедника Зоркуль отмечено несколько видов чешуекрылых, стрекоз, прямокрылых, жесткокрылых и других насекомых. Рыбы Основным, массовым видом рыб в озере Зоркуль и реке Памир является многочисленный здесь лжеосман-нагория. Кроме османа в озере встречается памирский голец (см. Приложение). Пресмыкающиеся и земноводные Представители этих групп позвоночных животных на территории заповедника пока не зарегистрированы. Птицы Птицы. В группу гнездящихся птиц заповедника «Зоркуль» входят виды которые приспособились к суровым условиям высокогорья. Среди них следует отметить рогатого жаворонка, пустынную каменку, горную чечетку, красного вьюрка, жемчужного вьюрка, снежного вьюрка, клушицу, альпийскую галку, ворона, кумая, беркута, бородача, огаря, травника, крохаля, речную крачку, горного гуся, тибетского и гималайских уларов, тибетскую саджу, монгольского балобана. Некоторые из этих птиц даже остаются зимовать в суровых условиях зимнего Памира. На озере Зоркуль существует самая большая колония горного гуся, насчитывающая до 250 пар гнездящихся птиц. Если весной озеро Зоркуль покрыто толстым слоем льда и недоступно для мигрирующих птиц, то с августа по октябрь здесь собираются десятки тысяч водоплавающих и околоводных птиц, которые находят здесь пропитание и место для отдыха. В летнее время здесь не редки кочующие и не размножающиеся в этот сезон птицы северных широт (различные утки, веслоногие, кулики, чайки, крачки и др.), так как условия Зоркуля по своим климатическим характеристикам очень схожи, с условиями северной Палеарктики. Млекопитающие Млекопитающие. Млекопитающих здесь отмечено не более 15 видов. Фоновыми для Зоркульского заповедника являются памирский архар, центральноазиатский горный козел, заяц-толай, длиннохвостый (красный) сурок, волк, лисица, горностай, солонгой, серебристая полевка, серый хомячок, большеухая пищуха, снежный барс. Изредка сюда заходит и красный волк. Он, а также архар, барс, горностай, бурый медведь, рысь взяты здесь под охрану государства, так как включены в Красную книгу республики. |
| Key Plant Species (Key / Full Sp. List in annex) Основные виды растений, | Западный Памир относится к Переднеазиатской флористической области, а Восточный Памир относится к Центрально-Азиатской флористической области. Территория номинируемого участка относится к Центрально-Памирскому физико-географическому району, который охватывает северную часть Восточного Памира. По Центральному Памиру установлены 57 семейств, 248 родов и 639 видов растений. Самыми крупными семействами растительности номинируемой территории являются злаки (32 рода, 92 вида), сложноцветные (118 видов), крестоцветные (34 рода, 64 вида). Далее идут бобовые, розоцветные, бурачниковые, гвоздичные, маревые, ситниковые, губоцветные, лилейные, гречишные, примуловые, норичниковые и зонтичные. Остальные семейства насчитывают ограниченное число видов, иногда по одному. Растительность Памира носит ксерофильный характер. Ничтожное количество осадков, очень низкие температуры зимой, что вызывает глубокое промерзание почвы, сильнейшая инсоляция и постоянные ветры являются факторами, придающими Памиру облик высокогорной пустыни. Общий характер растительного покрова номинируемой территории пустынный. В центральной её части присутствуют редкотравные степи. По склонам гор и особенно по дну саев пустынная растительность несколько богаче, в связи с лучшим увлажнением. Тут можно встретить степные элементы ковыля и лук. Для номинируемой территории характерна растительная поясность. Как и по всему Памиру, здесь также выделяются три вертикальных пояса: нивальный, альпийский и субальпийский. Нивальный пояс занимает склоны горных хребтов на высотах более 4800 м., и очень беден растительностью. Здесь произрастают самые холодоустойчивые растения - Melandrium apetalium, Ctrastium ctrastoides, Tanacetum xyllorhiisum и местами встречается Sibbalidia tetranda. Альпийский пояс занимает площади на высотах от 4200 до 4800 м над уровнем моря. Этот пояс характеризуется доминированием полукустарника Tanacetium xyllorhiisum. Для более влажных местообитаний при количестве осадков 100-350 мм характерно господство криофитов: Oxytropis immerse, Oxytropis poncinsii, Smelovskia calicina и др. В понижениях характерно господство пустынной формации с преобладанием Eurotia ceratoides, Artemisia skornjakovii и Tanacetium xyllorhiisum. Субальпийский пояс. В пределах номинируемой территории его верхняя граница достигает 4100-4200 м. Здесь господствуют в основном терескеновые пустыни и редкотравные ковыльные степи. По господствующим жизненным формам, как по всему Памиру, так и в пределах номинируемой территории выделяются 6 типов растительности: пустыни, подушечники, колюче-подушечники, степи, луга и кустарники. Доминирующее положение в ландшафтах ТНП занимают терескеновые и полынные пустыни; большие площади занимают осыпи и скалы со своеобразной флорой. Незначительные участки находятся под степями и лугами. В общей сложности на территории Таджикского Национального парка произрастает более 2100 видов высших растений, многие из которых являются эндэмичными и редкими. В пустынно-степных сообществах фоновыми видами являются терескен серый - Ceratoi des paposa, полынь розоцветковая - Artemisia rhodantha, аяния тибетская - Ajania tibetica, акантолимон диапенсиевидная - Acantholimon diapensioides, остролодочник углубленный - Oxytropis immerse, сиббальдия четырехтычинковая - Subbaldia tetranda, овсяница желобчатая - Festuca sulcata, ковыль галечный - Stipa glareosa, ковыль восточный - Stipa oritntalis, христолея тольстолистная - Christolea crassifolia. На лугах доминирующими видами являются: осока черноцветковая - Carex melanantha, осока ложновонючая - С. pseudo-foetida, осока округлая С. orbicularis, кабрезия волосовидная - Kobresia capilliformis, кабрезия узкоплодная - K. stenocarpa и др. Каменисто-осыпная растительность представлена полынями: рутолистной - Artemisia rutifolia, сантолинолистной - Artemisia santolinifolia, вальдгемией ujkjq - Waldheimia rutifolia, горкущей ледниковой - Saussurea glacialis, макротомией красящей - Macrotomia euchroma, копеечником головчатым - Hedisarum cephalotes, акантолимоном памирским - Acantholimon pamiricum и др. В пределах номинируемой территории и в ее буферной зоне (ТНП) произрастают растения, включенные в Красную Книгу Республики Таджикистан: десматодон высоконожковый (Desmatodon altipes), островская величественная (Ostrowskia magnifica), дизедерия памирская (Desideria pamirica), остролодочник Гедина (Oxytropis Hedini), прострел Костычева (Pulsatilla Kostyczewii), аканталимон Варивцевой (Acantholimon Varivtzevae), камнеломка подушковидная (Saxifraga pulvinaria), буниум персидский (Bunium persicum). |
| Key Animal Specie (Key/ Full Sp. List in annex) Основные виды животных, полный список приводится в приложении | Основные виды животных: Таджикистан, как горная страна, имеет уникальную горную фауну, формирование которой окончательно завершилось в плейстоцене. В становлении фауны гор Таджикистана, в том числе Памирского нагорья и номинируемого участка, большое влияние оказало оледенение на Тянь-Шане, Памиро-Алае и общие климатические изменения в ледниковые и межледниковые эпохи по всей Палеарктике. Гетерогенный характер фауны гор Таджикистана свидетельствует о длительном, неравномерном и сложном пути ее становления. Встречающиеся в горах Памира эндемики прошли длительный путь автохтонного развития. В формировании фауны гор значительное влияние оказали также различные мигранты последнего ледникового периода и выходцы из других горных систем Палеарктики - Тибета, Гималаев, гор Ирана и Афганистана. В зоогеографическом отношении заповедная зона ТНП целиком входит в состав Памирского участка, который относится к Центрально-Азиатской фауне. В Памирский участок входят Восточный Памир или Памирское нагорье и верхняя часть Алайской долины. Как было отмечено выше, этот участок характеризуется своеобразной специфичностью, состоит в основном из представителей широко распространенных обще-палеарктических и горных центрально-азиатских видов, а также наличием эндемиков. Характерной чертой энтомофауны этого участка является чрезвычайная бедность, связанная с исключительно суровыми условиями среды. Заповедная зона ТНП характеризуется отсутствием представителей земноводных и пресмыкающихся. Лишь только по границам с Бадахшаном с запада и с Алаем с востока встречаются алайский гологлаз, гималайская агама, водяной уж и зеленая жаба. Ихтиофауна Современная ихтиофауна Памира относится к древней группе, берущей начало от индийских представителей. В доледниковый период она имела много общего с фауной соседних регионов (Индия, Тибет). Это подтверждается отпечатками рыб, обнаруженных в озерных алевролитах периода плиоценового оледенения, а также находкой на Памире представителя индийской фауны - туркестанского сомика (Gliptosternuv reticulatum Mac. Cleell.). Ихтиофауна Памира, включая всю территорию ТНП, относится к нагорно-азиатским видам, для которых по данным Г.В.Никольского (1938) характерны бедность видов, отсутствие хищных представителей и эндемизм. Кроме того, рыбы Памира характеризуются веретенообразным телом, обладают донной окраской, откладывают донную икру, обладают оригинальными приспособлениями: расщеп, мелко чешуйчатость, роговой чехлик, холодоустойчивость и др. Основную роль в формировании ихтиофауны водоёмов Памира сыграли тектонические горообразовательные процессы и оледенение Памира. Они вызвали полную изоляцию фауны, формирование своеобразных экологических условий, в результате чего у рыб водоёмов Памира выработались некоторые приспособительные признаки: чёрная брюшина (перитониум), предохраняющая гонады от повышенной радиации; единовременный нерест, проходящий в сжатые сроки и обеспечивающий сохранение потомства в период короткого лета; ядовитость зрелых половых продуктов, защищающая икру от икроедов. Лжеосман нагореец (Schisopigopsis stoliczkai) - в пределах Таджикистана встречается только на Памире. Кроме Памира встречается в притоках рек Инд и Брахмапутра в Индии, а также в некоторых реках Тибетского нагорья. Он является самой многочисленной рыбой Памира, в том числе и в номинируемой части ТНП. В пределах заповедной зоны ТНП Лжеосман нагореец представлен двумя формами: речной и озёрной, которые друг от друга отличаются некоторыми морфологическими признаками, не выходящими за пределы видовой специфики и связанными в основном с условиями обитания. Лжеосман нагореец как очень холодоустойчивая, пластичная в высокогорных условиях и плодовитая рыба, представляет огромный научный и практический интерес с точки зрения рыбоводства, селекции и экологии. Неоспоримо также значение лжеосмана нагорейца в контексте эволюционного учения, так как в пределах Памира встречаются разные формы этого вида, являющиеся своеобразными наглядными пособиями и объектами для изучения процесса видообразования и хода эволюции. Обыкновенная маринка (Schizotorax intermedius) - пресноводная рыба. Встречается во многих реках и озёрах на территории ТНП и номинируемого участка. Предпочитает чистую воду, но иногда встречается и в относительно мутных водах. В быстротекучих реках Национального парка маринка обычно держится в омутах и водоворотах за крупными камнями. Свободно и легко продвигается против течения. Растёт медленно, годовалые мальки имеют длину от 6 до 12 см. Особи максимальных размеров достигают 60 см. Каракульский голец (Nemachilus stoliczkai) - эндемик видового ранга. От тибетского гольца отличается, формой головы и более длинными плавниками. В длину не превышает 10 см. Этот вид обитает в солёном оз. Каракуль (буферная зона) и во впадающих в него пресноводных ручьях и реках. Биология не изучена. Со времени позднего плиоцена в ихтиофауне Памира, в том числе и номинируемого участка, не произошло особых изменений. Все 4 вида представлены одним фаунистическим комплексом, что свидетельствует об их реликтовом характере и доказывает изоляцию этих водоёмов в течение длительного времени. Преграды, образованные ледниками в период плиоценового оледенения, привели к изоляции отдельных озёр на Памире и создали возможность формирования весьма эндемичного вида - каракульского гольца. Относительная стабильность экологических условий в озерах и отсутствие воздействия антропогенного фактора способствовали сохранению в неизменном состоянии ихтиофауны номинируемого участка. Орнитофауна На территории номинируемого участка в общей сложности встречаются 115 (по всей территории ТНП встречаются 162 вида) видов птиц принадлежащих к 15 отрядам. Основными видами являются: Большой баклан Phalacrocoracs carbo sinensis Shaw., Серая цапля Ardea cinerea cinerea L., Горный гусь Eulabea indica Lath., Гималайский большой крохаль Mergus merganser orientalis Gould., Красноголовый нырок Aythya ferina ferina L., Чирок-трескунок Anas querquedula L., Кряква Anas platyrhunchos platyrhunchos L. Огарь Tadorna ferruginea Pallas, Falco cherrug milvipes Jerdon, Обыкновенная пустельга F. tinnunculus tinnunculus L. Чёрный коршун Milvus korschun korschun Gmelin, Стервятник Neophron percnopterus percnopterus L., Бородач Gypaetus barbatus hemachalanus Hutton, Беркут Aquila chrysaetus daphanea Menzbier, Белоголовый сип Gips fulvus himalauensis Hume, Полевой лунь Circus cyaneus cyaneus L., Болoтный лунь Circus aeruginosus aeruginosus L., Кеклик Alectoris kekelik palescens Hume, Тёмнобрюхий улар Tetraogallus himalayensis himalayensis Gray, Тибетский улар Tetraogallus tibetanus tibetanus Gould, Лысуха Fulica atra atra L., Камышница Gallinula chloropus chloropus L., Малый зуек Charadrius dibius curonicus Gm., Памирский зуек Charadrius mongolus pamirensis Richm., Серпоклюв Jbidorhyncha struthersi Vig., Перевозчик Tringa hypoleucos L. Tringa totanus totanus L., Бекас Capella gallinago gallinago L., Тибетская речная крачка Sterna hirundo tibetana Saunders, Тибетская саджа Syrrhaptes tibttanus Gould, Черноголовый хохотун Larus ichtuaetys Pallas, буроголовая чайка Larus brunnicephalus Jerdon, Сизый голубь Сolumda livia neglecta Hume, Скалистый голубь Columba rupestris turcestanica But., Домовой сыч Athene noctua bactriana Hutton, Сплюшка Otus scops pulchellus Pallas, Филин Bubo bubo auspicoblis Dem., Козодой Caprimulgus europaeus sarudnyi Hart., Зимородок Aleedo atthis atthis L., Удод Upupa epops epops L., Чёрный стриж Apus apus pekinensis Swinhoe, Западный тонкоклювый жаворонок Calandrella acutirostris acutirostris Hume, Закаспийский рогатый жаворонок Eremophila alpestris albigula Bp., Закаспийский рогатый жаворонок Eremophila alpestris albigula Bp., Деревенская ласточка Hirundo rustica rustica L., Городская ласточка Delichon urbica meridionalis Hartert, Скалистая ласточка Riparia rupestris rupestris Scopoli, Индийская иволга Oriolis oriolis kundoo Sykes, Тибетский ворон Corvus corax tibetanus Hodgson, Восточная чёрная ворона Corvus corone orientalis Eversm., Сорока Pica pica hemileucoptera Stegmann, Ценральноазиатская клушица Pyrrhocorax pyrrhocorax brachypus Swinhoe, Центральноазиатская альпийская галка P. graculus forsythi Stoliczka, Скалистый поползень Sitta neumayer tephronota Sharpe, Краснокрылый стенолаз Tichodroma muraria L., Белобрюхая оляпка Cinclus cinclus leucogaster Bp., Бурая оляпка Cinclus pallasi tenuirostris Bp. Тяньшанский крапивник Troglodytes troglodytes tianschanicus Sharpe, Зелёная пеночка Phylloscopus trochiloides viridanus Blyth., Ястребиная славка Sylvia nisoria merzbacheri Schal., Серая славка S., communis rubicola Stres., Чёрнозобый дрозд T. ruficollis atrogularis Jorocki, Пестрый каменный дрозд Monticola saxatilis turkestanicus Zar., Туркестанская синяя птица Myophonus caeruleus turkestanicus Zarudnyi, Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe oenanthe L., Горная пустынная каменка O. deserti oreophila Oberholser, Златогузая каменка O. xanthoprymna chrysopygia De Fill., Чёрноголовый чекан Saxicola torquata maura Pallas, Туркестанская горихвостка чернушка Phoenicurus ochruros phoenicuroides Horsfield et Moore, Среднеазиатская краснобрюхая горихвостка Ph. е Tringa rythrogaster grandis Gould, Белошапочная горихвостка Chaimarrornis leucocephala Vigors, Варакушка L svecica tianschanica Tugarinov, Белоножка Microcichla scouleri scouleri Vig., Альпийская завирушка Prunella collaris rufilata Severtzow, Гималайская завирушка P. himalayana Blyth, Тяньшанская бледная завирушка P. fulvescens fulvescens Severtzow, Западная жёлтоголовая трясогузка M. citreola verae Buturlin, Горная трясогузка M. cinerea caspica Gm., Туркестанская белая трясогузка M. alba personata Gould, Северный длиннохвостый сорокопут Lanius schach erythronotus Vigors, Туркестанский жулан Lanius cristatus phoenicuroides Schalow, Снежный альпийский вьюрок Montifringilla nivalis alpicola Pall., Домовый воробей Passer domesticus griseogularis Sharpe, Туркестанский полевой воробей Passer montanus pallidus Zarudny, Памирская горная чечётка Carduelis flavirostris pamirensis Zar.et Haerms., Монгольский пустынный снегирь Bucanetes mongolicus Swinhoe, Азиатский краснокрылый чечевичник Rhodopechys sanguinea sanguinea Gould, Большая чечевица Erythrina rubicilla diabolica Koelz., Обыкновенная чечевица E. erythrina kubanensis Loubm., Зяблик Fringilla coelebs coelebs L., Гималайский вьюрок Leucosticte nemaricola altaica Eversm, Памирский жемчужный вьюрок L. brandti pamirensis Sev., Жёлчная овсянка Emberiza bruniceps Brandt, Белошапочная овсянка E. leucocephala leucocephala Gmelin и Скалистая овсянка E. buchanani Blyth. Из перечисленных выше видов птиц 25 относятся к категории оседлых, 30 - к гнездящимся, 57 - к перелётным и остальные виды относятся к категории пролетных птиц. Фауна птиц Памирского участка содержит около 13 видов центрально-азиатского и 7 видов монголо-тибетского происхождения. Если рассматривать фауну гнездящихся птиц Памира с точки зрения их происхождения, многие из них являются тибетскими, что доказывает близость и родство орнитофауны Памира и Тибетского нагорья. Эндемичными видами птиц видового и подвидового ранга номинируемой территории являются: Charadrius mongolus pamirensis Richm., Oenanthe xanthoprymna chrysopygia De Fill., Montifringilla nivalis alpicola Pall., Carduelis flavirostris pamirensis Zar.et Haerms., Leucosticte brandti pamirensis Sev. Многие виды птиц, встречающихся на территории ТНП, занесены в Красную книгу Таджикистана. К ним относятся: горный гусь (Anser indicus), снежный гриф (кумай) (Gyps himalayensis), бородач (Gypaetus barbatus), беркут (Aquila chrysaetus), монгольский балобан (Falco cherrug coatsi), тибетский улар (Tetraogallus tibetanus), короткоклювый зуек (Charadrius mongolus pamirensis), буроголовая чайка (Larus brunnicephalos), тибетская саджа (Syrrhaptes tibetana), белогрудый голубь (Columba leuconota ) Триофауна: Очень своеобразна фауна наземных позвоночных животных заповедной зоны ТНП, которая занимает большую территорию памирского зоологического участка. Она обнаруживает наибольшие сходства с фауной Тибета, Куньлуня и отчасти Центрального Тянь-Шаня. Здесь обитают не более 17 видов (по всей территории ТНП обитают 33 вида) из общего числа (85 видов) млекопитающих Таджикистана. В заповедной зоне ТНП встречаются такие виды млекопитающих как: памирская полевка (Microtus juldaschi Sev.), серый хомячок(Cricetulus migratorius coereulescens Sev.), красный сурок (Marmota caulata Jacd.), заяц толай (Lepus tolai pamirensis), большеухая пищуха (Ochonota macrotis Gunth.), серебристая полевка (Alticola argentata Sev.), снежный барс (Uncia uncia Schrebtr), солонгой (Mustella altaica subsp.), ласка (Mustella nivalis pallida), куница белодушка (Martes foina intermedia), волк (Canius lupus laniges Hod.), красный волк (Cuon alpinus), лисица (Vulpes vulpes ferganensis), выдра (Lutra lutra), бурый медведь (Ursus arctos pamirensis), центральноазиатский горный козел (Capra sibirica sakeen Bluth.), памирский архар (Ovis omoni poli Bluth.), которые относятся к высокогорным обитателям центрально-азиатского нагорья и восточной части Тянь-Шаня. Эндемики: Из перечисленного выше списка млекопитающих Microtus juldaschi Sev., Lepus tolai pamirensis, Ovis omoni poli Bluth. и Ursus arctos pamirensis являются эндемиками видового и подвидового значения. Памирская полёвка (Microtus juldaschi Sev.). Встречается по всей территории ТНП. Многочисленна в пределах номинируемой зоны. Длина тела в среднем 103 мм у самцов, 106 мм у самок. Общая окраска светлая серовато-охристая, реже тёмно-серая. Как типичный землерой ведёт оседлый образ жизни. Она строго привязана к своим норам. Для Памирской полёвки характерен мозаичный или мозаичный диффузный тип поселения. Места обитания этой мезофильной полёвки приурочены к лугам пойменных долин, а также к лугам субальпийского и альпийского лугов. Заяц толай (Lepus tolai pamirensis). Встречается по всей территории ТНП и номинируемой заповедной зоны. Общий тон окраски летнего меха спины бледный, палево-серый. Он ведет преимущественно оседлый образ жизни. Однако зверек в течение года совершает небольшие местные миграции, связанные с периодичностью экологических циклов. Местами обитания в пределах Национального парка являются подножия склонов гор с разрозненными каменистыми осыпями, перемежающимися со свободными пространствами. Вид имеет большое промысловое и рекреационное значение. Архар или баран Марко Поло (Ovis omoni poli Bluth.). Один из крупнейших видов диких баранов мира, имеющий самые массивные в мире спирально загнутые рога, длина которых иногда превышает 70 дюймов. Занесён в Красную книгу Таджикистана и Центральной Азии. Длина тела до 150 см, а вес самцов достигает 200 кг и больше. Распространён только на Памире и прилегающей территории. В пределах номинируемой зоны встречается в отрогах Пшартского, Северно-Аличурского, Музкольского, Зулумартского, Заалайского хребтов. Общая численность в пределах номинируемой территории составляет более 1500 особей. Белокоготный медведь (Ursus arctos pamirensis). В пределах Таджикистана встречаются два подвида Ursus arctos isobelinus и Ursus arctos pamirensis, последний из которых является эндемиком подвидового ранга. Встречается в верховьях р. Бартанг и Ванч. В пределах южной части ТНП встречается подвид isobelinus. Численность невысока, занесён в Красную книгу Таджикистана. Редкие виды:Многие виды млекопитающих, обитающие на территории номинируемого участка, занесены в Красную книгу Таджикистана: белокоготный подвид бурого медведя (Ursus arctos pamirensis), выдра (Lutra lutra), туркестанская рысь (Felis linx isabellina), памирский архар (Ovis ommon polii). Снежный барс (Uncia uncia) и красный волк (Cuon alpinus) занесены в Красную книгу МСОП. Речная выдра. (Lutra lutra). Широко распространена на Западном Памире, в реке Пяндж и его боковых притоках, богатых рыбой. Именно по боковым притокам рр. Гутн, Бартанг и Обихингоу речная выдра проникает в пределы ТНП и номинируемой зоны. Малочисленный вид. Точные данные по численности отсутствуют. Туркестанская рысь (Felis linx isabellina). Встречается по всей территории ТНП и заповедной зоны. Ведёт весьма скрытый образ жизни и данные об общей численности значительно расходятся у отдельных авторов. Снежный барс (Uncia uncia). Своеобразный представитель семейства кошачьих, приспособившийся к высокогорным условиям. Охотится в основном на копытных и является важным фактором естественного отбора в популяциях копытных животных Памира. Общая численность на Памире около 200 особей, из которых более 150 встречаются на территории заповедной зоны. Красный волк (Cuon alpinus). Редчайший вид хищника на территории Памира. В отличие от серого волка ведёт исключительно стайный образ жизни. В последние годы встречи не зафиксированы и данные о численности отсутствуют. |
| Any Other important aspects of biodiversity Другие важные аспекты ООПТ | Заповедник «Зоркуль» - уникальный уголок природы, единственный в своем многообразии на природные ландшафты, комплекс животного и растительного сообщества на этой охраняемой территории полностью отражают ландшафтное и биологическое разнообразие Восточного Памира. Заповедник является единственным ООПТ, где охраняется популяция горного индийского гуся, памирского горного барана (архара), центрально-азиатского горного козла, а также высокогорный . |
| Cultural or other Features of Importance of PA Культурные и другие важные особенности ООПТ |
| Feature 1: Особенность 1 | Заповедник «Зоркуль» расположен на территории Мургабского и Ишкашимского районов Горно-Бадахшанской Автономной Области и охватывает окрестности и акваторию Памирского озера Зоркуль. Озеро – пограничное, за ним к югу располагается территория Республики Афганистан, так называемый Афганский Бадахшан. Заповедник «Зоркуль» расположен в одном из наиболее негустонаселенных регионов Республики Таджикистан - в восточного Памира. Только в районах, примыкающих непосредственно к заповеднику (Мургабский, Ишкашимский) проживает около 37 тыс. человек, а всего в Горно-Бадахшанской Автономной Области 210 тыс.человек. Окрестности оз. Зоркуль также как и всего Памира характеризуется сравнительно невысокими сглаженными хребтами и массивами, поднимающимися от дна долин в среднем на 1-1,5 км и внешне напоминает среднегорье. При этом огромные плоские долины и котловины подняты на большую высоту (3500-4500 м над Ур. м.). Котловина и долина оз. Зоркуль заполнены продуктами разрушения гор – мелкоземом, щебнем, галечником, песком, нагромождением древних ледниковых морен. В грунтах встречается вечная мерзлота. Наивысшие гребни имеют резкие горно-ледниковые формы, выделяясь молодой скульптурой на общем фоне древнего рельефа. |
| Feature 2: Особенность 2. | Начало государственного управления Горным Бадахшаном можно определить с начала 90-х годов ХIХ столетия, а именно с 1895 года, когда область была включена в состав России. Это имело большое значение, так как были прекращены бессмысленные разрушающие войны между местными феодалами, продолжающаяся десятилетиями борьба между населением Западного и Восточного Памира, торговля рабами. В это время стали активно развиваться производительные силы Памира и денежно-товарные отношения. Именно с этого периода в регионе начинается организация первых административных форм управления с четко обозначенными в нормативных актах полномочиями. Развитие государственных форм управления на Памире можно разделить на три исторических периода: 1) До Советского периода (1895 г. до 1917 г.); 2) Советский период (1917 г. до 1991 г.); 3) Новый период (с середины 1991 г.). Первый период (до советский) можно разделить на два этапа : 1) с 1895 г. до 1905 г. - в это время на Западном Памире действовала администрация Бухарского эмирата, а в Восточный Памир находился под русским управлением; 2) с 1905 г. по 1917 г. – Западный Памир официально был в составе Бухарского эмирата, а практически существовал под административным русским военным управлением. Второй период можно разделить на три этапа: с 1917 г. по 1925 г; с 1925 г. по 1937 г; с 1937 г. по 1991 год. И, наконец, третий период, современный, характеризуется деятельностью хозяйственных структур страны в условиях рыночной экономики, качественной перестройки экономики с созданием соответствующих форм управления. С 1991 года в государственно-административном развитии Памира начался новый этап. На шестой внеочередной сессии Верховного Совета Таджикистана 9 декабря 1991 г. принято решение о превращении ГБАО в автономную республику. В 1992 г. Верховный Совет принял решение, в котором говорится: «С учетом кризисного состояния экономики, объема дефицита республиканского бюджета завершить превращение ГБАО в автономную республику по мере стабилизации социально-экономического положения страны». В ноябре 1994 г. Республика Таджикистан приняла новую Конституцию, где в отдельном разделе (7) укрепляются основы правового состояния ГБАО. В нем, указано, что ГБАО является составной и неотъемлемой частью РТ. |
| Социально-экономические условия и природопользование |
| Описание территорий, примыкающих к заповеднику «Зоркуль» |
| Main Land Use and location Прямое землепользование и местоположение | Особенности культуры местного населения (обычаи и памятники) Памир условно можно разделить на три части: западный, северо-западный и восточный. В западной части региона характерно разнообразие этнических групп: эти шугнанцы, рушанцы, ишкашимцы, язгуломцы, бартанцы, ваханцы, хуфцы, бачуйцы, которые отличаются по бытовым особенностям и языком. Эти этнические группы объединяет общая религия - ислам. Памирская народность, кроме язгуламцев, являются шиитами. В северо-западном регионе (Дарвоз, Ванч) также живут таджики. Но по сравнению с памирскими народностями население этих районов являются суннитами. В Восточном Памире в основном живут кыргызы. Памирские кыргызы по сравнению с кыргызами, проживающими в других районах Средней Азии, значительно отличаются по бытовым особенностям и языковому наречию. |
| Secondary Land uses and location Косвенное землепользование и местоположение | Сельское хозяйство остается основной хозяйственной деятельностью территории и деятельность хозяйств направлена на более интенсивное земледелие для повышения его экономической выгоды и эффективности. Землепользование – одна из основных форм экономической деятельности в пределах территории проекта. При этом землепользование непосредственно связано с мелиоративными мероприятиями и системами водопользования. Это в целом сказывается не только на экологическом состоянии земель, но и водных ресурсов и является источником возможных загрязнений, оказывает влияние на состояние околоводной экосистемы всей территории, включая заповедник «Зоркуль». Значительными на территории проекта являются эрозионные процессы и деградация почв, что оказывает отрицательное влияние и на другие компоненты окружающей среды, особенно на водные ресурсы. В результате сильной эрозии и деградации земель резко возрастает мутность воды и тем самым снижается ее качество. По данным Госкадастра РТ за последнее 10 лет в районах территории проекта в структуре землепользования большие изменения не произошли, кроме увеличения площади приусадебных земель. А именно: в Мургабский - 358 гектаров, в Ишкашимский - 472 гектаров. |
| Comments on Impact of Land uses to the protected area (if any) Комментарии влияния землепользования на ООПТ (если такие имеются) | Природные экосистемы заповедника очень уязвимы, и любое отрицательное воздействие на них, а именно пастьба домашнего скота, браконьерство, вырубка деревьев и кустарников и особенно лесные пожары очень губительно воздействуют на природные экосистемы, приводят к нарушению экологического баланса в природе, и как правило, способствуют деградации основных элементов экосистем: почв, воды, растительности и животного мира. Косвенное отрицательное влияние фермерских хозяйств, помимо всего прочего, заключается в том, что они являются потенциальными браконьерами - имелись многочисленные факты, когда они были задержаны с оружием на заповедной территории или в буферной зоне заповедника. |
| Major local use of biological resources (fuel wood, timber, forest products, etc) Основное использование биологических ресурсов (древесное топливо, древесина, лесоматериалы и т.п. | Биологические ресурсы, особенно деревья и кустарники, в значительной степени подвергаются незаконным рубкам, особенно в осенний и зимний период, когда население заготавливает для себя дрова для зимовки. Также, практически круглогодично имеет место незаконная рыбная ловля в озерах заповедника в течение всего года, а также пастьба домашнего скота и браконьерская охота на диких животных – на водоплавающую дичь, фазанов, а также на крупных животных, включая джейранов и оленей, о чем свидетельствуют находки охотничьих гильз на территории заповедника. |
| Comment on impact of local biological resource use on the Protected Area (if any) Прокомментировать влияние местного использования биологических ресурсов по ООПТ (если такого имеются) | Выпас домашнего скота на заповедной территории способствует распространению болезней среди диких копытных. Незаконный выпас домашнего скота на заповедной территории является источником распространения эпизоотий для диких парнокопытных, обитающих в заповеднике. А также незаконном рубкы терескен и сбор лекарственный растений. |
|  | Структура управления и материально-техническая база заповедника |
| Description of Administration Overall Structure (diagram in annex) Информация об администрации. | Государственный заповедник «Зоркуль» является юридическим лицом. Государственный заповедник подчинен ГУООПТ – и Комитету по охраны окружающей среды при Правительстве РТ (КООС). Заповедник возглавляет директор, назначенный начальникому ГУООПТ под согласование Председателем КООС. Директор руководит заповедником на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности, несет полную ответственность за деятельность заповедника, обеспечивает соблюдение законности, государственной дисциплины и выполнение утвержденных планов. Общая структура (диаграмма) управления заповедника приводится в Приложении |
| Staff (see annex for full list) Персонал ( полный список см.в прилож.) | Штат государственного заповедника «Зоркуль» состоит из 34 человек (постоянный штат), в составе: аппарат управления - 8 штатных единиц; научный отдел - 2 штатных единиц; отдел охраны природы - 18 штатных единицы; хозяйственный отдел -6 штатных единиц. |
| Summary of Protection Staff Резюме персонала ООПТ | Должностные обязанности: Директор заповедника осуществляет общее руководство деятельностью заповедника, отвечает за подбор кадров, повышение их квалификации, переаттестацию, распределяет планы работ по обходам и решает правовые, административные и хозяйственные вопросы. Главный лесничий является заместителем директора заповедника по вопросам охраны растительного и животного мира, природных и исторических ценностей, по проведению учета численности животных и выполнению биотехнических мероприятий. Также он несет ответственность за противопожарное и санитарное состояние территории заповедника и обеспечивает работу ИТР и егерей. Инженер охраны и защиты леса непосредственно ведает вопросами охраны и защиты леса, контролирует работу старших егерей и егерей. Егеря занимаются непосредственно охраной вверенного им обхода и несут персональную ответственность за состоянием обхода, за выполнение плановых работ в своем обходе и должны совершенствовать свои знания и регулярно сдавать технический минимум. |
| Summary of Research Staff Резюме научного персонала ООПТ | Согласно штатному расписанию в заповеднике имеется заместитель директора по науке, научный сотрудник и лаборант. Осуществляется работа по обновлению музея, по мониторингу дикой природы. Однако, полномасштабная научная работа не ведется. |
| Other Staff Остальные персонал ООПТ |  |
| Qualifications and Training of staff Квалификация и обучение персонала | Директор заповедника имеет высшее образование, по специальности биолог. Общий стаж работы более 27 лет, а в области охраны природы работает первый год. Главный лесничий также имеет высшее образование по специальности биологом в области охраны природы около 16 лет. |
| Охрана | Охрана заповедника осуществляется специальной инспекторской службой. Специальная инспекционная служба входит в штат заповедника и возглавляется его директором. Директор заповедника является главным государственным инспектором по охране природы на своей территории |
| Infrastructure Инфраструктура |  |
| Buildings здания | Заповедник имеет контору, а планировано создание информационный центр. |
| Roads / fire breaks Противопожарные дороги, полосы | До границы заповедника имеется каменный дорога. Внутри заповедника неимеется довольно разветвленная сеть дорог. Практически в любой обход или квартал заповедной территории в любое время года неимеется доступ автотранспортом. |
| Other другие | Наблюдательные пунктах на территории заповедника – 4 шт. |
| Научная инфраструктура | 2 стационара. |
| Budget Breakdown Раздел бюджета | Бюджет состоит из следующих разделов: Зарплата работников, Фонд социальной защиты населения, госстрах, приобретение инвентаря и оборудования, коммунальные услуги, ремонт и содержания здания, транспорт, природоохранные работы |
| 1.Зарплата работников | 72,5 % от общей суммы годового бюджета, что в среднем составляет 25 375 сомони. |
| 2. Природоохранные мероприятия | 5 % от общей суммы годового бюджета, что составляет 1750 сомони. |
| 3.Содержание техники, связи , здания, услуги связь | 7,5 % от общей суммы годового бюджета, что составляет 2 650 сомони. |
| 4. Прочие услуги медобслуживание , электричество, командировки и пр. | 15 % от общей суммы годового бюджета, что составляет 5 250 сомони. |
| Key Stakeholders (apart from PA Agency) Основные заинтересованные стороны за исключением ГУ ООПТ |
| Stakeholder 1 Заинтересованная сторона (ЗС) 1 | Академия Наук РТ (Памирский биологический институт, Институт зоологии и паразитологии, Институт ботаники и физиологии растений), НИИ леса, а также Таджикский национальный университет, Хоруский Государствений университет и др. вузы. |
| ЗС 2 | Местные хукуматы области и районов, и местные общины |
| ЗС 3 | Госкомитет по землеустройству и геодезии |
| ЗС 4 | НПО, осуществляющие свою деятельность по природоохранной тематике |
| Coordination / consultation Mechanism (if any) Механизмы координации- консультации (если существуют | В настоящее время не существует. Предлагается в период реализации ПУ создать Совет по управлению территорией с участием представителей всех заинтересованных сторон, включая Комитет по охране окружающей среды РТ, представителей областного и районных хукуматов, представителей административных органов, отвечающих за земле-, водо-, ресусопользование в районе, местные сообщества и НПО/ по реализации ПУ и мониторингу результатов практического осуществления предложенных мероприятий |
| SECTION B: Threat Analysis and Management Response РАЗДЕЛ В :Анализ угроз и ответные меры |
| Main Threats to Protected Area Главные угрозы ООПТ |
| Main Threat 1: Угроза 1. | Слабая материально-техническая база – что не обеспечивает нормальную работу заповедника «Зоркуль». |
| Main Threat 2: Угроза 2 | Снижение продуктивности экосистемы, рост и развития терескен и деградация экосистем. |
| Main Threat 3: Угроза 3 | Браконьерство и снижение поголовья редких и ценных видов фауны, ухудшение их мест обитания |
| Main Threat 4 Угроза 4 | Отрицательное антропогенное воздействие на природные комплексы заповедника вследствие незаконных браканерство, самовольных рубок деревьев и кустарников населением, проживающим вблизи территории заповедника, пастьбы скота и , что очень важно, угроза возникновения лесных пожаров, а также сброс минерализированных вод с полей соседних фермерских хозяйств. |
| Main Threat 5 Угроза 5 | Низкое экологическое сознание населения |
| Main Threat 6 Угроза 6 | Интенсивное землепользование на буферной территории вблизи заповедника с нарушением агротехнических требований |
| Root causes of threats Коренные причины угроз | Слабая материально- техническая база ООПТ высокий уровень бедности населения, проживающего в зоне проекта, нехватка применения передовых сельскохозяйственных почвосберегающих технологий нехватка альтернативных источников энергии, низкий уровень экологического образования населения. |

| Protected Area Regime (as per National PA Law) РЕЖИМ заповедника ( согласно закону об ООПТ) |
| --- |
| Prohibited: Запрещено: На территории заповедника «Зоркуль» запрещается: деятельность, угрожающая существованию природных комплексов и взятых под охрану историко-культурных объектов; геологоразведочные работы и разработка полезных ископаемых; рубка деревьев, кустарников, бессистемное пользование флорой и фауной; деятельность предприятий, представляющих особую экологическую опасность; действия, изменяющие гидрологический режим; строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропередачи и других коммуникаций, не связанных с деятельностью заповедника; размещение живых организмов с целью акклиматизации. Положением о государственных природных заповедниках могут быть запрещены или ограничены иные виды деятельности, влекущие за собой снижение природной, научной, эстетической и культурной ценности территории заповедника. |
| Allowed: Разрешено: В соответствии с положением о заповеднике «Зоркуль» разрешается проведение работ не противоречащая задачам природоохранной деятельности заповедника, а именно: проведение мероприятий по восстановлению природных комплексов, нарушенных в результате антропогенного воздействия, выполнение научно-исследовательских работ, направленных на сохранение биоразнообразия на заповедной территории, проведение противопожарных и санитарных мероприятий, необходимых для сохранения и улучшения состояния природных комплексов. При этом применять биологические методы борьбы с вредителями и болезнями леса. проведение биотехнических мероприятий (посадка естественных для данной экосиcтемы видов деревьев, расчистка водопоев, устройство подкормочных площадок, выкладка солонцов и др. ) |
| Goal and Management Tasks of Protected Area (in response to threats) Цели и Задачи управления заповедника ( в ответ на угрозы) |
| Overall goal / purpose Общая цель/результат | На заповедник «Зоркуль» возлагаются следующие задачи: сохранение природных комплексов эталонных и уникальных участков и объектов природы; сохранение природных ландшафтов, обеспечение наполняемости озер и других водных объектов водой до оптимального уровня и обеспечение сохранения и восстановления биоразнообразия; организация проведения научно-исследовательских работ в заповеднике; разработка и внедрение научных методов охраны природы; организация экологического просвещения населения и проводимого в Образовательном центре заповедника; |
| Tasks to achieve goal Задачи для достижение цели: | Task /Задачи | Threat addressed Адресная угроза |
| Task 1: Задача 1 | Укрепление инфраструктуры заповедника, поддержание и развитие административного, технического потенциала и ресурсов заповедника. | Угроза 1 |
| Task 2: Задача 2 | Поддержание и улучшение экологического состояния заповедника посредством осуществления природоохранных мер и мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия и восстановление окружающей среды, осуществление постоянно действующего мониторинга. | Угроза 3 |
| Task 3: Задача 3 | Улучшение состояния природных экосистем и мест обитания охраняемых видов животных. | Угроза 2 |
| Task 4: Задача 4 | Организация проведения научно-исследовательских работ в заповеднике с участием Научно-исследовательских институтов и ведущих ученых Вузов страны | Угроза 4 |
| Task 5: Задача 5 | Проведение экологического просвещения населения в зоне заповедника в целях повышения уровня сознания и понимания ценностей заповедника и потенциальных выгод, которые может дать сохранение уникальных природных комплексов, повышение уровня поддержки со стороны местного населения. | Угроза 5 |
| Task 6: Задача 6 | Улучшение территориального управления на территории буферной зоны заповедника «Зоркуль» по Мургабского и Ишкашимскому районам. | Угроза 4, угроза 6 |
| Specific Constraints for Effective Management Конкретные ограничения для эффективного управления |
|  | Constraints |
| Staff Technical Knowledge / training Повышение уровня подготовки | Управленческий и инженерно-технический персонал, а также егеря лишены возможности повышения квалификации и уровня профессионально-технических знаний. Молодые специалисты, поступающие на работу после окончания вузов, как правило, имеют очень низкий уровень знаний и не имеют практических навыков работы. |
| Equipment Оборудование | В связи с отсутствием средств, в течении многих лет, новые виды техники и оборудования приобретаются в недостаточных количествах, хотя заповедник очень нуждается в следуюҳем: в новой технике (транспортные средства, средства пожаротушения) биноклях ночного видения, фото и видеокамерах, легких мотоциклах форменном обмундировании средства связи для службы охраны и т.п. |
| Financing | Недостаточное бюджетное финансирование, низкая зарплата сотрудников и отсутствие средств на научно-исследовательскую работу в заповеднике существенно влияют на эффективность управления заповедником |
| Others - Другие | Угрозы в результате потребительского использования «диких» биоресурсов, включая намеренное собирательство и ненамеренный вред; также преследование или контроль численности отдельных видов (включая охоту и добычу животных) |
|  | Угрозы в результате долгосрочных изменений климата, которые могут быть связаны с глобальным потепление, а также иные аномальные климатические / погодные явления вне естественных пределов вариации |
|  | Может быть упущено исчезновение редких видов, могут быть не выявлены причинно- следственные связи изменений отдельных компонентов экосистем, появление инвазионных видов |

SECTION C:  THE 5 YEAR PLAN,   AND ANNUAL ACTION PLAN

| MANAGEMENT PLAN 2013-2017(5yr period): Main Management Objectives and Activities to Address Threats ПЛАН УПРАВЛЕНИЯ 2013-2017 (5-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД) – Основные задачи управления и действия, направленные на предотвращение угроз |
| --- |
| Task/Activity | Мероприятие | Сроки проведе-ния, годы | Ожидаемые результаты | Источник финансирования | Мониторинг |
| БЛОК 1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЗАПОВЕДНИКУ |
|  | Программа по Заповеднику – «Сохранение уникальных экосистем заповедника и его компонентов Цель программы: Реализация заповедником функций регионального природоохранного, научно-практического и пропагандистского центра по сохранению экосистем региона и их компонентов. Ожидаемые результаты: снижение нарушений режима охраны заповедника; повышение эффективности и качества инспекционной работы; снижение нарушений природоохранного законодательства в регионе; применение рационального природопользования на сопредельных с заповедником территориях. |
| Task 1 Управленческая задача 1 | 8.1. Укрепление инфраструктуры заповедника и усиление материально-технической базы, путем поддержания и развития административного, технического потенциала и ресурсов . |
| Activity 1.1 Деятельность 1.1. | Приобретение автотранспорта, индивидуальных транспортных средств для службы охраны, обеспечение форменным обмундированием, биноклями ночного видения, и средств связи для службы охраны, солнечных батарей и др. оборудования. | 2013-2014 | Снижение к-ва нарушений режима охраны заповедника; повышение эффективности и качества инспекционной работы; снижение нарушений природоохранного законодательства | Госбюджет и др. возможные источники | Госучреждение ООПТ |
| Activity 1.2 Деятельность 1.2. | Приобретение фотоловушек, офисной оргтехники и др. оборудовния | 2013-2014 | Повышение эффективности управления заповедника и обеспечение мониторинга ключевых видов | Госбюджет и др. возможные источники | Госучреждение ООПТ |
| Activity 1.3 Деятельность 1.3. | Установка столбов с соответствующими надписями. | 2013 | Повышение степени защиты заповедника (особенно от выпаса домашних животных, порубок) | Привлечение доноров, госбюджет | Госучреждение ООПТ |
| Activity 1.4 Деятельность 1.4 | Создание егерских кордонов в количестве 2-х шт. | 2013-2017 | Повышение эффективности охраны заповедника, улучшение условий для научной работы | Госбюджет, возможные др.источники финансирования | Госучреждение ООПТ, НПО |
| Activity 1.5 Деятельность 1.5 | Проведение ремонта грунтовых дорог в правобережной части заповедника на участке -общей протяженностью 60 км | 2013-2017 | Наличие отремонтированных дорог – улучшение режима охраны заповедника | Госбюджет |  |
| Activity 1.6 Деятельность 1.6. | Строительство наблюдательных пунктах местах в количестве 2 шт. и оборудование их средствами связи. | 2013-2014 | Усиление эффективности охраны | Госбюджет, доноры |  |
| Task 2: Управленческая задача 2 | 8.2. Поддержание и улучшение экологического состояния заповедника посредством осуществления природоохранных мер и мероприятий, направленных на сохранение биоразнообразия и восстановление окружающей среды |
| Activity 2.1 Деятельность 2.1. | Восстановление экосистем заповедника путем проведения мер по посадкий терескен серый для деградированных пустынных экосистемах ежегодно на площади 20 га. | 2013-2017 | Объемы выполненных работ по годам - пустынные земли, заросшие терескентом | Госбюджет и др. неправительственные организации | Госучреждение ООПТ |
| Activity 2.2 Деятельность 2.2. | Восстановление лесных насаждений в деградированных участках – по выгоревшим территориям | 2013-2017 | Объемы выполненных работ по годам - пойменные земли, с подростом туранги | Госбюджет и др. неправительственные организации, доноры | Госучреждение ООПТ |
| Activity 2.4 Деятельность 2.4. | Ежегодное проведение биотехнических мероприятий строго в буферной зоне (на отведенных в 2013 г. землях от Мургабского районов) по улучшению мест обитания диких животных: - посев терескен серый – 20 га , - заготовка сена для диких копытных – 20 тонн, - заготовка сочных кормов – 5 тонн и выкладка в зимний период, - устройство подкормочных площадок – 30 шт., - выкладка солонцов – 30 шт. | 2013-2017 | Увеличение численности ценных и редких видов диких животных | Госбюджет | Госучреждение ООПТ |
| Activity 2.5 Деятельность 2.5. | - Восстановление популяции редких и исчезающих видов животного мира, таких как: памирский архар (Ovis ammon polii), снежные барсы (Uncia uncia), сурка (Marmota caudata), большуухую пищуху (Ochotona macrotia), беркута (Aquila chrysaetus), бородача (Gypaetus barbatus), кумая (Gyps himalayensis), тибетскую саджу (Syrrhaptes tibetana), монгольского балобана (Falko cherrug milvipes), горного гуся (Anserindicus), тибетской речной крачки (Sterna hirundo tibetana), монгольского зуйка (Charadrius mongolus pamirensis), огаря (Casarca ferruginea), и др. птиц. Организация постоянно действующего мониторинга за состоянием редких и ценных видов животных. | 2013-2017 | Достижение оптимальной численности и улучшение состояния популяций редких и ценных видов животных | Госбюджет | Госучреждение ООПТ |
| Activity 2.6 Деятельность 2.6 | Проведение биотехнических мероприятий по улушению численности вида в заповедника | 2013-2017 | Увлечение численности змееголова | Госбюджет | Госучреждение ООПТ |
| Activity 2.7 Деятельность 2.7. | Создание мини-питомников по выращиванию редких видов растений. Организация постоянно действующего мониторинга за состоянием редких и ценных видов растений. | 2013-2017 | Количество выращиваемых сеянцев и саженцев для последующей пересадки их в естественную среду – обогащение и поддержание экосистем (флоры заповедника) | Привлечение Доноров, НПО | Госучреждение ООПТ |
| Task 3; Управленческая задача 3 | 8.3. Проведение организационных мероприятий по улучшению состояния природных экосистем и выполнение биотехническых мероприятий. |
| Activity 3.1. Деятельность 3.1. | Увеличение охраняемой территории заповедника, включая буферную зону площадью не менее 97700 гектаров. | 2013 | Получение земельного сертификата | Привлечение доноров | Госучреждение ООПТ, местные органы власти |
| Activity 3.2 Деятельность 3.2. | ремонт дорог – 10 км, установка аншлагов природоохранного содержания – 20 штук. | 2013 - 2016 | Планы работы | Госбюджет | Госучреждение ООПТ, местные органы власти |
| Activity 3.3 Деятельность 3.3. | Оснащение техники, наличия необходимого запаса ГСМ, наличие во всех егерских обходах оборудованных противопожарных щитов. | 2013 - 2016 | Подготовлен-ность | Госбюджет | Госучреждение ООПТ, местные органы власти |

| Task/Activity | Мероприятие | Сроки проведе-ния, годы | Ожидаемые результаты | Источник финансирования | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Программа «Развитие научных исследований и экологического мониторинга» Цель программы: Развитие научных основ сохранение и восстановление экосистем заповедника Ожидаемый результат: получение данных о компонентах экосистем; повышение мобильности, увеличение объема и улучшение качества работы; повышение объема информации о состоянии экосистем региона и их компонентах; улучшение возможности анализа данных; более полный и качественный сбор и анализ информации о состоянии и изменении экосистем заповедника для корректировки режима его сохранения. |
| Task 4 Управленческая задача 4 | 8.4. Организация и проведение научных исследований в заповеднике «Зоркуль» |  |
| Activity 4.1 Деятельность4.1. | Ведение дневников егеря и проведение фенологических наблюдений за индикаторными видами животных и растений и систематическая (ежегодная) оценка состояния животного и растительного мира на базе данных ежегодного учета животных и инвентаризации редких видов растений | 2013-2017 | Динамика изменения состояния фауны и флоры | Госбюджет и др. возможные источники | Госучрежде-ние ООПТ и АН РТ |
| Activity 4.2 Деятельность 4.2. | Совместно с Институтом зоологии и паразитологии АН РТ проведение научных исследований по следующим темам: «Изучение состояния парнокопытных (памирский архар и снежные барсы) в заповеднике и разработка мероприятий по доведению их численности до оптимальной». «Оценка состояния популяции горного гуся. «Учет численности памирский архар и снежные барсы. « Проведение мониторинга популяции чужеродного вида –и разработка рекомендаций по уменьшению его численности». | 2013-2017 | Подготовленные Отчеты научных исследований и практические рекомендации – данные о состоянии экосистем и его компонентов | Госбюджет и др. возможные источники | Госучрежде-ние ООПТ и АН РТ |

| Task/Activity | Мероприятие | Сроки проведения, годы | Ожидаемые результаты | Источник финансирования | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activity 4.3 Деятельность 4.3 | Совместно с Научно-Исследовательским Институтом леса провести научные исследования по следующим темам: «Изучение состояния и динамики изменения трескен». «Проведение обследование и определение современного санитарного состояния лесных насаждений заповедника «Зоркуль». | 2013-2017 | Подготовленные Отчеты научных исследований и практические рекомендации | Госбюджет и др. возможные источники | Госучрежде-ние ООПТ и АН РТ |
| Activity 4.4 Деятельность 4.4 | Совместно с Институтом ботаники АН РТ проведение научных исследований по следующим темам: установление индикаторных видов и определение сукцессионных процессов в различных экосистемах заповедника, определение видового состава фитоценозов низкотравных полусаванн, лугов и травянистых болот, установление основных вредителей индикаторных видов в фитоценозах | 2013-2017 | Подготовленные Отчеты научных исследований и практические рекомендации | Госбюджет и др. возможные источники | Госучрежде-ние ООПТ и АН РТ |
| Activity 4.5 Деятельность 4.5. | Внедрение научных разработок и подготовленных рекомендаций в практику проведения природоохранных и научно-просветительских мероприятий | 2013-2017 | Подготовленные Отчеты научных исследований и практические рекомендации | Госбюджет и др. возможные источники | Госучреждение ООПТ и АН РТ |
| Activity 4.6 Деятельность 4.6. | Ведение книги «Летопись природы заповедника «Зоркуль» | 2013-2017 | Ведение книги «Летопись природы заповедника «Тигровая балка» | Госбюджет и др. возможные источники | Госучреждение ООПТ и АН РТ |
| Деятельность 4.7. | Обучение современным методам исследований: Приглашение специалистов, проведение семинаров, командировки по обмену опытом работы, участие в научных конференциях, совещаниях Приглашение специалистов из-за рубежа | 2013-2017 | Повышение качества работы Получение данных о неизученных компонентах экосистем | Госбюджет и др. возможные источники | Госучреждение ООПТ и АН РТ |
| Деятельность 4.8. | Приобретение научного оборудования, приборов | 2013-2014 | Повышение мобильности, увеличение объема и улучшение качества работы | Госбюджет, др.возможные источники |  |
| Task 5 Управленческая задача | 8.5. Осуществление экологического мониторинга состояния природных экосистем заповедника и прилегающих территорий (буферная зона). |
| Деятельность 5.1. | Разработка руководств по проведению мониторинга для сотрудников заповедника | 2013-2017 | Наличие подготовленных руководств по проведению мониторинга | Госбюджет | Госучрежде-ние ООПТ и АН РТ |
| Activity 5.1 | Организация оптимальной сети пунктов постоянного наблюдения и улучшение системы сбора первичных данных (регулярность, достоверность). | 2013-2017 | Наличие сети пунктов наблюдения - Повышение качества и объема информации о состоянии экосистем региона и их компонентах | Госбюджет | Госучрежде-ние ООПТ и АН РТ |
| Activity 5.2 | Обеспечить ежегодное систематическое проведение наблюдений за дикими животными и состоянием среды их обитания. | 2013-2017 | Получение данных о состоянии популяций диких животных | Госбюджет | Госучреждение ООПТ и АН РТ |
| Activity 5.3 | Проведение мониторинга за состоянием гидрологического режима тугайных комплексов и степенью минерализации сбросных вод на буферной зоне заповедника | 2013-2017 | Получение данных о состоянии гидрологического режима | Госбюджет | Госучреждение ООПТ и АН РТ |
| Activity 5.4 | Проведение постоянного мониторинга за состоянием лесных экосистем и наличием очагов вредителей насекомых и болезней леса | 2013-2017 | Получение данных о состоянии лесных экосистем и наличии очагов вредителей и болезней лесонасаждений | Госбюджет | Госучрежде-ние ООПТ и АН РТ |
| Activity 5.5 | Проведение постоянного мониторинга в буферной зоне заповедника по видам землепользования и степенью прямого отрицательного воздействия на агроэкосистемы и косвенного воздействия на заповедную территорию | 2013-2017 | Получение данных о состоянии землепользования в буферной зоне и степени его влияния | Госбюджет | Госучрежде-ние ООПТ и АН РТ |
| Activity 5.6 | Ежегодное проведение комплексного мониторинга экосистем заповедника (лесных, водных, болотных, пустынных и др.) и агроэкосистем на буферной территории. | 2013-2017 | Наличие данных мониторинга для корректировки системы управлении территориями | Госбюджет | Госучрежде-ние ООПТ и АН РТ |
| Activity 5.7 | Выполнить комплексную эколого-геохимическую оценку природных систем заповедника и прилегающих территорий. | 2013-2017 | Наличие комплексной оценки состояния и прогноз естественного развития экосистем | Госбюджет | Госучрежде-ние ООПТ и АН РТ |

| Task 6 Управленческая задача 6 | Повышение квалификации научных кадров и специалистов в области охраны окружающей природной среды |
| --- | --- |
| Activity 6.1 Деятельность 6.1. | Подготовка программ обучения научных и инженерно-технических работников заповедника по следующим темам: «Права и обязанности должностных работников и егерей заповедника». «Ведение экологического мониторинга в рамках общегосударственной системы мониторинга окружающей среды» продолжительностью 6 часов. «Правила проведения наблюдений за дикими животными с учетом их видовых особенностей», продолжительностью 8 часов. «Учет диких животных заповедника в их естественной среде обитания» продолжительностью 8 часов. «Ведение книги Летописи природы» - 2 часа. «Музейное дело и современные возможности его дальнейшего развития» «Возможности развития экотуризма в ООПТ и правила работы с экотуристами». «Экосистемный подход в управлении территориями ООПТ» «Законодательно-правовые механизмы, регулирующие природоохранную деятельность ООПТ» - 6 часов. «Красная книга – индикаторные виды флоры и фауны для заповедника» - 6 часов. Обмен опытом по ведению заповедного дела с другими заповедниками Таджикистана, СНГ и Российской Федерации. | 2013-2017 | Наличие подготовленных программ для обучения научных сотрудников и ИТР заповедника | Госбюджет и др. возможные источники | Госучрежде-ние ООПТ и НПО |
| Activity 6.2 Деятельность 6.2. | Ежегодное проведение занятий и обучающих тренинг-семинаров с научными и инженерно-техническими работниками заповедника на базе Информационного центра при заповеднике по разработанным актуальным темам | 2013-2017 | Повышение качества работы Индикатор - Количество проведенных занятий и число сотрудников прошедших обучение | Госбюджет и др. возможные источники | Госучреждение ООПТ и НПО |
|  | Программа "Развитие экологического просвещения". Цель программы: Повысить общественное значение заповедника «Зоркуль» и обеспечить его поддержку широкими слоями населения как объекта национального достояния. Ожидаемый результат: повышение информированности общественности; повышение информированности местного населения о заповеднике, формирование положительного мнения; повышение информированности населения о местной природе; повышение экологической образованности посетителей; применение местным населением экологически эффективных методов ведения хозяйства; организақия экологическх маршрутов строго в буферных зонах |  |
| Task 7. Управленческая задача | Проведение экопросветительской работы с населением, экопропаганда и развитие познавательного экскурсионного посещения специально подготовленных экообразовательных маршрутов строго в буферной зоне заповедника. |
| Activity 7.1 Деятельность 7.1. | Проведение тренингов и краткосрочных курсов по подготовке и обучению тренеров для работы с населением по основным правилам отношения к живой природе и устойчивому природопользованию в буферной зоне заповедника | 2013-2017 | Повышение качества работы Индикатор - Количество проведенных мероприятий и кол-во подготовленных тренеров | Госбюджет и др. возможные источники |  |
| Activity 7.2 Деятельность 7.2. | Изучить возможности познавательного экотуризма, определить экскурсионные маршруты, определить порядок и правила посещения экскурсионных маршрутов в буферной зоне заповедника, разработать тарифы на проведение экологических экскурсий и согласовать их с Комитетом по охране окружающей среды при Правительстве РТ | 2013 | Утверждение экскурсионных маршрутов, правил и тарифов на посещение экологических маршрутов в буферной зоне | Госбюджет и др. возможные источники |  |
| Activity 7.3 Деятельность 7.3. | Подготовка экологических маршрутов («экологических троп) на местности (в буферной зоне заповедника), техническое оборудование, оснащение информационными материалами | 2013-2014 | Наличие утвержденных экскурсионных маршрутов | Госбюджет и др. возможные источники |  |
| Activity 7.4 Деятельность 7.4. | Проведение экопросветительской работы с местным населением путем проведения бесед, тренингов и семинаров по вопросам охраны природы, восстановления утраченного биоразнообразия и экосистемного подхода при использовании природных ресурсов. | 2013-2017 | Применение рационального природопользования на сопредельных с заповедником территориях Индикатор - Количество проведенных мероприятий и количество лиц прошедших обучение | Госбюджет и др. возможные источники | Госучреждение ООПТ и НПО |
| Activity 7.5 Деятельность 7.5 | Обновлять существующий сайт в интернете по заповеднику «Зоркуль». | 2012-2015 | Больший доступ к информации, повышение осведомленности | Госбюджет | Госучреждение ООПТ |
| Activity 7.6 Деятельность 7.6. | Подготовить и издать иллюстрированный буклет об экологических маршрутах и рекламные буклеты | 2013-2014 | Наличие рекламных буклетов об экологических маршрутах в буферной зоне заповедника | Госбюджет и др. возможные источники | ГУ ООПТ, НПО |
| Activity 7.7 Деятельность 7.7. | Популяризация заповедника «Зоркуль» через средства массовой информации | 2013-2017 | В СМИ регулярно размещается информация о заповеднике Повышение информированности местного населения | Госбюджет и др. возможные источники | Госучреждение ООПТ и НПО |
| Activity 7.8 Деятельность 7.8. | Регулярное информирование местного населения о деятельности заповедника через органы местной власти | 2013-2017 | Повышение экологической образованности населения и туристов | Госбюджет и др. возможные источники | Госучреждение ООПТ и НПО |
| Деятельность 7.9. | Развитие музея - Провести реконструкцию музея, создать новые экспозиции и новые экспонаты | 2013-2014 | Увеличение количества посетителей, привлечение туристов | Госбюджет, донорские организации | ГУ ООПТ, НПО |

| БЛОК II | ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ, ПРИЛЕГАЮЩЕЙ К ЗАПОВЕДНИКУ «ЗОРКУЛЬ» (по региону в целом) |
| --- | --- |
| Task 8. | 9.Улучшение территориального управления на территории буферной зоны заповедника «Зоркуль» по Мургабского и Ишкашимского районов |
| Task/Activity Действие | Мероприятие | Сроки проведения, годы | Ожидаемые результаты | Источник финансирования | Мониторинг |
| Управленческая задача 8. | 9.1. Сельское хозяйство Задача – повышение эффективности использования земельных ресурсов |
| Activity 8.1 Действие 8.1. | Проведение тренинговых семинаров с фермерами Мургабского и Ишкашимского районов по следующим темам: «Обучение правилам выращивании сельскохозяйственных культур» «Допустимые нагрузки выпаса домашнего скота на территории буферной зоны заповедника и мероприятия по повышению продуктивности пастбищ» «Проведение мероприятий по повышению продуктивности сенокосных угодий» | 2013-2017 | Устойчивое управление земельными ресурсами в буферной зоне заповедника без факторов отрицательного воздействия на природу | Доноры, госбюджет, др.источники финансирования | Хукуматы районов, Ассоциации фермерских хозяйств, НПО |

| Task/Activity | Мероприятие | Сроки проведе-ния, годы | Ожидаемые результаты | Источник финансирования | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Деятельность 8.2. | Мероприятия по упорядочению выпаса скота в буферной зоне заповедника: Определение продуктивности пастбищных угодий (кадастровой оценка) на территории буферной зоны заповедника. Определение емкости пастбищ и допустимых нагрузок на пастбища по сезонам года Определение и установление на местности границ пастбищ и установка пограничных столбов и определение постоянных и временных пользователей пастбищ Осуществление контроля за правильностью использования пастбищных угодий пользователями и соблюдением норм нагрузки на пастбища Проектирование мероприятий по проведению мер, обеспечивающих повышение продуктивности пастбищных угодий и соблюдения пастбищеооборотов. | 2013-2017 | Улучшение состояния пастбищ | Госбюджет, др.источники финансирования (доноры) | Местные органы исполнительной власти (Хукуматы), Комитет по землеустройству, Минсельхоз, |

| Task/Activity | Мероприятие | Сроки проведения, годы | Ожидаемые результаты | Источник финансирования | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действие 8.3. | Организация питомников, садов, теплиц для выращивания продуктивных сельскохозяйственных культур | 2013-2017 | Улучшение состояние земельных ресурсов, снижение деградации земель | Землепользова-тели, гранты, др.источники финансирования | АВП, Хукуматы, землепользователи |
| Действие 8.4. | Выращивание лекарственных растений – демонстрационные участки – по 2 в каждом районе | 2013-2017 | Повышение доходов населения и снижение пресса на заповедник | гранты | Хукуматы, землепользователи |
| Действие 8.5 | Внедрение рентабельных, энергосберегающих технологий обработки сельхозпродукции (солнечные сушилки, кухни и т.п.) | 2013-2017 | Снижение пресса на ресурсы заповедника, повышение доходов населения вокруг заповедника | АДХ, госбюджет, др.источники финансирования (проекты, гранты, кредиты и т.п.) | Хукуматы, АВП, землепользователи, проекты (ЦУПы), НПО |
| Действие 8.6. | Проведение противоэрозионных мероприятий (террасирования, лесомелиорации и т.п.) | 2013-2017 | Улучшение состояния земельных ресурсов | Госбюджет, др.источники финансирования | Хукуматы, Госкомзем, землепользователи |

| Task/Activity | Мероприятие | Сроки проведе-ния, годы | Ожидаемые результаты | Источник финансирования | Мониторинг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управленческая задача 8.2 | 9.2. Развитие альтернативных источников энергии |
| Действие 8.2.1. | установка солнечных батарей на территории буферной зоны заповедника в фермерских хозяйствах Мургабского и Ишкашимского районов в количестве по 2-4 шт. установка мини-ГЭС на территории буферной зоны заповедника в Мургабского и Ишкашимского районов. внедрение биогазовых установок в фермерских хозяйствах 2-х районов | 2013-2014 2013-2015 2013-2015 | Обеспеченность населения электроэнергией | НПО НПО | Госучреждение ООПТ и НПО |
| Управленческая задача 8.3. | 9.3. Улучшение лесных ресурсов и биоразнообразия на территориях районов, прилегающих к заповеднику |
| Действие 8.3.1. | Создание лесополос | 2013-2015 | Увеличение площади, покрытой лесами | Госбюджет, доноры |  |
| Действие 8.3.2. | Создание питомников быстрорастущих высокопродуктивных лесных пород (тополя) – развитие системы лесопользования на основе управления местными общинами | 2013-2017 | Снижение случаев вырубки деревьев из заповедника | Госбюджет, др.источники финансирования | Землепользователи, АДХ, Хукуматы, НПО |
| Действие 8.3.3. | Проведение лесомелиоративных мероприятий | 2013-2017 | Улучшение состояния природных ресурсов | госбюджет | Хукуматы, МСХ, КООС |
| Действие 8.3.4. | Укрепление склонов деревьями | 2013-2017 | Увеличение площади, покрытой лесами, снижение деградации земельных ресурсов |  | Хукуматы, АВП, КООС, другие |

| Действие 8.3.5. | Установка солнечных батарей на территории буферной зоны заповедника в фермерских хозяйствах Мургабского и Ишкашимского районов в количестве по 2-4 шт. Установка мини-ГЭС на территории буферной зоны заповедника в Мургабского и Ишкашимского айоне Внедрение биогазовых установок в фермерских хозяйствах 4-х районов | 2013-2017 2013-2017 2013-2017 | Обеспеченность населения электроэнергией | НПО НПО | Госучреждение ООПТ и НПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Управленческая задача 8.3. | 9.3. Улучшение лесных ресурсов и биоразнообразия на территориях районов, прилегающих к заповеднику |
| Действие 8.3.1. | Создание лесополос | 2013-2017 | Увеличение площади, покрытой лесами | Госбюджет, доноры |  |
| Действие 8.3.2. | Создание питомников быстрорастущих высокопродуктивных лесных пород (тополя) – развитие системы лесопользавания на основе управления местными общинами | 2013-2017 | Снижение случаев вырубки деревьев из заповедника | Госбюджет, др.источники финансирования | Землепользователи, АДХ, Хукуматы, НПО |
| Действие 8.3.3. | Проведение лесомелиоративных мероприятий | 2013-2017 | Улучшение состояния природных ресурсов | госбюджет | Хукуматы, МСХ, КООС |
| Действие 8.3.4. | Укрепление склонов деревьями | 2013-2017 | Увеличение площади, покрытой лесами, снижение деградации земельных ресурсов |  | Хукуматы, АВП, КООС, другие |
| /Task/Activity | Мероприятие | Сроки проведе-ния, годы | Ожидаемые результаты | Источник финансирование | Мониторинг |

- Социально-экономический компонент

| Мероприятие | Ожидаемый результат | Сроки | Категории участников | Стоимость (тыс.сомони) | Источник фи- нансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Информированность населения |
| Проведение обследования по уровню информированности населения об итогах хода реализации Стратегии сокращения бедности за 2013-2014 годы в целом и по разделу «Обеспечение экологической устойчивости» в частности, а также мероприятия, реализуемые в рамках Концепции Экологической устойчивости Республики Таджикистан Подготовка информационных материалов по опыту работы населения в решении экологических проблем, рациональному использованию и сохранению биоразнообразия, а также распространение этих материалов Проведение круглых столов по выявлению ключевых вопросов для проведения последующих тренингов Проведение тренингов по информированности населения об итогах хода реализации ССБ за 2010-2012 годы и ССБ на 2013-2015 годы в целом и по разделу «Обеспечение экологической устойчивости» в частности, а также о мероприятиях экологической устойчивости, включенных в ССБ на 2013-2014 годы Подготовка информационных материалов по опыту решения экологических проблем, а также продвижения мероприятий по экологической устойчивости самим населением в Стратегии развития республики и в Планы развития своих районов и их размещение в СМИ Проведение семинаров по результатам работы за 2 года и выявления основных проблем для реализации в следующем году Проведение круглых столов по информированности населения о ходе реализации ССБ на 2013-2015 годы и об итогах 2013г. в области обеспечения экологической устойчивости и выявление проблем на последующие периоды Подготовка информационных материалов по механизму реализации проблем и их размещение в СМИ Проведение итоговых семинаров по результатам работы и выявление основных проблем на последующие периоды Поддержка созданных при поддержке НПО информационно-образовательных центров | Обследование проведено Информационные материалы подготовлены, обсуждены и распространены Круглые столы проведены Тренинги проведены Информационные материалы подготовлены, мероприятия включены в Стратегии и Планы Развития Районов , информация размещена в СМИ Семинары проведены, основные проблемы выявлены Круглые столы проведены, проблемы конкретизированы и приоритезированы на последующие периоды Информационные материалы подготовлены. Итоговые семинары проведены. Основные проблемы на последующие периоды выявлены Центры функционируют, поддержка информированности и образования бенефициариев | 2013 – 2014 | Жители населенных пунктов Учащиеся школ Работники органов управления НПО Жители населенных пунктов Учащиеся школ Работники органов управления НПО Жители населенных пунктов Учащиеся школ Работники органов управления Жители населенных пунктов Учащиеся школ Работники органов управления СМИ: республиканского областного районных уровней Районы Область Жители населенных пунктов Учащиеся школ Работники органов управления СМИ: республиканского областного районного уровней Район Область Республика Жители населенных пунктов Учащиеся школ Работники органов управления |  | Госбюджет, Доноры |
| 2. Повысить эффективность организации службы охраны. |
| 2.1.Организация координации и совместной работы с иными природоохранными ведомствами и пограничной службой : - Составление годовых планов на 2013 г., 2014 г. совместной работы с КНБ, пограничной службой, КООС при Правительстве РТ - Организация и проведение совместных рейдов и мероприятий с КНБ, пограничной службой, управлениями охраны окружающей среды районных Хукуматов 2.2. Повышение мобильности и оперативности работы через улучшение транспорта и связи: Обновление автопарка и водного транспорта; Приобретение необходимых запасных частей для имеющихся транспортных средств 2.3. Усиление профилактики нарушений и разъяснительной работы с населением через увеличение количества бесед, лекций, повышения их информативности, подготовки наглядных материалов 2.4. Обучение и повышение квалификации работников Хукуматов | Снижение нарушений режима охраны заповедника и нарушений природоохранного законодательства на всей территтории Повышена эффективность работы Снижение нарушений режима охраны заповедника Повышение качества работы | 2013-2016 | Хукуматы районов КООС КНБ Пограничная служба Хукуматы районов Доноры Хукуматы районов НПО СМИ Хукуматы НПО |  | Госбюджет Доноры, Привлеченные средства |

| Обеспечение охраны и регулирования природопользования в регионе. |
| --- |
| Усиление совместной работы природоохранных ведомств, хозяйствующих субъектов, органов правоохраны и пограничников. Сотрудничество с местным населением в обеспечении рационального природо-пользования на сопредельных с заповедником территориях | Снижение нарушений природоохранного законодательства в регионе Применение рациональ-ного природопользова-ния в на сопредельных с заповедником террито-риях | 2013-2017 | Хукуматы районов Правоохранительные органы ОГО Бизнес-структуры Хукуматы районов Правоохранительные органы ОГО Бизнес-структуры |  | Госбюджет Доноры, Привлеченные средства |
| Совершенствование территориального планирования |
| Провести обследование территорий, прилегающих к заповеднику для подготовки материалов по корректировке границ «Зоркуль» в соответствии с разработанными предложениями по зонированию территории | Оптимизация территории заповедника | 2013 | Хукуматы районов, Комитет по землеустройству МЭРиТ РТ Правительство РТ |  | Госбюджет Доноры, Привлеченные средства |
| Обеспечение социально-экономического развития и устойчивости |
| 4.1. Улучшение социально-экономического положения населения и местной инфраструктуры в целях устранения негативного воздействия населения на биоразнообразие заповедника и тугаев: |
| Принять меры по стабильному обеспечению электроэнергией и обеспечение населения различными видами топлива Внедрение альтернативных источников энергии принять меры для обеспечения питьевой водой населения; отремонтировать существующие не действующие насосные станции; очистить арыки и линии сброса воды, построение и ремонт дорог, | Разработка и реализация мероприятий в рамках Планов Развития Районов (по всем мероприятиям раздела) | 2012-2016 | Хукуматы районов, Бизнес-Стрцуктуры Правительство РТ (по всем мероприятиям раздела) |  | Госбюджет Доноры, Привлеченные средства (по всем мероприятиям раздела) |
| 4.2. Рационально использовать трудовые ресурсы, принять меры по организации новых рабочих мест, увеличение доходов населения: |
| повышению продуктивности земель и их состояния, повышение экономического положения домашних хозяйств, путем внедрения альтернативных видов деятельности, восстановление местных пород плодовых деревьев и кустарников; организация новых садов и плантаций плодовых деревьев, увеличение площади садов; Организовать цех по обработке фруктов и выпуску гранатового сока новых видов деятельности - туризм, кемпинг, фотоохота и др. | Разработка и реализация мероприятий в рамках Планов Развития Районов (по всем мероприятиям раздела) | 2013-2017 | Хукуматы районов, Бизнес-Стрцуктуры Правительство РТ (по всем мероприятиям раздела) |  | Госбюджет Доноры, Привлеченные средства (по всем мероприятиям раздела) |
| 4.3. Повышение эффективности сельского хозяйства - проведение мелиоративных мероприятий |
| Противоэрозионные: террасирование; - лесомелиорация; -полосное земледелие; -распылители стока -снегозадержание и регулирование снеготаяния; -минимизация техногенного воздействия на почвы. | Разработка и реализация мероприятий в рамках Планов Развития Районов (по всем мероприятиям раздела) | 2013-2017 | Хукуматы районов, Бизнес-Стрцуктуры Правительство РТ (по всем мероприятиям раздела) |  | Госбюджет Доноры, Привлеченные средства (по всем мероприятиям раздела) |
| Агротехнические -развитие семеноводства и производства семян новых сортов; -глубокое рыхление; | Разработка и реализация мероприятий в рамках Планов Развития Районов (по всем мероприятиям раздела) | 2013-2017 | Хукуматы районов, Бизнес-Стрцуктуры Правительство РТ (по всем мероприятиям раздела) |  | Госбюджет Доноры, Привлеченные средства (по всем мероприятиям раздела) |
| Эколого-мелиоративные Применение биологических методов защиты растений Внедрение элементов адаптивно-ландшафтного земледелия Внедрение экологически чистой технологии | Разработка и реализация мероприятий в рамках Планов Развития Районов (по всем мероприятиям раздела) | 2012-2016 | Хукуматы районов, Бизнес-Стрцуктуры Правительство РТ (по всем мероприятиям раздела) |  | Госбюджет Доноры, Привлеченные средства (по всем мероприятиям раздела) |

Использованные сокращения в таблице:

ГУВХ – Государственные управление водного хозяйства (райводхозы);      АВП -  Ассоциации водопользователей;

УГВ – Уровень грунтовых вод;                                                                           ВУС – Водоучитывающие сооружения;

ГСМ – Горюче-смазочных материалов;                                                            МХС – Межхозяйственная  сеть;

ВХС -  Внутрихозяйственная сеть;                                                                    РО – репрезентативное озеро

МО – международные организации                                                                 д\х – дехканские хозяйства

Приложения

- Схема структуры управления

- Список должностей и сотрудников

- Список видов заповедника

  - Животные

  - Растения

  - Растения и животные, включенные в Красную книгу РТ

- Образовательные модули

Приложение 1. Схема структуры управления

Приложение 2. Список должностей и сотрудников

| №№ | Наименование должностей | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Директор – 1 | 1 |
| 2 | Заместитель директора по научной работе | 1 |
| 3 | Старший лесничий | 1 |
| 4 | Главный бухгалтер | 1 |
| 5 | Заведующий хозяйственной частью | 1 |
| 6 |  |  |
| 7 | Лесничий | 1 |
| 8 | Научный сотрудник | 2 |
| 9 | Лаборант | 2 |
| 10 | Инженер по растительному и животному миру | 1 |
| 11 | Зооветеринар | 1 |
| 12 | Инспектор отделом кадром | 1 |
| 13 | Секретарь | 1 |
| 14 | Старший егерь | 3 |
| 15 | Егеря | 14 |
| 16 | Водитель | 1 |
| 17 | Сторож | 1 |
| 18 | Уборщица | 1 |
|  | Всего постоянных сотрудников по штатному расписанию | 34 |

Приложение 1. Список видов позвоночных животных заповедника "Зоркуль"

Класс OSTEICHTHYES КОСТНЫЕ РЫБЫ

Отряд Cypriniformes Карпообразные  
1. Schizopygopsis stoliczkai   памирский лжеосман;   
2. Schizotrax intermedius  маринка; 
 Класс AMPHIBIA  ЗЕМНОВОДНЫЕ -  нет

Класс REPTILIA  ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ -  нет

Класс АVES ПТИЦЫ 
Отряд   Podicipitiformes  Поганки
Семейство  Podicipitidae Поганковые
1. Tachybaptus ruficollis - малая поганка (пр;)
2. Podiceps cristatus – большая поганка (пр);
3. Podiceps nigricollis – черношейная поганка (пр);

Отряд Pelecaniformes  Веслоногие
Сем. Phalacrocoracidae Баклановые
4. Phalacrocorax carbo  большой баклан (пр);

Отряд Ciconiformes Голенастые
Семейство  Ardeidae  Цаплевые
5. Ardea cinerea  серая цапля (пр);

Отряд Anseriformes  Пластинчатоклювые 
Семейство  Anatidae  Утиные
6. Anser indicus  горный гусь;
7. Tadorna ferruginea  огарь;
8. Anas penelope свиязь (пр);
9. Anas strepera  серая утка (пр);
10.  Anas crecca  чирок-свистунок (пр);
11. Anas clypeata шилохвость (пр);
12. Anas platyrhynchos  кряква (пр);
13. Anas querquedula  чирок-трескунок (пр);
14. Anas clypeata широконоска (пр);
15. Aythya nyroca  белоглазая чернеть (пр);
16. Aythya  ferina  голубая чернеть (пр);
17. Bucephala clangula  гоголь (пр);
18. Mergu merganser  большой крохаль;
19. Larus genei  морской голубок;
20. Sterna hirundo  речная крачка;
21. Sterna albifrons  малая крачка;

Отряд Falconiformes Соколообразные 
Семейство Accipitridae  Ястребиные 
22. Pandion haliaetus  скопа;
23. Haliaeetus leucoryphus  орлан-долгохвост; 
24. Aquila chrysaetus беркут;
25. Gypaetus barbatus  бородач; 
26. Aegypius monachus черный гриф;
27. Gyps fulvus   белоголовый сип; 
28.Gyps himalayensis   кумай; 
 Семейство Falconidae  Соколиные
29. Falco cherrug балобан;
30. Falco peregrinus  сапсан;
31. Falco subbuteo  чеглок;
32. Falco tinnunculus  обыкновенная пустельга;

Отряд Galliformes Куриные
Семейство Phasianidae  Фазановые
33. Tetraogallus himalayensis   гималайский улар;
34. Tetraogallus  tibetanus тибетский улар;

Отряд   Gruiformes Журавлеобразные
Семейство Rallidae  Пастушковые
35. Fulica atra лысуха;

Отряд Charadriiformes  Ржанкообразные
Семейство Charadriidae  Ржанковые 
36. Charadrius mongolus  монгольский зуёк;
37. Pluvialis apricaria  золотистая ржанка (пр);
38. Calidris minuta кулик-воробей;
39. Phylomachus pugnax  турухтан;
40. Gallinago gallinago  бекас;
41. Tringa erythropus  щеголь;
42. Tringa tetanus  травник;
43. Tringa stagnatilis  поручейник;
44. Tringa nebularia  большой улит;
45. Tringa ochropus  черныш;
46. Tringa glareola  фифи;
47. Himantopus himantopus ходулочник;
48. Actitis hypoleucos   перевозчик;
49. Phalaropus lobatus   круглоносый плавунчик;

Семейство Laridae Чайковые
50. Larus ichthyaetus черноголовый хохотун;
51. Larus ridibundus озерная чайка;

Отряд Columbiformes Голубеобразные
Семейство Columbidae  Голубиные
52. Columba rupestris  скалистый голубь;

Семейство Pterociidae  Рябковые
 53. Syrrhaptes tibetana  тибетская саджа;

Отряд Passeriformes  Воробьиные
 Семейство Alaididae  Жаворонки
54. Eremorphila alpestris  рогатый жаворонок;

Семейство Hirundinidae Ласточки
55. Riparia riparia  береговая ласточка;
56. Hirundo rustica  деревенская ласточка;
57. Ptyonopeogne rupestris  скальная ласточка;

Семейство Motallicidae  Трясогузковые
58. Motacilla flava  желтая трясогузка;
59. M. lutea  желтолобая трясогузка;
60. M. cinerea  горная трясогузка;
61. M. alba  белая трясогузка;
62.  M. citreola   желтоголовая трясогузка;
63. Anthus spinoletta  горный конек;

Семейство   Prunnellidae    Завирушки
64. Laiscopus collaris  альпийская завирушка;

Семейство Turdidae  Дроздовые  
65. Phoenicurus erythrogaster  краснобрюхая горихвостка; 
66. Chaimarrornis leucocephala  водяная горихвостка;
67. Saxicola torquata черноголовый  чекан;
68. Oenanthe deserti пустынная каменка;

Семейство  Oriolidae    иволги  
69. Oriolus oriolus  иволга;

Семейство Laniidae   Сорокопуты
70. Lanius schach  длиннохвостый сорокопут;
 Семейство Fringillidae  Вьюрковые  
71. Leucosticte nemoricola гималайский вьюрок;
72. L. brandti  жемчужный вьюрок;
73. Carpodacus rubicilla  большая чечевица;
74. Pyrrhospiza punicera красный вьюрок;
75. Montifringilla nivalis Снежный вьюрок;

Семейство  Corvidae   Врановые  
76. Corvus corax  ворон;
77. Pyrrhocorax pyrrhocorax  клушица;
78. Graculus graculus  альпийская галка;

Класс MAMMALIA МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Отряд Carnivora ХИЩНЫЕ
Семейство Canidae Псовые
1. Canis lupus   волк;
2. Vulpes vulpes   лисица;

Семейство  Куньи
3. Mustela altaica  солонгой; 
4. Mustela erminea  горностай;

Семейство Felidae  Кошачьи
5. Uncia uncia снежный барс, ирбис;

Отряд Artiodactyla  Парнокопытные  
Семейство Bovidae  Полорогие
6. Capra  sibirica сибирский горный козел;

Отряд Rodentia Грызуны 
Семейство Sciuridae Беличьи
7. Marmota caudata  длиннохвостый сурок;

Семейство Muridae Мышиные
8. Sylvaemus sylvaticus  лесная мышь;
9 Mus musculus  домовая мышь;
10. Rattus turkestanicus туркестанская крыса;

Отряд Lagomorpha  Зайцеобразные
Семейство Leporida  Зайцевые
11. Lepus capensis заяц толай.

Приложение 2. Список видов растительный мир заповедника "Зоркуль"

1.Терескен серый - Ceratoi des paposa

2.Полынь розоцветковая - Artemisia rhodantha

3.Аяния тибетская - Ajania tibetica

4.Акантолимон диапенсиевидная - Acantholimon diapensioides

5.Остролодочник углубленный - Oxytropis immerse.

6.Сиббальдия четырехтычинковая  - Subbaldia tetranda.

7.Овсяница желобчатая - Festuca sulcata.

8.Ковыль галечный - Stipa glareosa.

9.Ковыль восточный - Stipa oritntalis.

10.Христолея тольстолистная - Christolea crassifolia.

11. Осока черноцветковая - Carex melanantha.

12.Осока ложновонючая - С. pseudo-foetida.

13Осока округлая С. Orbicularis.

14.Кабрезия волосовидная - Kobresia capilliformis.

16.Кабрезия узкоплодная - K. stenocarpa.

17. Полынями: рутолистной -  Artemisia rutifolia.

18.Сантолинолистной - Artemisia santolinifolia.

19.Вальдгемией ujkjq - Waldheimia rutifolia.

20.Горкущей ледниковой - Saussurea glacialis.

21.Макротомией красящей - Macrotomia euchroma.

22.Копеечником головчатым - Hedisarum cephalotes.

23.Акантолимоном памирским - Acantholimon pamiricum.

24.Десматодон высоконожковый (Desmatodon altipes).

25.Островская величественная (Ostrowskia magnifica).

26.Дизедерия памирская (Desideria pamirica).

27.Остролодочник Гедина (Oxytropis Hedini).

28.Прострел Костычева (Pulsatilla Kostyczewii).

29.Аканталимон Варивцевой (Acantholimon Varivtzevae).

30.Камнеломка подушковидная (Saxifraga pulvinaria).

31.Буниум персидский (Bunium persicum) и др.

  - Растения и животные, включенные в Красную книгу РТ

Здесь отмечено не более 15 видов.

1.Памирский архар.

2.Центральноазиатский горный козел.

3.Заяц-толай.

4.Длиннохвостый красный сурок.

5.Красный волк.

6.Лисица.

7.Горностай.

8.Монгольского  балобана.

9.Барс.

10.Бурый медведь.

11.Рысь.

12. Серый хомячок.

13. Большеухая пищуха,

14.Горного гуся.

15.Тибетского и гималайских уларов.

,

# Text boxes

Главный лесничий

Зав.хозяйства

Отдел кадров

Главный бухгалтер

Заместитель директора по науке

Инженер по охране леса

Инженер-механик

Старшиеегеря

Заведующиймузеем

Научный сотрудник

лаборант

егеря

Пожарно-химическая станция

лесники

Пожарные сторожа

Директор заповедника